Marco de planificación de la GIRH

Guía paso a paso para la planificación integrada del agua y el clima

Octubre de 2024, versión 2.0

Este Marco de Planificación de la Acción GIRH tiene por objeto facilitar la Etapa 2 del Programa de Apoyo a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) del ODS 6 - Planificación de Acciones para la GIRH. El Programa de Apoyo tiene como objetivo ayudar a los países a identificar y superar sus principales desafíos en la gestión del agua en el contexto de un clima cambiante, con el fin de acelerar el progreso hacia los ODS relacionados con el agua y, en última instancia, impulsar el progreso hacia un desarrollo sostenible y resistente al clima. El Programa de Apoyo ayuda a los gobiernos en este proceso utilizando como punto de partida el indicador 6.5.1 de los ODS, que evalúa el grado de implementación de la GIRH. Este proceso se lleva a cabo en apoyo directo a los procesos oficiales de monitoreo y presentación de informes sobre los ODS. Bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y coordinado por la Asociación Mundial para el Agua (GWP) y el Centro PNUMA-DHI sobre Agua y Medio Ambiente, en colaboración con Cap-Net del PNUD, el Programa de Apoyo reúne a socios que representan a los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado de los países a los que presta asistencia. Estructura su asistencia en tres etapas: Fase 1 - Identificación de retos: Ayuda a los Estados miembros de la ONU a monitorear los avances en el ODS 6.5.1, reuniendo a diversas partes interesadas para acordar colectivamente los principales retos de gestión del agua y relacionados con el clima del país. Etapa 2 - Desarrollo de planes de acción para la GIRH: Apoya la formulación de planes de acción multisectoriales de alto impacto para abordar los principales retos identificados, basados en las necesidades, ambiciones, prioridades y capacidades de los países, como compromiso compartido para avanzar hacia la seguridad hídrica. Etapa 3 - Apoyo a la implementación: Ayuda a los países a acceder a los medios de implementación de los Planes de Acción para la GIRH, mediante asistencia financiera y técnica y acceso a otros recursos y capacidades pertinentes. Hay disponible un curso en línea gratuito y abierto sobre este Marco de Planificación de Acciones para la GIRH en inglés, francés y español.

Índice

Plantillas proporcionadas	iii

Abreviaturas	iii

Lista de cifras	ii

Lista de cuadros	ii

1.	Resumen del marco	1

1.1	¿Qué es este marco? ¿Y qué no es?	1

1.2	¿Quién debe utilizar este Marco?	1

1.3	¿Por qué utilizar este marco?	2

1.4	¿Qué es un Plan de Acción GIRH?	3

1.5	¿Por qué es importante utilizar el marco de indicadores ODS 6.5.1 para la planificación de la acción?	4

1.6	¿Cuánto puede durar el proceso de planificación de la acción?	5

1.7	¿Qué apoyo hay disponible para este proceso?	5

2.	Descripción del proceso	7

2.1	¿Cómo podría ser el proceso de planificación de la acción?	7

3.	Integración de las consideraciones climáticas en la planificación de acciones de GIRH	13

3.1	¿Por qué la GIRH debe tener en cuenta el cambio climático?	13

3.2	¿Cómo identificar los puntos de entrada para incorporar las consideraciones climáticas en la planificación de acciones de GIRH?	14

3.3	¿Qué otras herramientas pueden utilizarse para integrar las consideraciones climáticas en la planificación de la GIRH?	17

3.4	¿Qué fuentes de financiación climática internacional están disponibles para apoyar la planificación e implementación de acciones de GIRH?	18

4.	Participación e inclusión	22

4.1	¿Por qué deben participar en el proceso múltiples partes interesadas?	22

4.2	¿Qué partes interesadas podrían participar en el proceso de planificación de la acción?	22

4.3	¿Cómo diseñar un proceso multilateral eficaz?	24

4.4	¿Qué funciones y responsabilidades pueden tener las partes interesadas en el proceso?	26

4.5	¿Cómo pueden las herramientas virtuales facilitar los procesos inclusivos y participativos de las múltiples partes interesadas?	27

5.	Establecimiento de prioridades, estimación de costes y movilización de recursos	28

5.1	¿Qué temas podrían considerarse?	28

5.2	¿Cómo priorizar las acciones?	30

5.3	¿Cuándo debe calcularse el coste de la implementación de las medidas?	32

5.4	¿Cómo se puede definir el coste de ejecución de las acciones?	33

5.5	¿Cómo movilizar recursos en apoyo de los Planes de Acción?	35

Anexo: Enlaces útiles	39

## Plantillas proporcionadas

## Estructura del Plan de Acción para la GIRH

## Términos de Referencia para el/la Facilitador(a)

## Plantilla para la invitación y agenda para la primera reunión de consulta

## Formatos sugeridos para la evaluación de las consultas

## Estructura del análisis de base

## Mapeo de actores

## Estimación de costo de las acciones

## Abreviaturas

AF		Fondo de Adaptación

DAE		Entidad de Acceso Directo

ESG		Factores ambientales, sociales y de gobernanza

IED 		Inversión extranjera directa

FVC 		Fondo Verde para el Clima

FMAM		Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GWP		Asociación Mundial para el Agua

IPCC		Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

GIRH		Gestión Integrada de Recursos Hídricos

PMD		País menos adelantado

LTS		Estrategia climática a largo plazo

BMD		Banco Multilateral de Desarrollo

PAN		Plan Nacional de Adaptación

AND 		Autoridad Nacional Designada

NDC		Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

NPWI		Impacto positivo neto en el agua

ODS		Objetivos de Desarrollo Sostenible

UNCT		Equipo de las Naciones Unidas en el país

PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

CMNUCC 	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

VWP		Principios de valoración del agua

WASH		Agua, saneamiento e higiene

OMM		Organización Meteorológica Mundial

## Lista de cifras

Figura 1 Las tres etapas del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6	3

Figura 2 Calendario aproximado para elaborar un plan de acción nacional de GIRH	6

Figura 3 Fases sugeridas del proceso de planificación de la acción	7

Figura 4 Fase de preparación del proceso de planificación de la acción	8

Figura 5 Niveles sugeridos de participación de las partes interesadas en el proceso de planificación de la acción	9

Figura 6 Esquema sugerido de la fase de consulta y codesarrollo del proceso de planificación de la acción	10

Figura 7 Pasos sugeridos en la fase de formalización	11

Figura 8 Matriz de priorización de acciones potenciales	32

Figura 9. Ejemplo de descomposición de una acción en componentes para la evaluación de costes.	35

## Lista de cuadros

Cuadro 1 Cuatro criterios de equidad procedimental en las consultas a las partes interesadas	25

Cuadro 2 Funciones sugeridas para las partes interesadas en el proceso de planificación de la acción y sus responsabilidades	26

Cuadro 3 Hoja de cálculo de priorización de acciones potenciales	31

# Resumen del marco

## ¿Qué es este marco? ¿Y qué no es?

La última versión de este Marco de Planificación de Acciones para la GIRH pretende ser una guía clara y práctica que presenta un proceso no prescriptivo que pretende ayudar a los países a acelerar el progreso hacia la consecución de sus objetivos relacionados con el agua en el contexto de un clima cambiante. Más del 90% de los países en desarrollo del mundo, en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), especifican que experimentan la mayoría de los impactos del cambio climático a través del agua (por ejemplo, sequías, inundaciones, cambios en los patrones de precipitación, derretimiento acelerado de los glaciares) y dan prioridad a trabajar en acciones relacionadas con el agua para adaptarse a estos impactos del cambio climático. Cualquier avance hacia las metas de los ODS relacionadas con el agua de un país requiere, por tanto, tener en cuenta el contexto hidrológico cambiante debido al cambio climático y los retos resultantes, al tiempo que se aprovecha la enorme oportunidad que la gestión y el desarrollo del agua ofrecen para aumentar la resiliencia económica, ecológica y social general de un país frente al cambio climático, así como para reducir las emisiones de carbono.

Cada sección de este Marco intenta responder a una pregunta común en la planificación de acciones de GIRH, sobre la que se proporcionan recomendaciones basadas en la experiencia. Mientras que la Etapa 1 del Programa de Apoyo está estrechamente alineada con los esfuerzos de la Iniciativa Integrada de Monitoreo de ONU-Agua para el ODS 6 (IMI-ODS6) para monitorear el progreso, este Marco de la Etapa 2 pretende guiar a los países en el empleo de los resultados del monitoreo para acelerar el progreso hacia los objetivos relacionados con el agua, mediante el desarrollo de respuestas de múltiples partes interesadas a los principales desafíos identificados a través del monitoreo.

Este Marco no pretende explicar qué es la GIRH, presentar una justificación para su implementación, destacar su estado actual o compartir ejemplos de implementación de la GIRH. Se da por supuesto que el lector estará suficientemente informado sobre estos temas, aunque se ofrece más información en los enlaces anteriores, así como en el Anexo.

También se asume que el lector estará buscando cómo acelerar la implementación de la GIRH, a través del típico proceso de Planificación de la Acción. Por esa razón, este Marco pretende ser un material de referencia paso a paso para guiar al lector a través del proceso, señalando y complementando las directrices y marcos globales existentes. El Marco es también un documento vivo que se actualizará periódicamente, basándose en las experiencias de implementación de este proceso en distintos países. Todos los comentarios sobre este Marco son bienvenidos (póngase en contacto con nosotros si desea compartir sus opiniones).

## ¿Quién debe utilizar este Marco?

Este Marco se ha redactado teniendo en cuenta los siguientes destinatarios:

- Los socios del Programa de Apoyo, que ayudan a los gobiernos nacionales, en particular a los puntos focales nacionales del ODS 6.5.1, en la planificación para acelerar la consecución de sus objetivos relacionados con el agua y el clima, con asistencia financiera y técnica directa.

- Los puntos focales del ODS 6.5.1 y los colegas pertinentes, a menudo ubicados en los ministerios nacionales encargados de la gestión del agua o del medio ambiente. Si bien el proceso de planificación de la acción será facilitado por personas designadas específicamente para ese fin, los puntos focales del ODS 6.5.1 deben entender el proceso que se está llevando a cabo en sus países lo suficiente como para poder apoyarlo adecuadamente.

El 40% de los países informaron de una implementación baja o media-baja de la GIRH en 2023. Es necesario dar prioridad a la acción en esos países.

Al ritmo actual de progreso hacia el ODS 6.5.1, el mundo no logrará una gestión sostenible del agua hasta 2049.

Otro público son las agencias de apoyo externo, ya sean multilaterales o bilaterales, que tratan de apoyar a los países en las áreas relacionadas, ya sea a través del Programa de Apoyo o a través de su propia ayuda directa.

- Aunque el Marco es más adecuado para su uso a nivel nacional, también puede ser relevante para los gobiernos subnacionales, los organismos de cuenca, las autoridades regionales o cualquier otro organismo con el mandato de dirigir la acción colectiva hacia objetivos relacionados con el agua en el contexto de un clima cambiante, a nivel subnacional.

Consulte la sección 1.7 para ver qué recursos puede poner a disposición el Programa de Apoyo para ayudar directamente a los países que lo soliciten, previa aprobación, a llevar a cabo este proceso.

## ¿Por qué utilizar este marco?

Este Marco proporciona un enfoque estructurado para abordar los principales retos de un país relacionados con el agua en el contexto de un clima cambiante, basándose en las conclusiones de las evaluaciones periódicas dirigidas por la ONU del ODS 6 . Utilizando el último ejercicio de presentación de informes nacionales sobre el indicador 6.5.1 del ODS como punto de partida , la Etapa 2 del Programa de Apoyo guía a los países en la formulación, a través de un proceso de múltiples partes interesadas, de respuestas procesables a los principales retos de gestión y desarrollo del agua de un país en el contexto del cambio climático (véase la Fig. 1). Mediante la incorporación de los resultados de las consultas a las partes interesadas de la Etapa 1 del Programa de Apoyo , el Marco apoya el desarrollo de un Plan de Acción de GIRH diseñado para ser práctico y estar listo para su implementación. El Plan de Acción debe contener un número limitado de acciones específicas que el gobierno nacional y las partes interesadas pertinentes se comprometan a apoyar.

El Marco orienta el proceso a través del cual pueden diseñarse acciones prioritarias en respuesta a los principales retos nacionales, y que las oportunidades de financiación y financiación se identifiquen a partir de una amplia gama de fuentes potenciales, incluidas las asignaciones presupuestarias públicas nacionales, las inversiones nacionales y multinacionales del sector privado y los donantes y mecanismos financieros internacionales relacionados con el agua y el clima. Cabe señalar que la "financiación" es, en última instancia, de donde procederán los recursos para la gestión del agua, ya sea de impuestos, aranceles o transferencias (lo que la OCDE denomina las 3T), mientras que la "financiación" es la forma de aportar estos flujos de dinero por adelantado, para avanzar en las actividades. Es en la "financiación" de las acciones de un Plan de Acción de GIRH, por ejemplo, donde el sector privado puede estar interesado en intervenir, o donde podrían emplearse mecanismos internacionales de financiación climática, para cubrir el déficit inicial de recursos públicos. El Marco ofrece una forma sistemática de garantizar la implementación efectiva de las diversas acciones, incluso cuando intervienen múltiples fuentes de financiación y distintos plazos. La implementación posterior de cada una de estas acciones, a través de la Etapa 3, puede implicar una combinación diferente de fuentes de financiación, plazos y modalidades de implementación, dependiendo de los contextos de cada país.

Figura 1 Las tres etapas del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6

## ¿Qué es un Plan de Acción GIRH?

Un Plan de Acción de GIRH es un compromiso compartido de múltiples partes interesadas para avanzar hacia los objetivos del país relacionados con el agua en el contexto de un clima cambiante, a través de un enfoque de GIRH, que contiene un número limitado de acciones prioritarias . Estas acciones pueden ser de alcance nacional, subnacional y/o transfronterizo. Pueden centrarse en general en diversos impactos del cambio climático o en un impacto concreto, por ejemplo, en la sequía o las inundaciones. Dado que cada país presenta una serie de circunstancias diferentes, no existe una "receta" única para elaborar un plan de acción de este tipo, pero sí algunos elementos comunes que lo caracterizan (véase el recuadro 1).

El Plan de Acción no debe ser un documento independiente, separado de otros marcos de planificación. Por el contrario, debe apoyar los planes nacionales de desarrollo y los planes de desarrollo temáticos relacionados y debe establecer conexiones con el marco político existente para la GIRH, los ODS, los Planes Nacionales de Adaptación (PNA), las NDC y otros marcos pertinentes, actuando como un conector relacionado con el agua entre ellos.

Recuadro 1: ¿Qué hace diferente a un Plan de Acción de GIRH?

Todos los países cuentan con una serie de planes sectoriales centrados en diferentes objetivos más o menos relacionados con el agua. A diferencia de muchos de estos planes, un Plan de Acción de GIRH utiliza un enfoque integrado para garantizar que las acciones definidas maximicen los beneficios y no generen compensaciones no deseadas en diferentes sectores. Emplea el compromiso de múltiples partes interesadas y, por tanto, aumenta la aceptación, incrementando así el potencial de implementación y la sostenibilidad de las acciones definidas. Su objetivo es integrar plenamente el cambio climático en la formulación y priorización de las acciones necesarias en materia de agua, garantizando así que los sistemas de gestión del agua sean sólidos frente a los impactos climáticos y contribuyan también a la adaptabilidad y resiliencia generales de la economía, la población y los ecosistemas del país. Es un proceso ágil, que reconoce la economía política del país, al definir un número limitado de acciones integradas con un alto potencial de financiación e impacto. Por último, dado que se basa en los informes nacionales del ODS 6.5.1, la implementación de sus acciones debería generar avances cuantificables hacia múltiples metas de los ODS relacionadas con el agua.

Para garantizar que el Plan de Acción sea viable y se centre en oportunidades tangibles, debe tener un calendario, definido de acuerdo con el calendario de los instrumentos nacionales de planificación, aunque lo ideal es que se sitúe entre 3 y 5 años. El Plan de Acción debe ser el resultado de un acto de equilibrio entre ambición y realismo. Ambición porque las acciones incluidas en el Plan de Acción deben aspirar a ser transformadoras, ir más allá de lo habitual e introducir enfoques innovadores (véase el recuadro 1). Realismo porque la consecución de resultados integrados a nivel de efectos puede llevar más tiempo que el previsto en el Plan de Acción, y la disponibilidad de recursos financieros puede ser uno de los factores que definan el éxito final de la implementación del Plan de Acción.

## ¿Por qué es importante utilizar el marco de indicadores ODS 6.5.1 para la planificación de la acción?

La consecución de los 17 ODS establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere un enfoque integrado e indivisible, que debe abordar la naturaleza interconectada de las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. El agua, como recurso, es un conector de todos los aspectos de la existencia humana y, por lo tanto, es fundamental para la consecución de los 17 ODS. La implementación de la GIRH es un medio para coordinar el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos hídricos finitos en todos los usos y niveles. Con el retraso en el progreso hacia el ODS 6, encontrar formas de abordar los conflictos y las compensaciones es fundamental para gestionar el agua de manera eficiente, sostenible y equitativa, apoyando así otros esfuerzos de desarrollo. El indicador 6.5.1 de los ODS sobre la implementación de la GIRH apoya la consecución de muchas otras metas de los ODS, incluidas las relativas a la salud, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la energía, el clima, el medio ambiente, el género y la paz , así como todas las demás metas del ODS 6. Por lo tanto, debería utilizarse como marco en los planes de acción de la GIRH.

Cuadro 2 : Innovación en el proceso de planificación de la acción

Como uno de los cinco "aceleradores" del SDG 6 Global Acceleration Framework 6, la innovación debe integrarse en todos los esfuerzos encaminados a lograr avances hacia el ODS 6, incluido el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6. El cambio transformador en materia de agua y clima no será factible sin datos, gobernanza, desarrollo de capacidades y planes de financiación innovadores, así como sin la adopción de nuevos enfoques y tecnologías. En su nivel más simple, la innovación en este contexto puede definirse como hacer las cosas de otra manera y hacer cosas diferentes para lograr mejores resultados en la gestión de los recursos hídricos. Se anima a todas las partes implicadas en el proceso de planificación de la acción a que adopten enfoques innovadores y una mentalidad innovadora siempre que sea posible. Si las partes interesadas buscan ejemplos de innovación, pueden dirigirse al equipo del Programa de Apoyo en busca de inspiración.

¿Cuánto puede durar el proceso de planificación de la acción?

No existe un calendario fijo para llevar a cabo todo el proceso de planificación de la acción, ya que éste vendrá definido por las necesidades y circunstancias específicas de cada país. Sin embargo, basándose en experiencias anteriores, se prevé que pueda completarse en aproximadamente 9-12 meses . En la Fig. 2 figura un calendario indicativo de este proceso. Téngase en cuenta que el periodo preparatorio previo al inicio formal del proceso, incluida la formalización de la solicitud de apoyo a la(s) institución(es) de anclaje , el desarrollo del concepto y los acuerdos administrativos y financieros, etc., no se incluyen en dicha estimación.

Figura 2 Calendario aproximado para elaborar un plan de acción nacional de GIRH

## ¿Qué apoyo hay disponible para este proceso?

Esta metodología se proporciona en código abierto, de modo que cualquier gobierno nacional u otra parte interesada pueda seguirla para llevar a cabo su propio proceso de Planificación de la Acción. En tales casos, el Programa de Apoyo puede prestar asistencia técnica y metodológica, y agradecería que se le notificara el uso de esta metodología.

Los países que soliciten ayuda directa a través del Programa de Apoyo deberán completar un proceso de solicitud de la Fase 2. Esto incluye la solicitud de apoyo de la(s) institución(es) de referencia del país, la elaboración y aprobación de una nota conceptual y un presupuesto, y la formalización de los acuerdos administrativos. Todo apoyo financiero proporcionado por el Programa de Apoyo se canalizará a través de la red de GWP, es decir, sus Asociaciones Regionales para el Agua y Asociaciones Nacionales para el Agua. El proceso y los criterios de solicitud pueden solicitarse al equipo del Programa de Apoyo.

Previa solicitud, y en función de la disponibilidad de recursos, el Programa de Apoyo podrá proporcionar hasta 20.000 euros por país para facilitar el proceso de planificación de la acción. Se espera que este proceso también sea cofinanciado a través de los presupuestos gubernamentales y/o fondos locales, al menos por el mismo valor monetario que el proporcionado por el Programa de Apoyo. Dicha cofinanciación podrá ser en especie o en efectivo y deberá mencionarse en el proceso de solicitud y notificarse una vez finalizado el proceso de la Etapa 2. Esto implica que el presupuesto global para la Fase 2 puede rondar los 40.000 euros, aunque esto varía en función de los costes relativos de cada país, de si el proceso se lleva a cabo por medios presenciales y/o en línea, de la duración del proceso, etc.

También hay que señalar que, con recursos adicionales, se puede llevar a cabo un proceso más sólido, que podría permitir un análisis más profundo de la situación de partida y de las causas profundas, una participación más significativa de las partes interesadas, un proceso más detallado de identificación de acciones, estimación de costes y establecimiento de prioridades, y una mayor atención a la movilización de recursos al término de la Fase 2, lo que permitiría una transición más fácil entre la Planificación de la Acción y la ejecución de las acciones prioritarias.

# Descripción del proceso

Aunque se reconoce que el proceso de Planificación de la Acción debe llevarse a cabo de forma diferente en el contexto de cada país, y dependiendo de los mecanismos de apoyo regionales, que también pueden diferir, lo que sigue es un proceso sugerido, como punto de partida. Este proceso se ha definido sobre la base de las experiencias de los primeros veinte países para desarrollar Planes de Acción con la ayuda del Programa de Apoyo, más la de otros marcos similares, en particular los que se esbozan en el Anexo.

## ¿Cómo podría ser el proceso de planificación de la acción?

El siguiente gráfico es una sugerencia de cómo podría organizarse el proceso de planificación de la acción, en tres fases, cada una de las cuales se describe con más detalle en las secciones siguientes.

Figura 3 Fases sugeridas del proceso de planificación de la acción

## Fase 1: Preparación

La fase de preparación suele constar de cuatro pasos principales:

Figura 4 Fase de preparación del proceso de planificación de la acción

- Nombrar un facilitador: Una vez que el proceso ha comenzado oficialmente, la red de GWP en el país suele nombrar y contratar a un facilitador del proceso para que trabaje en estrecha colaboración con la(s) institución(es) de anclaje y el equipo de GWP. El facilitador es responsable de planificar y llevar a cabo las consultas con las partes interesadas y de dirigir la redacción del Plan de Acción para la GIRH. Las responsabilidades exactas y el ámbito de trabajo del facilitador pueden variar de un país a otro. La Plantilla 2 proporciona un conjunto sugerido de términos de referencia para el facilitador.

- Crear un grupo de trabajo u órgano de coordinación: La(s) institución(es) de referencia podría(n) reunir y presidir un grupo de trabajo o mecanismo similar para supervisar el proceso de elaboración conjunta del Plan de Acción. Si ya existe un órgano de coordinación pertinente en el país, lo ideal sería utilizarlo para este fin, en lugar de crear uno nuevo. La Fig. 5 muestra una propuesta de estructura organizativa de las partes interesadas para el proceso de planificación de la acción . Si se forma un grupo de trabajo, debería incluir un número limitado de instituciones (por ejemplo, de 6 a 9), como los ministerios de finanzas y planificación, los ministerios responsables de la acción contra el cambio climático, los socios para el desarrollo, los organismos de coordinación del sector privado y otros organismos relevantes en materia de gestión del agua. Involucrar a estos socios en este punto debería garantizar su apoyo continuo a lo largo de las Etapas 2 y 3.

Figura 5 Niveles sugeridos de participación de las partes interesadas en el proceso de planificación de la acción

- Recopilar datos y preparar el análisis de referencia: El Plan de Acción debe basarse en los planes, programas, procesos y prioridades nacionales existentes, para ayudar a garantizar que las acciones contribuyan a los compromisos existentes, aumentando así la eficiencia y el impacto de los recursos. Para ello, debe realizarse un análisis básico que facilite una comprensión común del contexto general de desarrollo relacionado con el agua, a la luz de los impactos ya experimentados debido al cambio climático y de los proyectados a través de diferentes escenarios de emisiones, que deben resumirse en un breve análisis de referencia. Este análisis puede prepararse en formato PowerPoint, para garantizar que se pueda presentar y digerir fácilmente en las consultas con las partes interesadas, reconociendo que no todas las partes interesadas podrían ser capaces de leer completamente un informe escrito extenso. La plantilla 5 pretende facilitar ese análisis de referencia y debe adaptarse según sea necesario.

El análisis de referencia debe compartirse con el Programa de Apoyo para facilitar su revisión y retroalimentación. Posteriormente, deberá presentarse al grupo de trabajo para su revisión y retroalimentación (en el siguiente paso).

- Debatir y perfeccionar el análisis de referencia, la cartografía de las partes interesadas, el proceso de consulta y la estructura organizativa: El grupo de trabajo deberá debatir el análisis de referencia preparado por el facilitador y aportar comentarios sobre los principales retos y oportunidades y el posible alcance y objetivos del Plan de Acción, entre otros temas relacionados. En este paso, se debe acordar la lista detallada de las partes interesadas que se consultarán (el grupo de consulta) en las fases 2 y 3, basándose en el mapeo de las partes interesadas (para el que se puede utilizar la Plantilla 6, así como esta herramienta). La lista de partes interesadas que deben participar en el proceso debe incluir a aquellas que sean relevantes por razones técnicas, sociales y financieras, y debe haber un plan de participación deliberado para todas las partes interesadas clave identificadas. En el apartado 4 de este Marco se ofrecen más orientaciones sobre la participación de las partes interesadas. Por último, en este paso deberá acordarse la estructura organizativa para el resto del proceso de planificación de la acción, y deberá invitarse a las partes interesadas a participar en el proceso, según lo acordado.

El análisis de la situación de partida debería actualizarse como resultado de este paso, para utilizarlo como referencia durante la Fase 2 del proceso de planificación de la acción.

## Fase 2: Consulta y codesarrollo

La fase de consulta y codesarrollo podría incluir los siguientes pasos, que suelen implicar al menos dos talleres o consultas con múltiples partes interesadas con el grupo de consulta, y varias reuniones del grupo operativo entre medias.

Figura 6 Esquema sugerido de la fase de consulta y codesarrollo del proceso de planificación de la acción

- Acordar los principales retos y objetivos: El análisis de referencia puede presentarse y debatirse en un primer taller de consulta con las partes interesadas, que debe servir para recabar opiniones de las diferentes partes interesadas sobre los principales retos relacionados con el agua a los que se enfrenta el país, incluidos los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG), los riesgos climáticos y de catástrofes y las zonas geográficas potencialmente prioritarias, así como los posibles objetivos para responder a dichos retos.

- Definir una lista larga de acciones potenciales: Por lo general, en el mismo taller de consulta, tras acordar los objetivos principales, las partes interesadas participantes deben identificar una lista larga de posibles acciones temáticas y/o geográficas en consonancia con dichos objetivos. En este punto, dichas acciones deben ser lo más específicas posible en su alcance, para facilitar el paso nº 3.

- Estimación inicial de costes de alto nivel para las acciones potenciales: Tras la identificación de la lista larga de acciones potenciales, el facilitador debe tratar de llevar a cabo estimaciones iniciales de costes de alto nivel de las acciones potenciales para apoyar una mayor priorización, para su validación por el grupo de trabajo. En el apartado 5.2 de este Marco se ofrece más orientación sobre este tema.

- Priorizar y afinar las acciones y validar el alcance del Plan de Acción: Podría organizarse un segundo taller o consulta para priorizar y reforzar las acciones potenciales, así como para validar el alcance del Plan de Acción. Esto debería incluir la definición de qué partes interesadas pueden comprometer recursos para las oportunidades de acción. Además, deben tenerse en cuenta los posibles beneficios ASG y los impactos negativos de todas las acciones, así como las compensaciones necesarias. En la sección 5 se ofrece una explicación más detallada sobre el alcance y la priorización de las acciones.

- Integrar y seguir perfeccionando el Plan de Acción: Una vez redactadas las acciones prioritarias, pero antes de su formalización, deben compartirse con el Programa de Apoyo para facilitar la retroalimentación y el intercambio de experiencias entre países, así como para identificar oportunidades adicionales de transición a la implementación. A continuación, el borrador del Plan de Acción deberá presentarse al grupo de trabajo para su ulterior perfeccionamiento y validación. En este punto, se podría invitar a otras partes interesadas que hayan participado en el proceso de planificación de la acción a que realicen nuevas aportaciones y, en última instancia, validen el Plan de Acción, quizás por medios electrónicos. Estas aportaciones deberán tenerse en cuenta e integrarse siempre que sea posible.

- Establecer un marco de monitoreo: El Plan de Acción debe contener un método claro y estructurado para supervisar, evaluar y comunicar los avances a todas las partes interesadas. Una estructura de monitoreo eficaz también garantizará la rendición de cuentas sobre la implementación del Plan de Acción. En la Plantilla 1 se ofrecen más orientaciones. Se anima a los países a aprovechar la oportunidad que brinda el monitoreo y la presentación de informes periódicos sobre el indicador 6.5.1 de los ODS para hacer un monitoreo de los avances de su Plan de Acción. Sin embargo, también se anima a los países a supervisar la implementación del Plan de Acción utilizando procesos y marcos existentes o de nuevo diseño más adecuados a las acciones prioritarias, los recursos disponibles y otras circunstancias.

- Validar y finalizar el Plan de Acción: Una vez que se hayan recibido y revisado todas las opiniones de las partes interesadas, el Plan de Acción deberá finalizarse en estrecha coordinación con los miembros del grupo de trabajo con vistas a proceder a su formalización en la fase 3. En esta fase, el Plan de Acción debería incluir una definición clara de las necesidades de movilización de recursos, así como un plan inicial para movilizar los recursos necesarios.

Es posible que sea necesario celebrar reuniones del grupo de trabajo entre las consultas a las partes interesadas para perfeccionar el proceso y revisar las aportaciones realizadas por las distintas partes interesadas para elaborar el borrador del Plan de Acción, utilizando la Plantilla 1. El equipo del Programa de Apoyo también está disponible para realizar comprobaciones durante este periodo, con el fin de apoyar la claridad en la definición del borrador del Plan de Acción.

Los socios del Programa de Apoyo también están disponibles para realizar aportaciones al proceso de consulta a las partes interesadas. En concreto, los países interesados en los seis temas prioritarios del Programa de Apoyo (véase la sección 5.1) pueden solicitar una presentación de las oportunidades relacionadas con ese tema, con vistas a seguir desarrollando posibles respuestas a esos retos.

## Fase 3: Formalización

La formalización del Plan de acción puede implicar los siguientes pasos.

Figura 7 Pasos sugeridos en la fase de formalización

- Aprobar oficialmente el Plan de Acción: Una vez validado el Plan de Acción por el grupo operativo y el grupo de consulta, deberá presentarse a las autoridades nacionales competentes al nivel adecuado para su aprobación oficial. El grado de formalización institucional requerido dependerá del país, pero puede incluir la aprobación formal a nivel ministerial, la publicación a través de los canales o boletines oficiales del gobierno, su adopción formal por parte de organismos interministeriales u otras plataformas gubernamentales, o cualquier otro medio que exprese el apoyo político al plan. Además, puede ser refrendado oficialmente por otras instituciones, del sector público o no, que se comprometan a apoyar su implementación. Por último, el país también puede considerar la posibilidad de registrarlo en los mecanismos internacionales de rendición de cuentas sobre los compromisos relacionados con el ODS 6 (véase el recuadro 3).

Cuadro 3: Mecanismos internacionales voluntarios de rendición de cuentas

El gobierno nacional del país que ha elaborado el plan de acción de GIRH también puede considerar la posibilidad de registrarlo en mecanismos internacionales voluntarios, lo que puede servir para aumentar la rendición de cuentas y el seguimiento. Por ejemplo, la Agenda de Acción para el Agua es "la recopilación de todos los compromisos voluntarios relacionados con el agua para acelerar el progreso en la segunda mitad de la Década de Acción para el Agua 2018-2028 y la segunda mitad de la Agenda 2030." Alternativamente, o además, el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de Saneamiento y Agua para Todos es "una herramienta para que los socios se comprometan y se responsabilicen mutuamente de los avances en la consecución de las metas de agua y saneamiento de los ODS, así como una oportunidad para colaborar, aprender y catalizar la acción colectiva".

- Adoptar medidas sobre los próximos pasos, las partes responsables y los acuerdos de reparto de recursos: Para garantizar la implementación del Plan de Acción, será necesario poner en marcha las diferentes modalidades de implementación para tomar medidas sobre los siguientes pasos, incluidas las partes responsables y los acuerdos de reparto de recursos descritos en el Plan de Acción. Esto puede implicar la firma de Memorandos de Entendimiento adicionales, acuerdos de colaboración u otros documentos contractuales. La intención es que, en la medida de lo posible, las acciones contenidas en el Plan de Acción se financien para su ejecución tan pronto como se apruebe el Plan.

- Promover el Plan de Acción GIRH: Una vez completado y aprobado por la(s) institución(es) ancla(s), el Plan de Acción debe ser compartido con el Programa de Apoyo, que lo publicará como un plan completo en su sitio web, así como las acciones individuales en el Buscador de Acciones GIRH. Si el Plan de Acción se elabora en un idioma distinto del inglés, deberá ir acompañado de un resumen ejecutivo en inglés.

- Aplicar una estrategia de movilización de recursos: Dependiendo de la financiación ya movilizada para la implementación del Plan de Acción, puede ser necesaria una estrategia adicional de movilización de recursos, con el objetivo de garantizar la plena implementación de todas las acciones. La movilización de recursos se trata con más detalle en la sección 5.5.

- Informar sobre los progresos: El gobierno nacional debe informar y evaluar periódicamente los progresos realizados en la implementación del Plan de Acción al Programa de Apoyo, a las partes interesadas nacionales y a cualquier otro mecanismo al que se haya comprometido (véase el recuadro 3, por ejemplo).

# Integración de las consideraciones climáticas en la planificación de acciones de GIRH

## ¿Por qué la GIRH debe tener en cuenta el cambio climático?

"Utilizar enfoques de GIRH -gestión intersectorial y participativa a escala de cuenca- en los esfuerzos de adaptación al cambio climático, presenta una gran oportunidad para aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático."

Mensaje clave 3, Situación a medio plazo del indicador 6.5.1 de los ODS y necesidades de aceleración, con especial atención al cambio climático.

El agua y el cambio climático están inextricablemente unidos. El agua es el principal medio a través del cual se dejan sentir los efectos del cambio climático, de un modo que trasciende las fronteras nacionales o subnacionales. Al alterar el ciclo del agua, el cambio climático afecta a las cantidades, el momento y la calidad del agua de la que dependen todos los objetivos sociales, económicos y medioambientales. Los impactos de un clima cambiante relacionados con el agua pueden incluir alteraciones en el rendimiento hídrico de la cuenca, la precipitación anual, el caudal base mínimo, el rendimiento hídrico de la cuenca y la probabilidad de ocurrencia y magnitud de inundaciones y sequías, entre otros . Estos impactos de un clima cambiante a través del agua afectan a su vez a los sectores que dependen de los recursos hídricos, poniendo en peligro el desarrollo sostenible.

Por lo tanto, el uso de un enfoque de GIRH puede impulsar los esfuerzos destinados a aumentar la resiliencia en múltiples sectores y fomentar una mejor adaptación al cambio climático. Para lograr este objetivo, la financiación climática puede emplearse para ejecutar proyectos coordinados de gestión del agua y de resiliencia climática intersectorial. Hacerlo significaría no solo establecer conexiones entre los ODS 6 y 13, sino también entre los ODS y el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) .

A pesar de que los países priorizan públicamente esta interconexión, como lo demuestra el hecho de que 48 de 52 países hayan definido el agua como un sector prioritario para la adaptación al cambio climático a través de sus PNA , y la creciente atención política a todos los niveles para abordar el cambio climático a través del agua, los avances para transformar este impulso en progresos tangibles son desiguales, ya que los países a menudo priorizan la reducción de riesgos inmediata y a corto plazo en lugar de enfoques integrados transformadores. El Plan de Acción para la GIRH elaborado en la Etapa 2 debería apoyar la definición y implementación de soluciones integradas que transformen esta voluntad política en acciones tangibles.

## ¿Cómo identificar los puntos de entrada para incorporar las consideraciones climáticas en la planificación de acciones de GIRH?

La respuesta al cambio climático se organiza a través de una serie de mecanismos institucionales formales, que en cada país pueden considerar los recursos hídricos en mayor o menor medida. El proceso de Planificación de la Acción para la GIRH debe tratar de complementar y apoyar, como mínimo, la política y los procesos de planificación existentes en materia de cambio climático, aunque es deseable encontrar un vínculo con estos procesos según proceda. Esto ayudará a aumentar la eficacia y el impacto del proceso de planificación de la acción de la GIRH al permitir que las acciones prioritarias de adaptación o mitigación relacionadas con el agua avancen hasta ser diseñadas, financiadas e implementadas en su totalidad como parte de las prioridades de acción climática de los países. Los marcos estratégicos nacionales a nivel de país incluyen los PNA, las NDC y las políticas o normativas específicas del país relacionadas con el cambio climático. Estos se describen con más detalle a continuación, pero en general, la planificación de la acción de GIRH que está relacionada con el aumento de la resiliencia o la reducción de emisiones debe considerar cómo:

- una acción relacionada con la GIRH contribuye a los objetivos condicionales e incondicionales, así como a las prioridades nacionales, establecidos en las NDC;

- está en consonancia con el marco nacional de planificación de la adaptación; y

- avanza, considera o contribuye a las políticas y normativas climáticas específicas de cada país.

El Plan de Acción para la GIRH de Nepal incluye 20 acciones prioritarias, entre ellas centrarse en la integración de la GIRH en los planes y programas de adaptación y mitigación del cambio climático, y establecer al menos una estación de precipitaciones, nieve y temperatura en cada gobierno local.

A nivel nacional, la Planificación de la Acción para la GIRH debe buscar vínculos adecuados con el proceso de formulación o implementación del PAN del país y con la actualización o implementación quinquenal de la NDC del país para el Acuerdo de París. Especialmente si se busca financiación climática para implementar acciones bajo el proceso de Planificación de la Acción GIRH, entonces la consideración de la CMNUCC y los procesos específicos del país es crítica.

Como parte del análisis de referencia realizado durante el proceso de Planificación de la Acción (véase la Sección 2.1.1), se debe llevar a cabo una revisión de la literatura y los datos nacionales existentes sobre el cambio climático, para determinar el estado actual de los conocimientos sobre las vulnerabilidades y los impactos relacionados con el clima, así como las proyecciones futuras. Los elementos que se pueden considerar incluyen el PAN del país, las NDC, las Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC, la presentación de informes nacionales en virtud del ODS 13 sobre Acción Climática, y los sistemas nacionales de información sobre el cambio climático o bases de datos, si existen, como los sistemas de alerta temprana de inundaciones y sequías, las proyecciones de cambio climático a nivel nacional o de cuenca, los portales de reducción del riesgo de desastres. Los organismos o agencias pertinentes de coordinación del cambio climático, los puntos focales nacionales ante la CMNUCC y los fondos multilaterales que conforman el Mecanismo de Financiación de la CMNUCC (Fondo Verde para el Clima, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Adaptación), y otras entidades relevantes que deberían participar en el proceso de Planificación de la Acción (véase la Sección 4.2) pueden proporcionar información útil sobre fuentes de datos relevantes. Por último, deberían revisarse específicamente las respuestas de texto libre a las cinco preguntas en la respuesta nacional a la encuesta ODS 6.5.1 de 2023, sobre cómo se coordinan los aspectos relevantes de la gestión de los recursos hídricos y la adaptación/mitigación del cambio climático.

Recuadro 4: Preguntas clave para analizar los escenarios climáticos actuales y futuros

- ¿Qué patrones climáticos y escenarios climáticos son más importantes en términos de adaptación para la gestión de los recursos hídricos?

- ¿Qué riesgos entraña el cambio climático para la gestión de los recursos hídricos y sectores afines?

- ¿Cuáles son los principales riesgos climáticos actuales relacionados con el agua? ¿Cuál es la vulnerabilidad del país a estos riesgos?

- ¿Cuál es el margen de incertidumbre estimado para los posibles escenarios climáticos futuros?

- ¿Cuáles son los índices apropiados de las tendencias relacionadas con el clima y el agua que podrían apoyar la planificación y la toma de decisiones en el sector del agua?

(GWP, 2019, op. cit.)

Las respuestas sectoriales al cambio climático también pueden ser una valiosa fuente de información. Por ejemplo, los planes y estrategias nacionales destinados a lograr la seguridad alimentaria, la producción de energía, el desarrollo urbano, la prosperidad rural, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico, entre otros, pueden proporcionar información sobre los impactos climáticos observados y previstos relacionados con el agua (véase el recuadro 4). Dicha información puede servir para identificar a otras partes interesadas que deberían participar en el proceso de planificación de la acción. El objetivo del proceso de Planificación de la Acción debería ser identificar posibles acciones de apoyo a través de estos esfuerzos en curso, de manera que no se dupliquen.

Cuando los datos climáticos nacionales pertinentes no están disponibles o presentan lagunas, se puede recurrir a análisis globales. Por ejemplo, el Atlas Global de Riesgos Hídricos del Acueducto "proporciona herramientas cartográficas basadas en SIG para evaluar diferentes indicadores como el estrés hídrico de referencia, la variabilidad interanual, la variabilidad estacional, la ocurrencia de inundaciones y sequías" . El Grupo de Trabajo I del IPCC dispone de un Atlas Interactivo que contiene "análisis espaciales y temporales flexibles de gran parte de la información sobre el cambio climático observado y previsto en que se basa la contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación, incluida una síntesis regional de los Impulsores del Impacto Climático".

Entre los recursos adicionales se incluye el Portal de conocimientos sobre el cambio climático del Banco Mundial, que actúa como depósito de datos de fácil acceso procedentes de las proyecciones climáticas de la fase 6 del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP 6), así como un depósito de otros datos e información relacionados con el cambio climático para cada país. El Banco Mundial también publica Perfiles de Riesgo Climático por País que se elaboran de forma continua y presentan una instantánea de los impactos previstos del cambio climático en los países que están siendo evaluados. Para previsiones climáticas específicas que tengan en cuenta la hidrología, Climate Information ofrece proyecciones climáticas específicas para cada lugar utilizando el modelo mundial HYPE del Instituto Sueco de Meteorología e Hidrología (SMHI), junto con otros parámetros previstos del cambio climático.

El análisis de esta información debería ayudar a identificar los impactos climáticos observados relacionados con el agua y los riesgos futuros relacionados con el clima (tanto temática como geográficamente), los mecanismos de respuesta actuales, así como las lagunas. Dichos impactos pueden clasificarse, por ejemplo, en función de la magnitud del impacto potencial, la probabilidad de ocurrencia, la reversibilidad y la urgencia de la acción . Toda esta información debe incluirse en el análisis de referencia, y debe tenerse en cuenta a la hora de reforzar la respuesta de adaptación al clima mediante la planificación de acciones de GIRH.

## PNA

En 2010, los países que forman parte de la CMNUCC establecieron el proceso de Planificación Nacional de la Adaptación (PNA) para permitir a los Países Menos Adelantados (PMA) identificar las necesidades de adaptación a medio y largo plazo, y desarrollar y aplicar estrategias y programas para abordar dichas necesidades. El PNA es un proceso iterativo y continuo que implica la formulación, implementación y actualización del plan.

A finales de noviembre de 2023, 142 países en desarrollo estaban adoptando medidas para formular e implementar PNA . Si un país cuenta con un PNA existente y recientemente definido, el proceso de planificación de la acción para la GIRH puede aportar valor añadido tomando como punto de partida las prioridades relacionadas con el agua del PNA, y avanzando estas prioridades hacia la acción sobre el terreno en el marco de la implementación del PNA, en consonancia con los principales procesos nacionales de planificación del desarrollo. Sin embargo, si el PAN está en fase de elaboración, revisión o preparación, puede haber oportunidades de desarrollo sinérgico entre el Plan de Acción para la GIRH y el PAN. El proceso de planificación de la acción puede contribuir a definir las acciones prioritarias de creación de resiliencia relacionadas con el agua en el PNA, que posteriormente podrían ejecutarse con la financiación disponible para la ejecución del PNA, por ejemplo, a través del Programa de Preparación del FVC.

La modalidad exacta de vincular la planificación de la acción de la GIRH dependerá de la situación actual del país en su proceso de PAN, así como de lo que las partes interesadas perciban como las mayores oportunidades.  GWP, en colaboración con la CMNUCC y sus socios, ha desarrollado el Suplemento sobre el Agua de las Directrices de la CMNUCC para la formulación de PNA , que describe qué puntos de entrada pueden tomarse para integrar el agua en el proceso del PNA, y puede ser una guía útil para la facilitación del proceso de Planificación de la Acción de la GIRH.

Unos pocos países han formulado también Planes Estratégicos y de Adaptación específicos para el agua , que orientan enfoques sectoriales (y no generales) para integrar la adaptación; sin embargo, esto no se ha hecho de forma sistemática, lo que ofrece al proceso de Planificación de la Acción para la GIRH, que adopta una perspectiva climáticamente sensible, una oportunidad específica para entrar en el proceso de los PNA desde una perspectiva sectorial. Un Plan de Acción para la Adaptación del Agua o un Plan Nacional de Adaptación del Agua (PNA Agua) ofrece el espacio para considerar múltiples escenarios de emisiones en el futuro; para llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo climático a nivel de sistemas para los impactos del cambio climático a través del agua; identificar y priorizar entre las posibles opciones de respuesta, incluyendo el cálculo de los costes de las mismas; y articular el coste adicional impuesto por el cambio climático en comparación con los enfoques regulares de desarrollo sostenible para la respuesta particular. Este enfoque de la planificación de la adaptación del agua puede facilitar el acceso a la financiación climática internacional para permitir la implementación de medidas, como parte de la fase 3 del Programa de Apoyo a los ODS.

A través del Programa de Preparación del FVC, por ejemplo, los países pueden acceder a un máximo de 3 millones de dólares para "facilitar la formulación de los PNA y otros procesos de planificación de la adaptación" , y una vez formulado el PNA, el Programa de Preparación del FVC ofrece otros 3 millones de dólares por país para apoyar la ejecución del PNA.

## NDCs

Tal y como se definen en el Acuerdo de París, las NDC encapsulan los compromisos nacionales de los países en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Todas las partes del Acuerdo de París presentaron su primera ronda de NDC en 2015 y deben actualizarlas cada cinco años para aumentar su nivel de ambición . Un análisis de 2018 de la primera ronda de NDC de 80 países en desarrollo descubrió que el 89 % de los países encuestados había priorizado la inversión en infraestructura, instituciones o gobernanza del agua, entre sus acciones climáticas clave, pero solo el 10 % de ellos había presupuestado propuestas que podrían considerarse para la financiación . De la segunda ronda de NDC presentadas en 2020-2021, aproximadamente el 85% de las NDC de países de ingresos bajos y medios incluían una mayor atención a las vulnerabilidades e impactos climáticos relacionados con el agua que en las iteraciones anteriores de sus NDC . Aunque esto representa un avance, solo el 16% de las NDC evaluadas en un análisis de 2023 contenían detalles adecuados sobre las interacciones entre el agua y la energía.

Con la próxima iteración de las NDC prevista para 2025, existe la oportunidad de que el proceso de planificación de la acción de la GIRH contribuya a la NDC actualizada de un país con acciones integradas relacionadas con el agua para la adaptación y la mitigación. Si es apropiado para el contexto del país, la planificación de la acción de la GIRH podría ofrecer al proceso de actualización de las NDC una definición más específica de los objetivos mensurables relacionados con el agua, en línea con las prioridades relacionadas con el ODS 6 de los países, integrando así la planificación de los ODS con la planificación de la adaptación y la mitigación. De hecho, los datos del ODS 6 pueden servir de referencia para el monitoreo de los avances hacia la consecución de las medidas relacionadas con el agua de un país en las NDC. Para ello, debería invitarse a los puntos focales de la CMNUCC a participar en el proceso de planificación de la acción de la GIRH desde el principio, y deberían coordinarse bien los grupos de trabajo o equipos de tareas para ambos esfuerzos.

## ¿Qué otras herramientas pueden utilizarse para integrar las consideraciones climáticas en la planificación de la GIRH?

El Rastreador de Resiliencia Hídrica para la Planificación Climática Nacional de AGWA es una "herramienta y guía de diagnóstico que apoya la comprensión y mejora de la resiliencia hídrica en los planes climáticos nacionales", que se ha implementado en varios países de América Latina, Asia y África. Se centra específicamente en los planificadores climáticos nacionales y los responsables políticos, y les permite explorar las sinergias y compensaciones entre los múltiples sectores que utilizan el agua en sus procesos de planificación climática nacional.

El Programa Asociado de Gestión de Inundaciones de la GWP-OMM y el Programa Integrado de Gestión de Sequías pueden proporcionar apoyo a medida sobre el riesgo de inundaciones y sequías, a través de sus respectivos servicios de asistencia, que se basan en una red autorizada de organizaciones implicadas en estos dos extremos climáticos. Por ejemplo, el Manual de Indicadores e Índices de Sequía y la Serie de Herramientas APFM están disponibles como referencias útiles.

El Marco Estratégico de GWP-UNICEF para el Desarrollo Resiliente al Clima de WASH proporciona orientación sobre cómo garantizar que la infraestructura y los servicios de WASH sean sostenibles y resilientes a los riesgos del cambio climático, y cómo WASH puede contribuir a aumentar la resiliencia de la comunidad al cambio climático. Este marco puede ser útil para informar el proceso de planificación de la acción de la GIRH para considerar la gestión y el desarrollo más amplios de los recursos hídricos de manera integrada con los servicios WASH. Las oficinas regionales y nacionales de UNICEF han estado aplicando el Marco a nivel nacional y subnacional, y podrían ser útiles para participar en el proceso de planificación de la acción de la GIRH.

## ¿Qué fuentes de financiación climática internacional están disponibles para apoyar la planificación e implementación de acciones de GIRH?

Existe un gran número de mecanismos mundiales y regionales de financiación para el clima. Para aprovechar estos mecanismos de financiación, es importante entender cómo funcionan, antes de desarrollar el Plan de Acción de GIRH. Haciendo esto, las acciones pueden definirse de tal manera que sea más probable que sean apropiadas para ser apoyadas por uno o más de los mecanismos de financiación. Las siguientes páginas pretenden ayudar a los países a navegar y priorizar algunos de los mecanismos que tienen más probabilidades de ser relevantes. A continuación figura una lista ilustrativa de algunas de las principales fuentes de financiación climática que pueden utilizarse para financiar las Etapas 2 y/o 3 del Programa de Apoyo. No todas estas fuentes serán viables para todos los países interesados, por lo que los criterios de elegibilidad, la disponibilidad de recursos en las cuotas nacionales y otros criterios deberán revisarse con las contrapartes nacionales pertinentes. Los socios del Programa de Apoyo pueden proporcionar orientación sobre los mecanismos de financiación potencialmente pertinentes en el contexto de cada país (véase la sección 5.5).

## FVC

El Fondo Verde para el Clima (FVC), el mayor fondo multilateral del mundo dedicado a apoyar la adaptación al cambio climático y su mitigación, acelera la acción por el clima en los países en desarrollo, ofreciendo "soluciones de financiación flexibles y experiencia en inversión climática". Su cartera actual, hasta octubre de 2024, a través de 270 proyectos, era de 58.700 millones de dólares, incluyendo la financiación y cofinanciación del FVC. La seguridad del agua es una de las cuestiones intersectoriales que el FVC ha definido por sus oportunidades sinérgicas en sus ocho áreas de resultados. Para ello, ha definido una Guía Sectorial de Seguridad Hídrica con dos anexos aprobados centrados en las directrices de diseño de proyectos hídricos. En la Guía sectorial se abordan las siguientes cuestiones intersectoriales:

- Eficiencia en el uso del agua, incluida la gestión de la demanda; conservación del agua; economía circular; tecnologías de eficiencia hídrica.

- Preservación de los recursos hídricos (cantidad y calidad), incluida la recogida de aguas pluviales, la protección de las aguas subterráneas y la gestión de la recarga de acuíferos.

- Gestión de aguas residuales: red de alcantarillado; tratamiento de aguas residuales in situ, ex situ y descentralizado; reutilización del agua; reciclado del agua.

- Programas de agua, saneamiento e higiene resistentes al clima.

- EbM integrada en la gestión de inundaciones, incluyendo pavimentos permeables, gestión integrada de cuencas .

El Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio del FVC es "el mayor programa mundial de desarrollo de capacidades climáticas para mejorar el acceso de los países en desarrollo a los recursos e instrumentos financieros del FVC." El FVC ha definido para el periodo 2024-2027 el objetivo de su Programa de Preparación para "fortalecer las capacidades de los países y los entornos propicios para la implementación de las NDC, los NAP y los LTS, la planificación de las inversiones y un mejor acceso a los recursos del FVC". El FVC reforzará las capacidades de programación de acceso directo para permitir una participación significativamente mayor de las Entidades de Acceso Directo (EAD) en la programación del FVC y, cuando lo soliciten los países en desarrollo, ayudará a sus instituciones financieras a crear capacidades para integrar las consideraciones climáticas en sus operaciones de inversión". La preparación de los países puede utilizarse para tres objetivos generales, cada uno de los cuales tiene una ponderación diferente dentro de la cartera más amplia de preparación del FVC. Tal y como se describe en la página web del Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio del FVC:

- Objetivo 1: El objetivo de la cartera de preparación se fija en el 30% para garantizar un apoyo adecuado a la creación de las bases, como marcos estratégicos, mecanismos de coordinación para la acción por el clima y apoyo de las entidades de acceso directo.

- Objetivo 2: El objetivo de la cartera de preparación se fija en el 60% para dejar claro el renovado interés del FVC por desarrollar una cartera de inversiones orientada a los resultados y el compromiso de desarrollar las capacidades de programación y ejecución y el acceso directo.

- Objetivo 3: El objetivo de la cartera de preparación se fija en el 10% para centrarse en actividades impactantes y cuidadosamente diseñadas que maximicen el intercambio de conocimientos y el aprendizaje.

Los países pueden acceder al apoyo a la preparación a través de los AND, los puntos focales o las ADE. A partir del periodo estratégico 2024-2027, se espera que los AND preparen enfoques programáticos para el uso de los fondos de preparación para sus países, y cada país tendrá acceso a un máximo de 7 millones de dólares por país a lo largo de cuatro años, incluido el apoyo a la formulación de los PAN para los países que aún no hayan utilizado sus asignaciones de periodos estratégicos anteriores. Los países también pueden solicitar 3 millones de dólares adicionales para la ejecución de los PAN si se ha agotado la asignación anterior. Los detalles pueden encontrarse en la Guía inicial del FVC para que los países accedan al apoyo a la preparación.

Para el periodo 2024-2027, la Secretaría del FVC prevé destinar 500 millones de dólares estadounidenses en ayudas a la preparación.

## FMAM

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es una familia multilateral de fondos con 18 organismos asociados, que apoya "la labor de los países en desarrollo para hacer frente a los problemas medioambientales más acuciantes del mundo". Aunque suele prestar apoyo financiero a proyectos o programas gubernamentales, los gobiernos pueden decidir el organismo ejecutor, ya sea una institución gubernamental, una organización de la sociedad civil, una empresa privada o una institución de investigación .

Temáticamente, el FMAM organiza su trabajo en torno a cinco áreas focales: pérdida de biodiversidad, productos químicos y residuos, cambio climático, aguas internacionales y degradación del suelo. Su objetivo es adoptar un enfoque integrado para apoyar unos sistemas alimentarios, una gestión forestal y unas ciudades más sostenibles, cuestiones todas ellas en las que la gestión de los recursos hídricos es muy importante. En las últimas tres décadas, ha proporcionado más de 25.000 millones de dólares en financiación y movilizado otros 145.000 millones para proyectos prioritarios impulsados por los países .

El FMAM ofrece orientación sobre el funcionamiento de sus proyectos, incluidos los criterios de elegibilidad, y los tipos de proyectos que apoya, que pueden ser:

- Proyectos de gran envergadura (financiación de proyectos por el FMAM de más de dos millones de dólares estadounidenses);

- Proyectos de tamaño medio (financiación de proyectos del FMAM inferior o equivalente a dos millones de dólares estadounidenses);

- Actividad de capacitación (EA): Proyecto de preparación de un plan, estrategia o informe para cumplir los compromisos de un convenio;

- Programa: Un acuerdo estratégico y a largo plazo de proyectos individuales pero interrelacionados cuyo objetivo es lograr impactos a gran escala en el medio ambiente mundial.

Es posible consultar la cartera de proyectos del FMAM existente en su sitio web, que puede filtrarse por país, área focal, fuentes de financiación y otros criterios. También hay que tener en cuenta que cualquier proyecto que se presente para su aprobación requiere una Carta de Aprobación firmada por el Punto Focal Operativo, que coordina todas las actividades relacionadas con el FMAM dentro de un país determinado.

## Fondo de Adaptación

Con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a sufragar los costes de adaptación al mismo, en función de sus necesidades, puntos de vista y prioridades, el Fondo de Adaptación (FA) financia la preparación de propuestas, proyectos y proyectos en tramitación, así como la ejecución de proyectos y programas. Las solicitudes para todas las ventanas de financiación se aceptan de forma continua. Su actual Estrategia a Medio Plazo 2023-2027 contiene los pilares de Acción, Innovación y Aprendizaje e Intercambio, además de las áreas transversales de ampliación y adaptación liderada localmente.

Desde 2010, el AF ha comprometido más de 1.200 millones de dólares para proyectos y programas de adaptación y resiliencia al cambio climático. El AF también ha sido "pionero en el Acceso Directo y el Acceso Directo Mejorado, empoderando a los países para acceder a la financiación y desarrollar proyectos locales directamente a través de entidades ejecutoras nacionales acreditadas" . También ofrece subvenciones para la formulación de proyectos a los países, a través de sus entidades ejecutoras nacionales acreditadas, para desarrollar la capacidad de preparación y diseño de proyectos.

Hay orientaciones disponibles sobre cómo solicitar financiación para proyectos del Fondo de Adaptación. Un mapa interactivo de proyectos muestra también dónde se han financiado proyectos anteriores. Para solicitar financiación para proyectos y programas, los países deben presentar sus propuestas a través de una institución acreditada, de las cuales hay tres categorías: Entidades Ejecutoras Nacionales (EEN); Entidades Ejecutoras Regionales (EER); y Entidades Ejecutoras Multilaterales (EEM). Además, sólo las instituciones acreditadas por el AF pueden recibir financiación para proyectos de adaptación. Las NIE entran dentro de la modalidad de Acceso Directo del AF, lo que les permite "acceder directamente a la financiación y gestionar todos los aspectos de los proyectos de adaptación y resiliencia climática, desde el diseño hasta el monitoreo y la evaluación, pasando por la implementación" . El acceso directo también permite a los países en desarrollo reforzar su capacidad de adaptación al cambio climático aprovechando la experiencia local.

## Asociación NDC

La Alianza NDC actúa como intermediario neutral entre las solicitudes de apoyo de los países y los miembros y socios, a través de marcos de cooperación transparentes. De este modo, potencia la acción colectiva con el objetivo de contribuir a la consecución del Acuerdo de París y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo sostenible. Es una coalición mundial que reúne a más de 200 miembros, incluidos más de 130 países, desarrollados y en desarrollo, y cerca de 100 instituciones.

El Fondo de Acción de la Alianza para las NDC (NDC-PAF, por sus siglas en inglés), con una capitalización actual de 46,5 millones de dólares hasta 2025, puede proporcionar recursos a las solicitudes de los países para avanzar en la implementación de las NDC y los PAN, incluida la mejora de la alineación entre las NDC/PAN y la planificación de la GIRH para los países miembros. Al mancomunar los fondos y ponerlos más fácilmente a disposición de los países, "el PAF garantiza que los países tengan un mejor acceso a los recursos técnicos y financieros y que la gama más amplia posible de miembros de la Alianza pueda responder rápidamente a las necesidades de los países miembros en desarrollo" .

El proceso NDC-PAF de solicitud de apoyo a través de cartas de países se describe en el sitio web de NDC-PAF. Los miembros de la Asociación NDC pueden consultarse en el sitio web, tanto los miembros nacionales como los miembros institucionales y asociados. Las solicitudes realizadas por los países también pueden consultarse en las páginas de los países miembros.

# Participación e inclusión

## ¿Por qué deben participar en el proceso múltiples partes interesadas?

En las consultas con múltiples partes interesadas organizadas a través de la Fase 1 del Programa de Apoyo en 2023, se contó con un total de 2.683 participantes en todo el mundo, en 67 países (con una media de 41 por país). El 92% de ellos consideraron que sus opiniones habían sido escuchadas durante las consultas, y el 85% se mostraron satisfechos con el modo en que sus puntos de vista se reflejaron en las encuestas finales sobre el ODS 6.5.1.

La participación de las partes interesadas es un elemento esencial de la gobernanza del agua en todos. Involucrar a las partes interesadas se convierte en un factor crítico para el éxito de los enfoques de gobernanza, ya que conduce a un mayor empoderamiento de las partes interesadas y a procesos de planificación y toma de decisiones más transparentes . Por ello, las partes interesadas cuyas acciones afectan y se ven afectadas por los recursos hídricos deben reunirse en un diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de generar una comprensión más amplia y sistémica de las múltiples perspectivas que conducirán al desarrollo de enfoques de gobernanza más sólidos destinados a resolver los retos prioritarios.

Uno de los factores críticos para el éxito del proceso de Planificación de Acciones es la inclusión de diversos grupos de partes interesadas a lo largo de todo el proceso. Este compromiso puede aumentar la aceptación de las acciones prioritarias, dar lugar a un Plan de Acción sólido e integrador que tenga en cuenta los beneficios y las compensaciones de las diferentes acciones para las partes interesadas que se verían afectadas por ellas y, por tanto, debería conducir a un apoyo a largo plazo para la implementación de los planes y estrategias acordados. Basándose en su propia experiencia y en la de sus socios, GWP ha elaborado un útil libro de consulta sobre el despliegue de los Procesos de Múltiples Partes Interesadas (MSP) para la GIRH.

## ¿Qué partes interesadas podrían participar en el proceso de planificación de la acción?

Para contribuir a la redacción y formalización del Plan de Acción nacional para la GIRH, debería invitarse a las partes interesadas pertinentes en el contexto nacional a participar en el proceso de consulta, incluidas las consultas presenciales o virtuales con múltiples partes interesadas, y ya sea en el grupo operativo o en el grupo de consulta. Para garantizar un conjunto amplio, equilibrado y consensuado de acciones relacionadas con el agua, se sugiere que las siguientes partes interesadas, de diferentes sectores y niveles, sean consideradas como posibles participantes en este proceso (los enlaces se publican a continuación cuando es posible):

- Autoridades del gobierno central: representantes del principal ministerio o ministerios responsables de los recursos hídricos, así como de otras autoridades gubernamentales implicadas o con incidencia en cuestiones relacionadas con el agua (por ejemplo, agricultura/ganadería, silvicultura, energía, medio ambiente, turismo, planificación urbana, saneamiento, finanzas, cambio climático, gestión de riesgos, sanidad, etc.). Los Ministerios de Finanzas y de Planificación del Desarrollo (o equivalentes) también deberían ser invitados a participar en el proceso, de manera significativa.

- Autoridades pertinentes a nivel de cuenca, acuífero, área protegida y ciudad: gobiernos locales, representantes de áreas protegidas y organizaciones con responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos al nivel subnacional apropiado, centrándose en los puntos conflictivos a nivel nacional donde la voluntad política y el impacto potencial pueden ser mayores.

- Equipos de las Naciones Unidas en los países (UNCT) y entidades en el país: Las entidades de la ONU más relevantes para el desarrollo sostenible, el medio ambiente, las consideraciones sociales y el desarrollo económico. El equipo global del PNUMA está disponible para apoyar las conexiones que puedan establecerse con los UNCTs, que deberían participar plenamente en el proceso de Planificación de la Acción, con el objetivo de garantizar que el Plan de Acción de la GIRH esté en consonancia con el Análisis Común de País de la ONU.

- Instituciones financieras/Comunidad de donantes: fundaciones, organismos de cooperación bilateral y multilateral, bancos de desarrollo regionales y/o mundiales, embajadas y otros financiadores con interés en cuestiones relacionadas con el agua y el clima. Es importante incluir a estas partes interesadas desde el principio del proceso, debido a la necesidad de que la (co)financiación para aplicar el Plan de Acción se ajuste a las prioridades de los donantes.

- Puntos focales de la CMNUCC y de los fondos multilaterales para el clima: los ministerios competentes encargados de la planificación y la acción en materia de cambio climático en el país, los responsables de la gestión de los procesos nacionales intersectoriales relativos al cambio climático, como los puntos focales nacionales de la CMNUCC, los coordinadores nacionales de las NDC y los PAN, la Autoridad Nacional Designada (AND) para el FVC, el punto focal para el FMAM y la Autoridad Designada para el Fondo de Adaptación y otras partes interesadas pertinentes de la comunidad climática (véase la sección 3).

- Responsables de las cuestiones relativas a las aguas transfronterizas: incluidos los representantes de los organismos oficiales gubernamentales y/o los mecanismos de coordinación que se ocupan de los acuíferos o las cuencas fluviales transfronterizas, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y los organismos de cuencas fluviales transfronterizas.

- Puntos focales nacionales para otras metas e indicadores de los ODS relacionados con el agua: funcionarios gubernamentales nombrados puntos focales para cada meta e indicador de los ODS relacionados con el agua (no sólo para el ODS 6). Los datos de contacto de los puntos focales del ODS 6 deben estar disponibles a través de los canales oficiales del gobierno, pueden obtenerse en el sitio web de la Iniciativa Internacional de Monitoreo de ONU-Agua o pueden ser facilitados por la GWPO previa solicitud.

- Comunidad académica y científica: instituciones académicas nacionales, locales o internacionales, universidades, instituciones de investigación, grupos de reflexión y otros organismos que dispongan de información, estudios, datos y análisis pertinentes sobre diferentes aspectos de los recursos hídricos y la resiliencia climática del país.

- Sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, asociaciones de usuarios del agua, organizaciones medioambientales, iniciativas de ciencia ciudadana y/o organizaciones de agricultores centradas en los recursos hídricos y la resiliencia climática.

- Empresas e industria: empresas con una importante huella medioambiental, social y económica, que ofrezcan soluciones innovadoras para el agua y/o tengan un interés declarado en las cuestiones relacionadas con el agua, ya sean del sector de las bebidas, la alimentación, la minería, la energía, el papel, los productos de consumo, el turismo y/u otros sectores relacionados. También puede tratarse de inversores institucionales, el sector de los seguros, fundaciones filantrópicas y grupos asociativos que representen al sector privado. Véase el Recuadro 9 para más detalles sobre la participación del sector privado.

- Socios de GWP en su país: Los socios de GWP representan a una serie de partes interesadas en la GIRH, procedentes de diferentes sectores. La lista de socios registrados en cada país, así como sus datos de contacto, pueden consultarse libremente.

- Socios de Cap-Net en su país: redes y organizaciones de desarrollo de capacidades centradas en el agua.

- Grupos de defensa de las cuestiones de género: limitar la participación en la gestión de los recursos hídricos en función del género puede tener a menudo efectos injustos y autoperpetuantes en la vida de mujeres y hombres, lo que a su vez puede conducir a nuevas formas de marginación, reduciendo el acceso a los recursos productivos. Identificar y comprometer a las organizaciones basadas en el género en la GIRH puede significar que las oportunidades y los beneficios de las acciones relacionadas con el agua estén igualmente disponibles tanto para las mujeres como para los hombres. El apartado 5.1 describe algunas de las herramientas disponibles para avanzar en la integración de la perspectiva de género. En el proceso de planificación de la acción debe tenerse en cuenta la participación equitativa de ambos géneros, con el objetivo de definir y obtener apoyo para las acciones transformadoras de género.

- Grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas: instituciones y grupos organizados que representan los derechos, intereses y perspectivas de los grupos vulnerables, tal y como se definen en la encuesta del ODS 6.5.1. Es especialmente importante escuchar la voz de los pueblos indígenas, dado que se estima que la tierra que ocupan tradicionalmente contiene la mayor parte de la biodiversidad que queda en el mundo. Es importante señalar que es posible que las consultas deban tener en cuenta lenguas distintas de la lengua nacional predominante para permitir una participación significativa de los representantes de las comunidades indígenas.

- Jóvenes: los jóvenes son una fuerza de cambio positivo en materia de sostenibilidad. Involucrar a jóvenes profesionales en el proceso de planificación de la acción puede aumentar la calidad y relevancia de las iniciativas, políticas y programas relacionados con el agua y el clima, ya que pueden aportar información, ideas y soluciones innovadoras. Las organizaciones juveniles dedicadas al agua o al desarrollo sostenible pueden ser un buen punto de partida para identificar a los mejores participantes. Los jóvenes no son un grupo homogéneo y pueden tener orígenes muy diversos, como investigadores, sociedad civil, tribus indígenas, empresarios y jóvenes profesionales del agua. Para más información, consulte GWP Youth Engagement Strategy.

- Legisladores medioambientales: en función del alcance potencial de las intervenciones del Plan de Acción, se podrá invitar a los parlamentarios/legisladores pertinentes que lideran las cuestiones medioambientales/del agua a que participen y contribuyan a determinadas partes de las consultas, aportando una perspectiva sobre las posibilidades de mejorar los marcos jurídicos de los recursos hídricos.

## ¿Cómo diseñar un proceso multilateral eficaz?

El Programa de Apoyo revisó y analizó la documentación sobre los procesos con múltiples partes interesadas para el monitoreo del ODS 6.5.1 en los 61 países que recibieron apoyo a través del Programa de Apoyo en 2020. Las modalidades de consulta incluyeron formas presenciales, en línea e híbridas. El análisis en profundidad con estudios de casos está disponible aquí. Un resumen de políticas destaca los principales factores que aumentan la legitimidad de las MSP e incluye algunas consideraciones y recomendaciones a tener en cuenta para todas las modalidades de consulta, presentadas en el cuadro 2.

Cuadro 1 Cuatro criterios de equidad procedimental en las consultas a las partes interesadas

| Criterio | Recomendaciones y buenas prácticas |
| --- | --- |
| Inclusión de las partes interesadas | - Garantizar la diversidad sectorial mediante la inclusión de representantes de diferentes sectores y ministerios y tener en cuenta los diferentes subsectores que se incluyen en la encuesta de GIRH (por ejemplo, género, cuestiones de aguas transfronterizas, sector privado, grupos vulnerables). - Garantizar la diversidad geográfica para reflejar que las decisiones se toman a varios niveles (local, de cuenca, regional, nacional e internacional). - Lo ideal sería que entre los participantes hubiera representantes de organismos públicos (como ministerios estatales y autoridades regionales del agua), de la sociedad civil, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades WASH. - Los participantes también deben ser diversos en cuanto a género, grupos de edad, grupos étnicos y grupos tradicionalmente marginados. |
| Equidad procesal | - Asegúrese de que todos los participantes disponen de la información pertinente antes de iniciar el proceso de consulta. Envíe la información con antelación y esté disponible antes y después de las reuniones para preguntas y aclaraciones. - Reforzar la capacidad de los grupos tradicionalmente marginados para que puedan participar eficazmente. Por ejemplo, pueden organizarse reuniones previas a los talleres para que los "no expertos" se familiaricen con los términos técnicos y la jerga. - Considere la posibilidad de prolongar los talleres o los periodos de participación, ya que así las partes interesadas tendrán más oportunidades de plantear sus problemas y prioridades durante los debates. Sin embargo, hay que entender que esto podría tener efectos perjudiciales sobre la inclusión, ya que algunas partes interesadas podrían no ser capaces de comprometerse con la cantidad de tiempo solicitada. |
| Orientación consensual | - Crear un entorno orientado hacia la orientación consensuada utilizando diversos métodos para aumentar la cohesión del grupo, por ejemplo, ejercicios de creación de confianza, debates en grupos de discusión seguidos de sesiones de retroalimentación, o métodos creativos de estructuración de problemas como ejercicios de abstracción y visión o los basados en Estructuras Liberadoras. - Considere la posibilidad de celebrar talleres de varios días en lugar de unas pocas horas o periodos de consulta más largos para dar a las partes interesadas más tiempo para compartir sus puntos de vista y crear un sentimiento de comprensión y confianza mutuas. |
| Transparencia | - Poner a disposición los datos y documentos que expresen, con suficiente detalle, las diferentes etapas de la consulta, destacando los debates y puntuando de forma equitativa. - Comparta el orden del día con antelación, levante acta de las reuniones, anote quién participó, comunique los resultados de las reuniones y comparta resúmenes de los debates, incluyendo qué se dijo, quién lo dijo y cómo se recopilaron las puntuaciones. - Utilizar herramientas como las encuestas de satisfacción, además de las sesiones generales de feedback, para comprender los puntos fuertes y débiles del proceso de consulta y cómo pueden hacerse más eficaces. |

## ¿Qué funciones y responsabilidades pueden tener las partes interesadas en el proceso?

A la hora de diseñar el proceso de la Etapa 2, es importante no sólo identificar a las partes interesadas que podrían ser invitadas a participar en el proceso, sino también considerar cómo podrían participar, lo que incluye garantizar que todas las partes interesadas tengan voz en el proceso, siguiendo los principios de equidad procedimental (véase 1). En el cuadro 2 se sugieren diferentes funciones que podrían desempeñar las partes interesadas durante el proceso de planificación de la acción, así como sus correspondientes responsabilidades, en función de su interés y relevancia. La definición de los papeles debe hacerse con total transparencia, para garantizar la responsabilidad de cada grupo y de las partes interesadas que lo componen.

Cuadro 2 Funciones sugeridas para las partes interesadas en el proceso de planificación de la acción y sus responsabilidades

| Actor | Función/responsabilidad |
| --- | --- |
| Institución(es) de referencia: 1-2 institución(es) gubernamental(es), incluyendo potencialmente el ministerio o agencia con un mandato para el ODS 6.5.1 | - Apropiación general y liderazgo del proceso, para crear vínculos significativos con los ODS/objetivos de desarrollo más amplios y garantizar que las acciones puedan contribuir a los procesos en curso. - coordinación del grupo operativo y de consulta, de otras instituciones gubernamentales y de los procesos en curso en el país y/o las regiones - presidente(s) del grupo de trabajo - convocante(s) formal(es) de cualquier taller de consulta - lo ideal sería que comprometieran recursos presupuestarios y de otro tipo para apoyar el proceso de Planificación de la Acción (Etapa 2) y la ejecución de algunas de las acciones contenidas en el Plan de Acción (Etapa 3) |
| Grupo de trabajo: 6-9 principales interesados nacionales | - supervisa la preparación y valida el Plan de Acción de la GIRH - contribuye a definir los retos relacionados con el agua y el clima y las estrategias de respuesta - aprueba el proceso de consulta y los mecanismos de participación de las partes interesadas - pueden contribuir financieramente al proceso de planificación de la acción y/o a la ejecución de algunas de las acciones prioritarias |
| Grupo de consulta: 20-50 partes interesadas | - se le invita a que revise el análisis de referencia y, en su caso, aporte sus comentarios al respecto, contribuyendo así a la definición de los principales retos y oportunidades relacionados con el agua - aporta su contribución a las posibles acciones para hacer frente a esos retos y a la orientación general del Plan de Acción - contribuye al esfuerzo de priorización destinado a finalizar la definición de estas acciones - busca sinergias entre sus propias actividades, estudios y análisis y las acciones prioritarias, para apoyar su ejecución |
| Programa de apoyo a la GIRH del ODS 6: PNUMA, GWPO, PNUMA-DHI, Cap-Net | - coordina el intercambio de conocimientos entre países e informa sobre la experiencia adquirida - desarrolla y distribuye conocimientos y materiales metodológicos a medida para apoyar a los agentes nacionales - (cuando se solicite y esté disponible) asigna financiación catalizadora para apoyar las actividades de la Fase 2 - (cuando se solicite y esté disponible) aporta contribuciones técnicas y/o en especie sobre cualquiera de los seis temas prioritarios del Programa de Apoyo - revisa la lista de análisis de referencia, las acciones prioritarias y el proyecto de Plan de Acción, y aporta sus comentarios al respecto - promueve el Plan de Acción finalizado a través de sus canales de comunicación |
| GWP: Asociaciones regionales o nacionales para el agua (según proceda), con el posible apoyo de un facilitador designado. | - enlace entre el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 y la(s) institución(es) de referencia en el país - identifica y moviliza a las principales partes interesadas y estructuras de coordinación - prepara y organiza talleres u otras consultas con las partes interesadas - contrata y gestiona apoyo externo, como facilitadores u otros consultores - apoya el proceso general y el desarrollo del Plan de Acción - conexiones con otras iniciativas y programas de GWP |

## ¿Cómo pueden las herramientas virtuales facilitar los procesos inclusivos y participativos de las múltiples partes interesadas?

Las consultas pueden tener lugar a través de diversos medios presenciales, virtuales o híbridos. Dado que las consultas en persona han sido la norma durante mucho tiempo, a continuación se ofrecen algunas recomendaciones que pueden servir de inspiración para el diseño de procesos de participación de las partes interesadas en línea.

Opciones de interacción en línea

Las siguientes herramientas en línea pueden combinarse de la forma más adecuada para su país.

- Aportaciones por escrito: puede consistir en pedir a las partes interesadas que aporten contribuciones por escrito, además de las consultas formales. Puede utilizarse una dirección de correo electrónico o un sencillo formulario en línea para recabar ideas de un mayor número de participantes.

- Grupos focales: podrían organizarse talleres en línea más reducidos para debatir determinados aspectos del proceso. Podría tratarse de una sesión breve y centrada o de una serie de sesiones para consolidar las ideas compartidas y avanzar hacia el consenso, idealmente utilizando programas de videoconferencia.

- Foros de debate: los asuntos clave pueden someterse a consulta de un público más amplio, quizá a través de un proceso de preinscripción. Esto puede permitir profundizar en aspectos clave que pueden fomentar un entendimiento compartido entre un mayor número de participantes.

- Sondeo en línea: también se puede recibir información cuantitativa y cualitativa de un grupo más amplio a través de un sondeo en línea. Esto puede ser especialmente útil para el proceso de priorización. El sondeo en línea puede reducir los sesgos inherentes a la votación en persona.

- Consultas en línea: Pueden organizarse talleres o consultas en línea para aprovechar las aportaciones realizadas a través de varios de los mecanismos enumerados anteriormente. Los talleres o consultas en línea pueden celebrarse en días consecutivos, si es necesario, y su duración debe ser más breve que la de los talleres presenciales. Si las circunstancias lo permiten, es posible que se organicen planes híbridos, en los que algunas personas participen en persona y otras lo hagan en línea.

Posibles plataformas y herramientas de reunión en línea

A continuación se ofrece una breve lista de algunas posibles plataformas y herramientas de comunicación. Los departamentos gubernamentales y los particulares pueden tener sus plataformas preferidas, y no es necesario adoptar nuevas plataformas si ya existen sistemas eficaces o conocidos. La participación de facilitadores especializados en el uso de tales herramientas podría resultar beneficiosa.

- Dos personas o grupos pequeños: por ejemplo, teléfono, MS Teams, Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, Facetime, etc.

- Reuniones/talleres en línea (con o sin vídeo): por ejemplo, MS Teams, WebEx, GoToMeeting, Zoom, Google Meet o retransmisiones en directo en redes sociales (por ejemplo, Facebook, LinkedIn o YouTube Live).

- Sondeos en línea: por ejemplo, Survey Monkey, Menti, Google Forms, Kahoot, Pollev, Slido.

- Foros de debate: por ejemplo, Facebook, LinkedIn, IWRM Action Hub.

- Lluvia de ideas compartida: Miro, Google docs.

# Establecimiento de prioridades, estimación de costes y movilización de recursos

## ¿Qué temas podrían considerarse?

Dado que los recursos hídricos afectan a todos los aspectos de la existencia humana y que los retos relacionados con el agua y el clima de los países son diversos, no existe un menú fijo de acciones en las que las partes interesadas puedan centrarse en su proceso de planificación de la acción. La priorización de las acciones debe guiarse por los resultados del monitoreo de los ODS, las NDC, los NAP, las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP), las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, así como otros marcos, y debe emplear un enfoque integrado, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de la GIRH para lograr resultados holísticos. De hecho, hasta mediados de 2024, los 20 países asistidos por el Programa de Apoyo en la Etapa 2 habían definido 320 acciones, centradas en muchas áreas diferentes de la gestión del agua.

El ámbito geográfico de las posibles acciones puede situarse en uno de tres niveles diferentes, según se requiera para afrontar el reto identificado de la manera más adecuada:

- nacional,

- subnacionales y

- transfronterizo,

De las 320 acciones definidas por los 20 primeros países asistidos a través del Programa de Apoyo:

- El 62,6% se definieron a escala nacional,

- el 32,7% eran subnacionales, y

- El 4,8% eran transfronterizos.

Mientras que las acciones definidas a escala nacional pueden requerir principalmente una coordinación horizontal con los organismos de ámbito nacional, para abordar las posibles prioridades subnacionales se requiere una colaboración vertical con otros niveles de gobierno y organismos de coordinación, como los organismos de cuenca fluvial. Las acciones subnacionales, por ejemplo a nivel de estado/provincia, cuenca, ciudad o municipio, también pueden constituir una mayor oportunidad de alineación con el sector privado (véase el Recuadro 9). Por último, las acciones transfronterizas, ya se centren en las aguas subterráneas o superficiales, requieren una definición y implementación coordinadas con los países ribereños, y pueden tener como objetivo lograr avances hacia el indicador 6.5.2 de los ODS, que se centra en la proporción de zonas de cuencas transfronterizas con un acuerdo operativo para la cooperación en materia de agua.

Basándose en el análisis de las acciones existentes definidas por los primeros 20 países, el potencial para generar un mayor impacto, y los mandatos y áreas de experiencia de sus socios principales, el Programa de Apoyo ha definido seis temas prioritarios, sobre los que puede proporcionar orientación y apoyo complementarios en los procesos de la Fase 2 y/o 3. Estos temas son

- Adaptación al cambio climático. Los socios del Programa de Apoyo pueden ayudar a los países a establecer conexiones entre sus procesos de GIRH, PAN y NDC, así como guiarlos a través del proceso para acceder a fuentes de financiación relacionadas con el clima (véase la Sección 5.5 para más detalles).

- Biodiversidad. El PNUMA, como organismo custodio del ODS 6.6.1 sobre los ecosistemas de agua dulce, tiene acceso a conocimientos técnicos que permiten identificar las áreas geográficas y temáticas prioritarias que requieren atención, así como las metodologías que permiten aclarar las posibles soluciones. El PNUMA y GWP también han desarrollado una metodología para ayudar a los países a avanzar hacia el ODS 6.6.1, y están poniendo a prueba ese enfoque en varios países.

- Reducción del riesgo de catástrofes. El cambio climático provoca un aumento de la frecuencia e intensidad tanto de las inundaciones como de las sequías. A través de su Programa Integrado de Gestión de Inundaciones y su Programa Asociado de Gestión de Inundaciones, la GWP y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) gestionan dos servicios de asistencia técnica sobre enfoques integrados para hacer frente a estos dos extremos.

- Género. El Programa de Apoyo ha desarrollado una serie de análisis y herramientas para guiar a los países en sus esfuerzos por integrar la perspectiva de género en el agua, incluido un estudio sobre los principales obstáculos y facilitadores de la integración de la perspectiva de género en la gestión de los recursos hídricos, y una lista de control de género para fines de monitoreo. Además, la Pieza de Acción de Género de GWP ofrece recomendaciones prácticas sobre cómo mejorar la integración de la perspectiva de género en el agua.

- Calidad del agua. Como organismo custodio del indicador 6.3.2 de los ODS sobre la calidad del agua ambiente, y anfitrión de la Alianza Mundial para la Calidad del Agua, el PNUMA tiene acceso a conocimientos técnicos y herramientas que permiten a los países identificar retos y oportunidades para avanzar en la mejora de la calidad del agua, basándose en el monitoreo de los ODS.

- Seguridad alimentaria. Se calcula que, en todo el mundo, alrededor del 70% de las extracciones de agua dulce se destinan a la agricultura. En colaboración con organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de Apoyo trata de respaldar la planificación integrada en pro de la seguridad hídrica y alimentaria.

## ¿Cómo priorizar las acciones?

La clave del éxito de los Planes de Acción es la priorización de las acciones adecuadas para abordar los retos relacionados con el agua, que deben ser a la vez ambiciosas y realistas. Cualesquiera que sean los criterios que se definan, deberán tener en cuenta las prioridades y condiciones nacionales e incluir las vulnerabilidades y los riesgos climáticos. Aunque cada país es libre de definir sus propios criterios de priorización, la Fig. 8 sugiere un conjunto simplificado de cuatro criterios, en el que las acciones prioritarias serían las del centro del diagrama de Venn. Una forma sugerida de implicar de forma transparente a las partes interesadas en este proceso de priorización es utilizar una simple hoja de cálculo (véase también el cuadro 3) o un sistema de votación en línea (véase la sección 4.5) para que los participantes clasifiquen las acciones potenciales en función de estos criterios (u otros que elija el país). Las que superen una puntuación total predefinida (por ejemplo, el 75%), o bien las 8-12 acciones más destacadas, podrán seleccionarse como las acciones prioritarias que se incluirán en el Plan de Acción para la GIRH.

Figura 8 Matriz de priorización de acciones potenciales

Acciones prioritarias

Cuadro 3 Hoja de cálculo de priorización de acciones potenciales

| Acciones potenciales | Impacto potencial | Voluntad política | Alineación con los procesos en curso | Coste potencial y disponibilidad de financiación | Total (Suma de puntuaciones por acción) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Puntuación para cada acción: 1-10, siendo 10 la puntuación más alta) |  |  |  |  |
| Acción 1 |  |  |  |  |  |
| Acción 2 |  |  |  |  |  |
| Acción 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

A continuación se definen los cuatro criterios propuestos:

- Impacto potencial: Este criterio pretende destacar aquellas acciones que probablemente constituyan respuestas significativas a los principales retos del país relacionados con el agua y el clima, tal y como se informa a través de los ODS y otros marcos. Al basar este criterio en marcos de monitoreo, se puede cuantificar el impacto mensurable de dichas acciones.

- Voluntad política: Aquellas acciones que ya cuenten con apoyo popular y/o de alto nivel a nivel nacional, subnacional e internacional tendrán más probabilidades de aplicarse con éxito, ya que una mayor voluntad política puede eliminar algunos de los obstáculos que, de otro modo, podrían dificultar el éxito, entre ellos facilitar el acceso a financiación y fondos y otros medios de implementación.

- Alineación con los procesos en curso: A la hora de priorizar las acciones, es esencial alinearlas con los compromisos existentes en los PNA, las NDC, las EPANB y otros marcos, con el fin de garantizar la coherencia entre la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y los esfuerzos de gestión del agua. Las acciones que se basan en compromisos anteriores en estos marcos permitirían una mayor optimización de los recursos, evitando la duplicación de esfuerzos y mejorando la eficacia general de dichas acciones.

- Coste potencial y disponibilidad de financiación: Sobre la base de un ejercicio de alto nivel para estimar los costes, que se centra en la identificación de los órdenes de magnitud de la financiación y/o los fondos necesarios para poner en práctica las acciones potenciales, así como el conocimiento previo de las fuentes de financiación y/o fondos potencialmente disponibles para apoyar la implementación del Plan de Acción, debería ser posible identificar las acciones que serían a la vez rentables y que probablemente podrían acceder a recursos suficientes para permitir su plena implementación.

Se reconoce que tal proceso es subjetivo, ya que se basa en la opinión experta de los participantes en el proceso de consulta, y tales opiniones pueden incluso diferir entre expertos. Por lo tanto, es primordial llevar a cabo este proceso de forma transparente, para garantizar una amplia aceptación de los resultados y que todas las partes interesadas puedan respaldar las acciones priorizadas por el grupo, aunque su propuesta no haya sido una de las priorizadas.

A la hora de priorizar las acciones, se sugiere que los Principios de Valoración del Agua (VWP, véase el recuadro 5) sirvan de inspiración. Se ha demostrado que el uso de estos principios fomenta la confianza entre múltiples grupos de partes interesadas, al identificar y utilizar valores compartidos entre los participantes. Un enfoque de este tipo puede poner de relieve acciones que podrían tener un mayor impacto a largo plazo, porque se generan a partir de un proceso con una mayor aceptación de las partes interesadas. GWP ha desarrollado herramientas específicas para facilitar el proceso de priorización, basadas en el VWP. Si desea más información sobre estas herramientas, póngase en contacto con el equipo del Programa de Apoyo.

Cuadro 5: Principios de valoración del agua (VWP)

Los VWP, adoptados por el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Agua en 2018, pueden tomarse como punto de partida a la hora de priorizar posibles acciones:

- Reconocer y aceptar los múltiples valores del agua

- Conciliar valores y generar confianza

- Proteger las fuentes

- Educar para empoderar

- Invertir e innovar

GWP ha desarrollado un conjunto de herramientas sobre cómo aplicar el PTV en la práctica, véase aquí, al igual que la Iniciativa para la Valoración del Agua, véase aquí. Un ejemplo es el ejercicio de las constelaciones, que resulta excelente para romper el hielo en un taller. Si desea más información, escriba al equipo del Programa de Apoyo.

## ¿Cuándo debe calcularse el coste de la implementación de las medidas?

Las acciones incluidas en los planes de acción de la GIRH deben ser compromisos de alto nivel de múltiples partes interesadas, que pueden desglosarse en una serie de resultados e intervenciones. Para que sean eficaces, esas acciones deben presupuestarse adecuadamente, en dos momentos del proceso:

- Una primera estimación de costes de alto nivel, a efectos de priorización (véase el apartado 5.2). En este punto, la estimación debe definir el orden de magnitud de la acción, por ejemplo, si se trata de decenas de miles o millones de dólares. Puede tratarse de una estimación aproximada basada en el coste de acciones similares.

- Una estimación más detallada del coste de las acciones una vez que hayan sido priorizadas para su inclusión en el Plan de Acción de GIRH , idealmente con fuentes potenciales de financiación identificadas. Aunque se reconoce que la estimación precisa de los costes puede ser difícil para algunas acciones, debe hacerse todo lo posible para garantizar que las acciones se calculan de la forma más realista posible, para garantizar un coste realista del Plan de Acción.

El coste total de la ejecución de las acciones incluidas en el Plan de Acción debe incluir tanto las contribuciones en especie como las financieras, tanto las procedentes de los presupuestos públicos como de otras fuentes de financiación externas. Los compromisos financieros públicos existentes pueden utilizarse como medio para apalancar esos recursos externos adicionales (véase un ejemplo en el recuadro 6). Hacerlo así no sólo tiene el objetivo de contribuir al Plan de Acción de la GIRH, sino que también es una valiosa habilidad a adquirir para otros fines.

Cuadro 6 Ejemplo de proceso de planificación de la acción en Panamá

En 2021-2022, con la ayuda del Programa de Apoyo, Panamá definió su Plan de Acción de GIRH para incluir 35 acciones relevantes, con un precio de 14 millones de USD para su implementación completa. El gobierno de Panamá ha comprometido 3,23 millones de USD de su presupuesto nacional para apoyar la implementación del Plan de Acción. El Programa de Apoyo está ayudando al gobierno a movilizar otras contribuciones financieras para el coste total de la implementación, incluso a través del sector privado y del FVC.

## ¿Cómo se puede definir el coste de ejecución de las acciones?

El proceso para evaluar el coste de implementación de cada acción puede incluir las tres fases y subfases siguientes:

Figura 9. Ejemplo de descomposición de una acción en componentes para la evaluación de costes.

El Plan de Acción de la GIRH de Túnez contiene 13 acciones prioritarias, con un coste total de 31,8 millones de dinares tunecinos (aproximadamente 10,3 millones de USD), entre ellas la creación de una plataforma de coordinación de aguas transfronterizas, la puesta en marcha de un enfoque de gestión de sequías, la mejora de los conocimientos y las técnicas de seguimiento de las reservas de aguas subterráneas y la creación de un programa de inversiones en el sector del agua.

La plantilla 7 presenta una visualización de las estimaciones detalladas de los costes de una acción ilustrativa, desglosada en dos productos y ocho actividades, cuyo coste se ha calculado con costes directos e indirectos, siguiendo la lógica anterior. En ese ejemplo, se han sugerido la situación y las fuentes de financiación. Este enfoque permite flexibilidad para que los recursos se apliquen a nivel de la acción, del producto y/o de las actividades individuales, dependiendo del nivel de interés de las fuentes de financiación potenciales. Cabe señalar que, dado que no todas las actividades pueden ser ejecutadas por la misma entidad o financiadas por la misma fuente, pueden aplicarse costes indirectos diferentes.

Cabe señalar que el coste de las acciones puede compararse en algunos casos con el coste de la inacción. De hecho, en un contexto empresarial, algunos estudios sitúan el coste del aumento de los riesgos por la inacción continuada cinco veces por encima del coste de adoptar acciones específicas para reducir ese riesgo . Calcular el coste de la inacción para el sector público en la gestión del agua es una tarea difícil, que no se ha cuantificado habitualmente. Sin embargo, en WASH, el rendimiento financiero de cada dólar invertido se ha calculado entre 1,32 y 2,05 dólares para un rendimiento medio, y entre 5,11 y 9,04 dólares en el extremo superior.

## ¿Cómo movilizar recursos en apoyo de los Planes de Acción?

Dado que es posible que las acciones definidas en el Plan de Acción no se financien en su totalidad con recursos públicos nacionales, y que probablemente se necesitarán recursos adicionales, se sugiere que se desarrolle una estrategia de movilización de recursos de alto nivel, destinada a garantizar la plena implementación, y potencialmente el mantenimiento, del Plan de Acción. Cabe señalar que la ejecución de las acciones que puedan iniciarse debería comenzar lo antes posible, incluso si no se dispone de financiación para la ejecución de todo el Plan de Acción.

En última instancia, según la definición de la OCDE, las inversiones en agua pueden realizarse a través de las "3T" -tarifas, impuestos y transferencias . Sin embargo, las fuentes potenciales de financiación para la implementación de un Plan de Acción GIRH pueden incluir mecanismos "clásicos" de financiación del agua, así como aquellos relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y otros mecanismos relacionados en los que el Plan de Acción podría centrarse para lograr avances. En ese sentido, entre las fuentes potenciales de financiación para el Plan de Acción GIRH se incluyen las siguientes, señalando que la financiación ideal de un Plan de Acción puede requerir opciones de financiación mixta que reúnan varias de las siguientes :

El 60% de los países informaron en 2023, a través del ODS 6.5.1, de que su recaudación de ingresos era ineficaz para poner en práctica leyes, políticas y planes sobre el agua.

El 70% de los países declararon no disponer de financiación suficiente para cubrir sus necesidades de implementación de la GIRH a nivel de cuenca, acuífero o subnacional.

Movilización de fondos nacionales, que a su vez podrían utilizarse para apalancar o reducir el riesgo de financiación externa, algunos de los cuales pueden requerir la asignación de fondos existentes o fondos de contrapartida. También puede ser necesario abogar por la asignación de fondos nuevos y/o adicionales de los presupuestos públicos nacionales y/o subnacionales, y/o aumentar la disponibilidad de recursos financieros a través de la eficiencia en la asignación de recursos. Sin embargo, los recursos nacionales, en sentido amplio, pueden incluir los presupuestos gubernamentales, los bancos nacionales, las instituciones nacionales de microfinanciación, los gobiernos locales, los inversores institucionales a nivel nacional (como los fondos de pensiones), las empresas privadas usuarias de agua con sede en el país y la asignación de impuestos sobre la contaminación y los recursos minerales (véase el Recuadro 7).

- Movilización de financiación externa, incluido el acceso a instrumentos financieros mundiales y a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) bilateral, la filantropía, los fondos multilaterales para el clima (por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, etc.) o las instituciones financieras multilaterales y de desarrollo (por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo, etc.). La Inversión Extranjera Directa (IED) también puede ser aplicable, al igual que otros mecanismos de financiación innovadores (ver Recuadro 2), como las inversiones de impacto, los bonos verdes, los fondos para el agua, los créditos para el agua, los canjes de deuda por naturaleza o clima, la financiación descentralizada (DeFi) y otros.

Cuadro 7: Iniciativa de búsqueda de financiación en Kenia

El Programa de Apoyo ayudó a las autoridades keniatas a respaldar la implementación de su Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) a través de la Iniciativa de Matchmaking de Financiación, que fue más allá en la definición de una de las acciones prioritarias de dicho Plan, el desarrollo de un mecanismo basado en incentivos para el apoyo del Sector Privado a la GIRH. Como parte de ese apoyo, se identificó una cuenca prioritaria, la cuenca alta del río Athi, en la que se definieron cuatro paquetes de inversión, consistentes en 16 proyectos, a los que las autoridades keniatas comprometieron un total de 15,45 millones de USD como fondos de contrapartida. Estos paquetes de inversión se presentaron a posibles socios del sector privado, con el objetivo de obtener inversiones adicionales del sector privado por el mismo valor que la asignación pública.

Como se mencionó en la Sección 3, una de las fuentes potenciales identificadas para la implementación de los Planes de Acción de GIRH es la financiación climática internacional, potencialmente tanto para mitigar y/o adaptarse al cambio climático a través del agua. Dicha financiación puede contemplar diversas fuentes, mecanismos y herramientas para ayudar a los países en la transición hacia vías bajas en carbono y resilientes al clima. La financiación climática se rige por acuerdos internacionales como la CMNUCC y el Acuerdo de París (véase el portal de datos sobre financiación climática de la CMNUCC).

Entre los principales mecanismos multilaterales de financiación para el cambio climático se encuentran el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que alberga el Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA), así como el FVC, y el Fondo de Adaptación establecido en virtud del Protocolo de Kioto, el Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR) y el Fondo de Acción de la Asociación NDC. La Unión Europea aportó 28.500 millones de euros de financiación pública para apoyar la acción por el clima en las economías en desarrollo. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) también desempeñan un papel crucial proporcionando préstamos, subvenciones y acciones de capital, así como asistencia técnica para ayudar a diseñar y ejecutar proyectos climáticos. Los BMD utilizan a menudo instrumentos de financiación combinada para atraer acciones del sector privado para proyectos climáticos . Véase también Oportunidades de financiación para el clima (fuentes mundiales y regionales de financiación para el clima, centradas en las zonas urbanas, 2021).

Varios donantes bilaterales apoyan financieramente la adaptación al clima, como la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) del gobierno federal alemán, que ofrece convocatorias temáticas y por países, así como subvenciones de mediana y pequeña cuantía. El gobierno del Reino Unido también ha comprometido miles de millones en financiación climática. Incluir a las embajadas de los donantes bilaterales tradicionales en la planificación de la acción puede ser un medio pertinente para alinear las acciones prioritarias con estas fuentes de financiación.

Cuadro 8: Herramientas para aumentar las inversiones en el sector del agua

El Centro de Acción para la GIRH es una plataforma mundial de conocimientos que apoya a las partes interesadas en la implementación de la GIRH, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencia procedentes de diversas experiencias de implementación. Entre los pilares básicos de la GIRH se encuentra la financiación, un componente fundamental para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de gobernanza del agua. Para abordar los retos financieros a los que se enfrenta la gestión del agua, pueden adoptarse varios enfoques estratégicos. Entre ellos, optimizar el uso de los recursos y activos financieros existentes, minimizar las futuras necesidades de inversión y aprovechar fuentes adicionales de financiación. El Centro de Acción para la GIRH ofrece una serie de herramientas para ayudar a los actores a construir un caso sólido para las inversiones en agua. Las siguientes herramientas ofrecen más orientación sobre diversas estructuras y mecanismos de financiación:

- Justificación de la inversión en agua

- Evaluación de las inversiones en agua

- Planificación financiera estratégica

- Financiación para el agua y el clima

Los recursos privados pueden ser un medio complementario para financiar la implementación del Plan de Acción (véase el Recuadro 9). Hay que tener en cuenta que el sector privado es una categoría amplia en la que operan una serie de instituciones diferentes, cada una con su propia lógica empresarial. Por lo tanto, no es posible definir un enfoque único que pueda resultar atractivo para todo el sector privado. Además, el sector privado puede contribuir al proceso de planificación de la acción de muchas maneras, con conocimientos especializados, con procesos acelerados y más flexibles, y con un sentido empresarial crítico, además de un posible apoyo financiero a las acciones pertinentes que satisfagan tanto el bien público como sus propias necesidades. Para que el sector privado contribuya a la implementación de un Plan de Acción de GIRH, es probable que requiera una métrica clara y una comprensión granular de los impactos.

Se sugiere que, en todos los casos, la participación del sector privado en el proceso de planificación de la acción de la GIRH vaya de la mano del sector público, por ejemplo a través de asociaciones público-privadas, aprovechando las inversiones corporativas en proyectos de resiliencia hídrica e incentivando a las empresas para que contribuyan a iniciativas de adaptación al clima. De este modo, además de apoyar la consecución de los Planes de Acción, los gobiernos nacionales también pueden estar mejorando su puntuación en la pregunta 2.1 (d) de la encuesta ODS 6.5.1, relacionada con la "participación del sector privado en el desarrollo, gestión y uso de los recursos hídricos".

Cuadro 9 : Compromiso del sector privado

En el proceso de planificación de la acción, es importante implicar al sector privado como una de las partes interesadas, tanto a nivel de organismos que puedan representar a un grupo de empresas, como las Cámaras de Industria, las oficinas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o del Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, como de fundaciones, empresas, filantropías e inversores individuales seleccionados que tengan un interés específico en las cuestiones relacionadas con el agua. Al involucrar al sector privado bajo una lógica de acción colectiva, se puede asumir que las posibles acciones temáticas y/o geográficas que se definan a través del proceso de Planificación de la Acción representan los intereses tanto del sector público como del privado, lo que puede facilitar las oportunidades de cofinanciación. Los Planes de Acción para la GIRH pueden ser una oportunidad atractiva para que las empresas privadas cumplan sus objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como sus objetivos corporativos internos en materia de acceso al agua, calidad o cantidad de agua, incluyendo potencialmente el Impacto Neto Positivo del Agua (NPWI).

Cabe señalar que el sector privado puede estar particularmente interesado en el nivel de cuenca, en consonancia con sus objetivos de NPWI, aunque el entorno propicio a nivel nacional también es probable que afecte a cualquiera de estas actividades a nivel de cuenca, por lo que es un argumento comercial para que el sector privado se involucre en el proceso de planificación de la acción nacional. Por ejemplo, la Water Resilience Coalition ha definido 100 cuencas prioritarias para la acción colectiva, que pueden ser un buen punto de partida para implicar al sector privado en un país determinado.

Además, se puede motivar a las empresas para que contribuyan al proceso de planificación de acciones para la GIRH a través de mecanismos de divulgación financiera, como la encuesta sobre el agua y el informe anual de CDP, el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD). La iniciativa Valuing Water Finance también pretende que las grandes empresas valoren el agua como un riesgo financiero y actúen en consecuencia, impulsando un cambio a gran escala para proteger mejor los sistemas hídricos, y para ello ya ha contado con la participación de más de 100 inversores institucionales con más de 17 billones de USD en activos gestionados. Todos estos esfuerzos pretenden impulsar a las empresas hacia una mayor divulgación de los impactos de sus actividades extractivas, con el objetivo último de obligar a tomar medidas que mitiguen esos impactos mediante acciones correctoras.

# Anexo: Enlaces útiles

#### Sobre inversiones y financiación del agua

- Altamirano, M.A., de Rijke, H., Basco Carrera, L., Arellano Jaimerena, B. (2021). Handbook for the Implementation of Nature-based Solutions for Water Security: guidelines for designing an implementation and financing arrangement.

- Green Climate Fund (2022). Sectoral guide Water Security.

- Green Climate Fund and NDC Partnership (2023). GCF/NDC Partnership Climate Investment Planning and Mobilization Framework. Consultation draft.

- GWP (2023). Finance for water security through an IWRM approach.

- GWP (2023). Developing Finance Plans to Accelerate Progress on Water Resources Management.

- ODI (website). Climate Funds Update.

- OECD (2009). Managing Water for All. An OECD Perspective on Pricing and Financing.

- OECD (2019). Making Blended Finance Work for Water and Sanitation: Unlocking Commercial Finance for SDG 6, OECD Studies on Water.

- UNECE (2021). Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development.

- UNECE (2023). How to Accelerate Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development? Opportunities and Challenges.

- World Bank (2023). Scaling Up Finance for Water: A World Bank Strategic Framework and Roadmap for Action.

#### Sobre el alineamiento climático

- AGWA (2024). Water Tracker for National Climate Planning.

- GCF (2022). Water Security Sectoral Guide.

- GCF (2023). Technical Annex-Part 1: Water project design guidelines.

- GCF (2023). Technical Annex-Part 2: Applications of the Practical guidelines for designing water-climate resilient projects in IWRM, CR-WASH, and Drought and Flood Management.

- GWP (2018). Preparing to Adapt: The Untold Story of Water in Climate Change Adaptation Processes.

- GWP (2019). Addressing Water in National Adaptation Plans. Water Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Second Edition.

- GWP (2019). The Untold Story of Water in Climate Adaptation. Part II: 15 Countries Speak.

- GWP (2022). WASH Climate Resilient Development. Strategic Framework. 2022 edition.

- NDC-SDG Connections (website). SDG 6 – Clean Water and Sanitation.

- SIWI (2024). Putting water at the centre of ambitious NDCs.

- UNDP-SIWI Water Governance Facility (2023). Water in the Nationally Determined Contributions: Increasing Ambition for the Future.

- UNEP-DHI (2022). Blending Water Management and Climate Change Adaptation Approaches.

#### Sobre la participación de múltiples partes interesadas

- GWP (2022). The MSP Sourcebook: A Guide for Multi-Stakeholder Partnerships in Water Management.

#### Sobre la situación del ODS 6.5

- Country reports on SDG 6.5.1 (IWRM Data Portal).

- National stakeholder consultation reports (SDG 6 Support Programme website).

- UNECE, UNESCO and UN-Water (2024). Progress on Transboundary Water Cooperation: Mid-term status of SDG Indicator 6.5.2, with a special focus on Climate Change.

- United Nations Environment Programme (2024). Progress on implementation of Integrated Water Resources Management. Mid-term status of SDG indicator 6.5.1 and acceleration needs, with a special focus on climate change.

- Various authors / years. Regional reports on the status of implementation of IWRM.

#### Sobre la situación mundial y la aceleración del progreso hacia el ODS 6

- UN-Water (2020). SDG 6 Global Acceleration Framework.

- UN-Water (2023). Blueprint for Acceleration: Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2023.

- UN-Water (2024). Summary Brief: Mid-term status of SDG 6 global indicators and acceleration needs.

- UN-Water (various years). SDG 6 Acceleration Case Studies.

Este documento ha sido elaborado con traducción automática y una revisión humana limitada. Si detecta algún error tipográfico, le rogamos que nos lo comunique a sdg6iwrmsp@gwp.org.

Desde 2017, cuando se puso a prueba por primera vez el proceso de la Fase 2, existen diferentes versiones de este documento. Se ha actualizado periódicamente sobre la base de la experiencia de los veinte países que han recibido ayuda hasta la fecha.

El Programa de Apoyo está abierto a debatir la posibilidad de una mayor colaboración con organismos de apoyo externos, con el objetivo de racionalizar los respectivos esfuerzos de apoyo a los países.

Los últimos resultados del seguimiento del ODS 6 para cada país pueden consultarse aquí.

Los resultados del seguimiento nacional del ODS 6.5.1 pueden consultarse aquí, incluida la encuesta completa y los resúmenes por países de los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas que han informado sobre este indicador.

Los informes de consulta a las partes interesadas de los países asistidos por el Programa de Apoyo pueden consultarse aquí.

Dependiendo de la naturaleza y la complejidad de las acciones definidas en los Planes de Acción (Etapa 2), puede ser necesario un trabajo preparatorio más detallado antes de su plena implementación, que debería considerarse en la Etapa 3. Cabe señalar que no existe un formato establecido para la ayuda de la Etapa 3 del Programa de Apoyo. Puede ser de naturaleza técnica, en especie y/o financiera, y puede implicar la solicitud de más recursos financieros.

Mientras que Plan de Acción GIRH es el nombre genérico global para estos productos tal y como se utiliza en este documento, en cada país pueden emplearse diferentes nombres para este Plan de Acción, según cada contexto nacional.

Aunque no existe una limitación formal sobre el número de acciones que puede contener el Plan de Acción, se sugiere que entre 8 y 16 pueden ser las ideales, aquellas que se hayan priorizado por tener un alto grado de viabilidad y un impacto potencial dentro del calendario acordado. También puede mantenerse una "lista larga" separada de otras acciones identificadas a lo largo del proceso para futuras referencias.

"Acciones" en este documento se refiere a oportunidades ambiciosas de dedicar y comprometer tiempo y/u otros recursos financieros o no financieros para hacer frente a determinados retos o conjuntos de retos relacionados con el agua y el clima que afectan al país.

UNEP (2024). Progress on implementation of Integrated Water Resources Management. Mid-term status of SDG indicator 6.5.1 and acceleration needs, with a special focus on climate change.

Hay que tener en cuenta que la fase de formalización puede llevar más tiempo, en función de los pasos políticos necesarios, que pueden escapar al control del equipo directamente implicado en el proceso de planificación de la acción.

La institución de anclaje suele ser un Ministerio responsable de los recursos hídricos del país (véase el apartado 4.4).

Los Planes de Acción de GIRH existentes pueden consultarse aquí, mientras que las acciones que forman parte de dichos Planes pueden consultarse aquí.

En algunos casos, el proceso de la Etapa 2 se ha llevado a cabo con éxito en el país sin contar con un grupo operativo de este tipo.

Dichos talleres y consultas pueden ser presenciales o en línea y de naturaleza diversa (sesiones virtuales en línea, sondeos en línea, foros de debate, etc.), para facilitar una participación amplia e inclusiva. En la sección 4 se ofrecen más detalles sobre el uso de medios virtuales de consulta.

GWP (2019). Abordar el agua en los planes nacionales de adaptación. Suplemento sobre el agua de las directrices técnicas de los PAN de la CMNUCC. Segunda edición, p 36.

Otras conexiones con el trabajo realizado en el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) pueden ser posibles a través del proceso de la Etapa 2.

Plan Nacional de Adaptación Red mundial (2024). Tendencias en temas clave: Integración sectorial

[consultado el 7 de junio de 2024].

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2022). Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [consultado el 7 de junio de 2024].

A saber, 1.1c, 2.1b, 2.1e, 3.1e y 4.1b.

GWP (2019), op. cit., p. 36.

GWP (2019), op. cit., p. 47.

CMNUCC (artículo web). Consultado el 6 de octubre de 2024.

GWP (2019). Addressing Water in National Adaptation Plans. Water Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Second Edition.

Por ejemplo, Saint Lucia’s Sectoral Adaptation Strategy and Action Plan for the Water Sector (Water SASAP) 2018-2028.

GCF (2023). Annex X: Readiness Strategy 2024–2027.

SIWI (2024). Putting Water at the Centre of Ambitious NAPs.

GWP (2018). Preparing to Adapt: The Untold Story of Water in Climate Change Adaptation Processes.

UNDP-SIWI Water Governance Facility (2023). Water in the Nationally Determined Contributions: Increasing Ambition for the Future. P. 2.

UNDP-SIWI (2023). Op. cit. P. 3.

GCF (2022). Water Security Sectoral Guide. Sectoral Guide Series. Yeonsu: Green Climate Fund.

GCF (2023). Strategic Plan for the Green Climate Fund 2024–2027. P. 7.

GCF (2023). Op. cit. P. 4.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-strategy-2024-2027.pdf

https://www.thegef.org/who-we-are (consultado el 24 de octubre, 2024)

https://www.thegef.org/who-we-are (consultado el 24 de octubre, 2024)

https://ndcpartnership.org/knowledge-portal/climate-funds-explorer/adaptation-fund (consultado el 23 de octubre, 2024)

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/ (consultado el 29 de octubre, 2024)

https://ndcpartnership.org/climate-action-special-initiatives/partnership-action-fund (consultado el 25 de octubre de 2024)

Hare, M., Letcher, R. A., & Jakeman, A. J. (2003). Participatory modelling in natural resource management: A comparison of four case studies. Integrated Assessment, 4(2), 62-72. doi:10.1076/iaij.4.2.62.16706

Por ejemplo, UNICEF implementa el Marco Estratégico GWP-UNICEF para el Desarrollo Resiliente al Clima de WASH a nivel nacional, y podría ser estratégico en la integración de WASH con la gestión y el desarrollo de los recursos hídricos en el proceso de planificación de la acción de la GIRH.

Varias organizaciones tienen sus propias definiciones de "juventud". GWP reconoce como jóvenes a los que tienen entre 15 y 35 años, mientras que la ONU suele considerar jóvenes a los que tienen entre 15 y 24 años. Según la Estrategia de Juventud de GWP, por "jóvenes profesionales" se entienden los recién licenciados menores de 35 años con cierta experiencia laboral.

Entorno propicio; instituciones y participación; instrumentos de gestión; y financiación.

El coste total de alto nivel del Plan de Acción y el coste de cada acción deben incluirse en el cuerpo del Plan de Acción. Las estimaciones detalladas de los costes de cada resultado y actividad de cada acción podrían incluirse en el Anexo del Plan de Acción.

Por ejemplo CDP (2021). A Wave of Change. The role of companies in building a water-secure world.

WaterAid (2022). WASH Benefits Accounting Framework. A Standardized Approach for Estimating

and Valuing the Multiple Benefits of Corporate Investments in Drinking Water, Sanitation and Hygiene Access.

OECD (2009). Managing Water for All. An OECD Perspective on Pricing and Financing.

See How-to-Mobilise-USD30-Billion-Annually-to-Achieve-Water-Security-and-Sustainable-Sanitation-in-Africa-New-York-Version-21-March-2023.pdf (aipwater.org)

Para más información, consulte MDBs’ shared statement on climate finance.