Marco de planificación de la GIRH

Plantilla 1: Esquema del Plan de Acción de GIRH

Plantilla 2: Términos de referencia para la facilitación del proceso

Plantilla 3: Plantilla para la invitación y el orden del día de la primera reunión de consulta

Plantilla 4: Sugerencias de formularios de evaluación de la consulta

Octubre de 2024, versión 2.0

## Plantilla 1: Esquema del Plan de Acción de GIRH

PÁGINA DE PORTADA

[Plan de Acción de la GIRH]

[Cronología, por ejemplo, 2026-2030].

[Nombre del país]

[Fecha de publicación]

Añada aquí el escudo del país y otros identificadores según proceda

Producido con la ayuda de

PORTADA INTERIOR

Producido por

[Según proceda, incluya aquí la información sobre las instituciones de anclaje y los puntos de contacto pertinentes para la elaboración del Plan de Acción para la GIRH].

Agradecimientos

[Enumere aquí las organizaciones que han respaldado la versión final del Plan de Acción].

[Por favor, mencione aquí a todas las personas a las que desee agradecer personalmente su ayuda o colaboración en el desarrollo del Plan de Acción GIRH].

El Programa de Apoyo tiene como objetivo ayudar a los países a identificar y superar sus principales retos en la gestión del agua en el contexto de un clima cambiante, con el fin de acelerar el progreso hacia los ODS relacionados con el agua y, en última instancia, impulsar el progreso hacia un desarrollo sostenible y resistente al clima. El Programa de Apoyo ayuda a los gobiernos en este proceso utilizando como punto de partida el indicador 6.5.1 de los ODS, que evalúa el grado de aplicación de la GIRH. Este proceso se lleva a cabo en apoyo directo de los procesos oficiales de seguimiento y presentación de informes sobre los ODS.

Bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y coordinado por la Asociación Mundial para el Agua (GWP) y el Centro PNUMA-DHI sobre Agua y Medio Ambiente, en colaboración con Cap-Net del PNUD, el Programa de Apoyo es un esfuerzo mundial para acelerar el progreso hacia los ODS relacionados con el agua, en consonancia con la Estrategia para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre agua y saneamiento, y el Marco de Aceleración Mundial del ODS 6.

Fecha de publicación

[Inserte aquí el mes y el año de publicación].

Nota preliminar importante

Este esquema tiene por objeto facilitar la finalización del Plan de Acción de GIRH de su país, como resultado clave de la Etapa 2 del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6. Este documento debe guiar y facilitar la aceleración del progreso hacia los objetivos relacionados con el agua y el clima en su país. El siguiente esquema es genérico y está diseñado para ser adaptado a las necesidades de cada país, así como a los diferentes contextos y marcos en los que se inserta el trabajo. Aunque se reconoce que no existe una estructura única para todos los casos, el esquema sugiere secciones estándar que podrían cubrirse. El texto en cursiva bajo los títulos del esquema ofrece orientación sobre la finalidad y el contenido de las distintas secciones y debería suprimirse y sustituirse por el contenido del Plan de Acción.

Una vez aprobado por la(s) institución(es) de anclaje, el Plan de Acción deberá compartirse con el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6, que lo promoverá en su sitio web.

- Resumen ejecutivo

Propósito

Resumir brevemente el proceso de elaboración del Plan de Acción y su contenido y alcance de alto nivel, incluidas las repercusiones previstas.

Contenido sugerido

- Antecedentes sobre la duración del proceso y el número de partes interesadas

- Objetivo de alto nivel y objetivos específicos

- Importes de financiación comprometidos, así como objetivos y estrategias adicionales de recaudación de fondos.

- Acciones prioritarias

- Transición hacia la aplicación: Visión general del calendario con hitos de alto nivel

- Contexto estratégico

Propósito

Describir el contexto en el que se ha elaborado y se aplicará el plan. [Tenga en cuenta que el Plan de Acción no debe describir en detalle el estado de la gestión de los recursos hídricos en el país, ya que esta información está disponible en otra parte. En su lugar, debe centrarse en el contexto estratégico en torno a las oportunidades de acción clave necesarias para acelerar la gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos con el fin de aumentar la resiliencia climática. El contenido de las secciones 1 y 2 de la plantilla 6 debería informar esta sección].

Contenido sugerido

- Breve descripción de la situación y los progresos del país en el contexto de los ODS, el Acuerdo de París, el Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, el Marco de Sendai u otros marcos pertinentes relacionados (directa o indirectamente) con la gestión de los recursos hídricos y la resiliencia climática, incluida una referencia a los resultados del seguimiento del ODS 6.5.1.

- Políticas, programas e iniciativas nacionales existentes pertinentes

- Principales retos y oportunidades del país en relación con el agua y el clima

- Esfuerzos pertinentes en curso alineados con la superación de los retos antes mencionados.

- Marcos de financiación existentes que se prevé utilizar y contexto para la movilización de recursos adicionales.

- Meta general y objetivos prioritarios

Propósito

Resumir la ambición general del plan, la meta global y los objetivos de alto nivel que pretende alcanzar. Esta sección debe basarse en el contenido de la sección 3 de la plantilla 6.

Contenido sugerido

- El principal objetivo general del Plan de Acción y los objetivos prioritarios), el importe de financiación del Plan, incluida la cantidad asignada para su consecución y el objetivo adicional de recaudación de fondos.

- Un resumen global de las acciones prioritarias contenidas en el Plan, incluida la justificación de su aplicación.

- Resumen de las acciones

Propósito

Describir y contextualizar la lista de acciones prioritarias identificadas para cumplir los objetivos del plan.

Contenido sugerido

- Una lista resumida de acciones clasificadas por retos prioritarios relacionados con el agua y el clima, que incluya un vínculo tangible con los elementos pertinentes del indicador 6.5.1 de los ODS y otras metas relacionadas con el agua.

- Información adicional más detallada para cada acción

En el cuadro 1 encontrará un ejemplo de cómo podría estructurarse un cuadro resumen de las acciones. Puede adaptarse para cumplir los requisitos específicos del Plan de Acción. Las filas de la siguiente tabla deben copiarse para ajustarse al número de retos y acciones relacionados con el agua y el clima que se hayan identificado.

Tabla 1 Cuadro sinóptico de planificación de acciones

| # | Título de la acción | Breve descripción de la acción | Resultados esperados | Tiempo de realización | Organización principal | Costes estimados y fuente de financiación comprometida | Vínculo con los objetivos relacionados con el agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Proporcione un título breve y comunicativo para la acción que contribuiría a alcanzar el objetivo establecido]. | [Resuma brevemente la acción]. | [Describa los resultados esperados de la acción]. | [Trimestres, meses o fechas concretas, según proceda]. | [Qué organización será responsable de dirigir la ejecución de esta acción, si ya se ha identificado]. | [Destaque los costes estimados e indique en qué medida están cubiertos por compromisos existentes y de qué fuentes]. | [Mencione la pregunta o sección pertinente de la encuesta sobre el ODS 6.5.1 y/u otras metas relacionadas con el agua, incluidas otras metas de los ODS, las del Acuerdo de París sobre el clima, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otras]. |
| 1 | [Se añadirán las filas que sean necesarias]. |  |  |  |  |  |  |

- Coste de ejecución del plan

Propósito

Especificar el coste global de la aplicación del Plan de Acción y la financiación y los recursos adicionales necesarios. Para ello puede utilizarse el contenido de la plantilla 7. Las estimaciones detalladas de los costes de cada acción pueden incluirse como anexo a este Plan de Acción.

Contenido sugerido

- Coste total del Plan, desglosado por años

- Coste por acción, con desglose por año

- Fuentes de financiación ya comprometidas por el gobierno y otras partes interesadas relevantes del país (distinguiendo entre confirmadas y a las que se aspira, y en efectivo y en especie).

En el Marco de Planificación de Acciones para la GIRH, sección 5.4, y en la plantilla 7, encontrará un ejemplo y orientación sobre cómo puede realizarse un ejercicio de estimación de costes. Este ejemplo debe adaptarse a las condiciones específicas de cada acción.

- Estrategia de movilización de recursos

Propósito

Especificar cómo se prevé superar el déficit de financiación señalado en el apartado anterior.

Contenido sugerido

- Necesidades de movilización de recursos de alto nivel y posibles fuentes de financiación, tanto públicas como privadas.

- Esbozo general del plan de movilización de recursos para atraer los recursos financieros necesarios, ya sea a nivel de las acciones individuales y/o del Plan de Acción general. Esto debe incluir tanto un plan para asegurar la financiación nacional, como el acceso a instrumentos de financiación regionales o globales/ODA/filantropía (véase la Sección 5.5 del Marco de Planificación de la Acción GIRH para más detalles).

- Marco de seguimiento y evaluación

Propósito

Para supervisar los avances y presentar los resultados relacionados con las acciones prioritarias, un marco de supervisión debe proporcionar una base para aumentar la responsabilidad entre los agentes responsables. No se espera que exista un Marco Lógico detallado para todas las acciones en el momento en que se establezca el Plan de Acción. Sin embargo, debe fomentarse el uso de un marco de seguimiento básico simplificado a nivel de objetivos prioritarios, que pueda complementarse con el tiempo con Marcos Lógicos detallados para cada acción, según sea necesario.

El seguimiento del Plan de Acción también podría racionalizarse con el proceso de seguimiento e información del ODS 6.5.1 para evitar duplicaciones.

Contenido sugerido

- Proceso de seguimiento y mecanismo(s) de rendición de cuentas propuesto(s) (incluidas las responsabilidades de seguimiento y elaboración de informes para cada acción, las partes interesadas implicadas y los detalles sobre cómo se debe informar de los avances, incluyendo potencialmente objetivos e indicadores).

- El calendario para la revisión del Plan de Acción (posiblemente basado en informes periódicos sobre el indicador 6.5.1 de los ODS).

- Instituciones responsables de coordinar y garantizar el seguimiento y la supervisión

El Cuadro 2 ofrece un marco de seguimiento básico que puede adaptarse en función de las necesidades.

Tabla 2 Marco básico de seguimiento

| # | Título de la acción | Resultados esperados | Indicadores | Objetivo(s) | Medios de verificación | Frecuencia de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Indique el título de la acción]. | [Describa el resultado esperado de la acción]. | [Enumere los indicadores que miden el progreso hacia el resultado]. | [Defina el valor objetivo del indicador]. | [Proporcione información sobre cómo se medirán los avances en relación con el indicador]. | [Proporcione información sobre la frecuencia con la que se miden los avances con respecto al indicador]. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | [Se añadirán las filas que sean necesarias]. |  |  |  |  |  |

- Riesgos y estrategias de mitigación

Propósito

Proporcionar confianza en la viabilidad y solidez del plan y permitir a las partes interesadas comprender y planificar posibles acciones de mitigación para hacer frente a cualquier riesgo significativo, tanto relacionado con las acciones como con la estructura de financiación para la aplicación del Plan de Acción. Para ello se puede recurrir a la Sección 3 del análisis de referencia.

Contenido sugerido

- Identificación de los riesgos internos y externos para el éxito de la aplicación del plan, incluida su probabilidad e impacto potencial.

- Formulación de las medidas paliativas para reducir los riesgos de nivel alto/medio identificados.

- Descripción de las medidas de contingencia propuestas en caso de que se produzca el riesgo identificado

El cuadro 3 que figura a continuación ofrece un marco básico de mitigación de riesgos que puede adaptarse en función de las necesidades.

Cuadro 3 Esquema básico de mitigación de riesgos

| Riesgo identificado (Suprimir ejemplos) | Posibles implicaciones del riesgo | Probabilidad (alta-media-baja) | Impacto estimado del riesgo (alto-medio-bajo) | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo: Pérdida de una fuente de financiación | Ejemplo: Detención de la "acción/nombre del proyecto |  | Ejemplo: Medio |  |
| [Se añadirán las filas que sean necesarias]. |  |  |  |  |

- Funciones y responsabilidades

Propósito

Formalizar las tareas y compromisos institucionales y aumentar la responsabilidad en la ejecución general del plan.

Contenido sugerido

- Lista de las instituciones responsables de la aplicación del plan, incluidas:

  - responsabilidad última (propietario del plan)

  - organizaciones responsables de diferentes acciones (incluida la supervisión)

  - invitación a otras partes interesadas para que contribuyan en ámbitos específicos que puedan requerir más apoyo

- Mecanismos de coordinación entre los distintos agentes

- Cronología

Propósito

Garantizar que el plan tiene plazos y prioridades.

Contenido sugerido

- El calendario de alto nivel, incluidos los hitos clave durante el periodo de ejecución.

- La hoja de ruta a más corto plazo para poner en marcha la aplicación (por ejemplo, para el primer año).

En caso necesario, podrán incluirse anexos al Plan de Acción, como estimaciones detalladas de costes por acción, la lista larga de acciones potenciales que no se incluyeron en el Plan de Acción final, y otros.

## Plantilla 2: Mandato del facilitador del proceso

(personalizable según las necesidades)

Objetivo

El resultado de la Etapa 2 es un Plan de Acción de GIRH respaldado por las partes interesadas y con un plazo determinado, respaldado por la(s) institución(es) de anclaje nacional(es) pertinente(s). El papel del facilitador en este proceso es ayudar, con el equipo de GWP pertinente, a la(s) institución(es) de anclaje y a las partes interesadas relevantes a diseñar conjuntamente dicho Plan de Acción. Para lograr ese objetivo, el facilitador debe seguir el proceso de la Etapa 2, utilizando como base la Sección 2 del Marco de Planificación de la Acción para la GIRH. El equipo pertinente de la GWP, ya sea una Asociación Regional para el Agua (RWP), una Asociación Nacional para el Agua (CWP) o un grupo de socios de la GWP, designará a un representante para supervisar las actividades del facilitador.

Las aportaciones de las partes interesadas en este proceso se facilitan a través de una serie de consultas que pueden adoptar diversas formas. Estas consultas tienen como objetivo acordar una lista compartida de retos relacionados con el agua y el clima y una lista relacionada de acciones prioritarias para contribuir a resolver estos retos, que se incluirán en el Plan de Acción. A medida que el Plan de Acción sea aprobado por el gobierno y los socios pertinentes, el facilitador deberá supervisar el seguimiento con la(s) institución(es) de anclaje, la oficina pertinente de la GWP y otras partes interesadas clave hasta que la Etapa 2 haya concluido con éxito.

A continuación se sugiere un conjunto de entregables, perfil, calendario y lista de tareas para el facilitador en cada etapa de la Fase 2. Estos Términos de Referencia (TdR) son un punto de partida que cada país puede personalizar y ajustar libremente en función de sus circunstancias.

Calendario provisional

No existe un calendario global preciso para la aplicación de la Fase 2, ya que dependerá de las necesidades y circunstancias de cada país. No obstante, se prevé que la Etapa 2 pueda completarse en un periodo de 9 a 12 meses (aunque en algunos casos puede requerirse más tiempo para la fase de formalización, que puede estar fuera del alcance de quienes participen directamente en el proceso de la Etapa 2). En la Sección 2 del Marco de Planificación de Acciones de GIRH se puede encontrar un cronograma indicativo para este proceso. Tenga en cuenta que el facilitador puede ser contratado por un período más corto que la duración total de la Etapa 2. El número total de días de trabajo depende de la duración del proceso. El número total de días de trabajo depende del contexto y del acuerdo con el GTR o el PTC. En el pasado, los facilitadores han dedicado entre 30 y 60 días laborables a la entrega de sus Términos de Referencia.

Entregables

- Un borrador de análisis de referencia (preferiblemente en formato PowerPoint, utilizando la Plantilla 5) que resuma los principales retos (y la identificación preliminar de posibles soluciones), en línea con el contenido de la Sección 2 del Marco de Planificación de Acciones para la GIRH. El análisis de la línea de base también debe contener una definición detallada del proceso de consulta, incluyendo la agenda propuesta de consultas presenciales o virtuales, los medios para captar todas las acciones potenciales sugeridas y un borrador de la lista de partes interesadas a las que se invitará. Este análisis de referencia deberá finalizarse teniendo en cuenta las aportaciones del grupo de trabajo y de la(s) institución(es) de anclaje.

- Un resumen de la primera consulta, incluidos los retos prioritarios relacionados con el agua y el clima y todas las acciones potenciales sugeridas por los participantes.

- Orden del día actualizado para la segunda (y, en caso necesario, tercera) consulta(s), teniendo en cuenta las aportaciones de la primera consulta.

- Un resumen de la segunda (y, en caso necesario, tercera) consulta(s), incluido un resumen de todas las acciones prioritarias.

- Una estimación de costes de alto nivel de las acciones potenciales, como entrada para el proceso de priorización, utilizando la Plantilla 7.

- Un borrador del Plan de Acción de GIRH, siguiendo la Plantilla 1. El Plan de Acción debe elaborarse en el idioma preferido del país. Si el idioma del país no es el inglés, deberá elaborarse un breve resumen ejecutivo en inglés.

- Un Plan de Acción GIRH final, atendiendo a todos los comentarios realizados sobre la versión preliminar.

- Un entregable final con versiones electrónicas editables de todos los materiales generados durante la consultoría, siguiendo las instrucciones de la Sección 2 del Marco de Planificación de Acciones para la GIRH.

Papel del facilitador en la fase de preparación

- Revisar en detalle los documentos del Marco de Planificación de la Acción de la GIRH y completar el curso en línea sobre Planificación de la Acción, mostrando la prueba de haberlo completado.

- Proponer un borrador de análisis de referencia para su discusión en la consulta (utilizando la Plantilla 2). El borrador de análisis de referencia debe identificar los retos más apremiantes relacionados con el agua y el clima y las posibles respuestas, proponer un proceso de consulta, incluyendo un calendario, el enfoque sugerido, los métodos a emplear, un borrador de agenda para la(s) consulta(s) (véase la Plantilla 3), lengua(s) de trabajo, el(los) lugar(es) o plataforma(s) y la(s) fecha(s) de la(s) consulta(s), y una lista de participantes a los que se invitará a tomar parte en el proceso, teniendo en cuenta criterios de diversidad sectorial, de género, de edad y de otro tipo, y considerando los recursos disponibles, las circunstancias actuales del país y los mecanismos comunes de participación (entregable 1).

- Asegúrese de que la invitación y el material de lectura previa (incluido el análisis de referencia) se envían a todos los participantes con suficiente antelación para facilitar su participación efectiva en el proceso. El plazo entre el envío de la invitación y la celebración del proceso puede variar de un país a otro, pero en general puede ser de aproximadamente dos semanas antes de cualquier evento.

- Si se considera necesario y oportuno, podrán celebrarse consultas individuales con las principales partes interesadas y/o grupos especialmente marginados al margen de las consultas formales, a fin de preparar adecuadamente las conversaciones en grupo, alinear las expectativas y garantizar la mayor igualdad de condiciones posible.

- Compartir el entregable 1 con el equipo del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6, con la solicitud de que se celebre una primera reunión con el equipo global para proporcionar información sobre los avances.

Papel del facilitador en la fase de consulta y codesarrollo

- Preparar, facilitar y dar seguimiento a las consultas (así como a las reuniones del grupo de trabajo), bajo la dirección de la(s) institución(es) de anclaje, y en coordinación con el representante designado de GWP.

- Identificar funciones y responsabilidades claras entre los participantes y los organizadores, haciendo referencia a los elementos necesarios para completar el Plan de Acción para la GIRH, tal y como se indica en la Plantilla 1 (por ejemplo, calendario, cantidades y objetivos de financiación para cada acción, posibles fuentes de financiación, marco de seguimiento, etc.).

- Asegurarse de que todos los comentarios realizados durante las consultas queden debidamente reflejados. Aunque la toma de notas no sea responsabilidad directa del facilitador, éste deberá asegurarse de que esta tarea se realiza adecuadamente, sobre todo si se producen varias conversaciones paralelas. Una grabación de la conversación puede ser útil para este fin.

- Elaborar resúmenes de cada consulta posterior, incluyendo todos los retos sugeridos y las acciones potenciales de la primera consulta (entregable 2) y todas las acciones prioritarias de la segunda y/o tercera (entregable 4).

- Durante las consultas, controle el tiempo para asegurarse de que las conversaciones dan lugar a conclusiones pertinentes y valiosas, garantizando que se escuchan y se tienen en cuenta las perspectivas de todos los participantes, y que se llega a un acuerdo sobre decisiones claras y próximos pasos, incluidas funciones, responsabilidades, acciones de seguimiento y plazos acordados.

- Sobre la base de la primera consulta, proponer e intermediar un acuerdo sobre los medios precisos de priorizar las acciones para alcanzar una lista restringida consensuada durante la(s) consulta(s) posterior(es) y actualizar el orden del día de la(s) segunda(s) consulta(s) (y, si fuera necesario, tercera) (resultado 3).

- Realizar una estimación de costes de alto nivel de las acciones potenciales identificadas durante la primera consulta, con el fin de facilitar la priorización posterior. Este ejercicio de estimación de costes deberá someterse al grupo operativo y ser validado por éste antes de seguir adelante (entregable 5).

- Llevar a cabo la priorización y el refinamiento de las acciones potenciales, potencialmente en línea con la segunda consulta a las partes interesadas, utilizando dichas acciones y otros elementos como aportación para el borrador del Plan de Acción de la GIRH.

- Producir y distribuir el borrador del Plan de Acción de la GIRH y otros documentos clave resultantes de las consultas, en estrecha colaboración con el grupo de trabajo y el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 (entregable 6), con una reunión que se celebrará con el equipo global del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 para revisar el progreso.

- Finalizar el Plan de Acción GIRH basándose en los comentarios recibidos y presentarlo al grupo de trabajo para su aprobación formal (entregable 7).

- Pida a los participantes que rellenen y organice la cumplimentación de los formularios de evaluación (véase el Anexo 3).

Papel del facilitador en la fase de formalización

- Facilitar el proceso de formalización de la Fase 2 en apoyo del grupo de trabajo, fomentando la aceptación del Plan de Acción.

- Garantizar la claridad de las acciones de seguimiento con el grupo de trabajo, incluidas las partes responsables de cada acción y los posibles acuerdos de reparto y movilización de recursos, así como la puesta en marcha del proceso y el marco de seguimiento, y las acciones destinadas a promover el Plan de Acción para la GIRH.

- Entregar un paquete final con todos los materiales generados durante la consultoría al representante designado de GWP y del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 (entregable 8).

Perfil del facilitador

- El facilitador debe conocer bien el contexto político, socioeconómico y medioambiental del país en cuestión.

- Garantizar la sensibilidad política y la imparcialidad del procedimiento son aspectos clave del perfil del facilitador.

- Debe hablar y escribir con fluidez la lengua principal del país y tener un nivel aceptable de inglés hablado y escrito.

- Titulación universitaria superior pertinente en temas relacionados con el ámbito de la consultoría.

- Un mínimo de 10 años de experiencia en gestión de recursos hídricos y resiliencia al cambio climático, tanto a nivel técnico como de gobernanza.

- Experiencia demostrada en el trabajo en el marco de los ODS.

- Sólida experiencia en el desarrollo de programas relacionados con el agua, la planificación estratégica, la planificación de acciones, el establecimiento de objetivos y la facilitación de múltiples partes interesadas.

Si algunas partes del proceso de consulta van a celebrarse virtualmente, lo ideal es que el facilitador tenga experiencia en la facilitación de reuniones en línea y esté familiarizado con las mejores prácticas en este campo. Entre otras cosas, debe conocer las plataformas, el software y las estrategias adecuadas para maximizar la eficacia de los procesos virtuales.

## Plantilla 3: Invitación y orden del día de la primera reunión de consulta

Las partes en cursiva son meramente orientativas y deben suprimirse al cumplimentar la plantilla.

[La nota conceptual debe incluir los logotipos de las organizaciones convocantes].

Primera consulta sobre el desarrollo de un Plan de Acción de GIRH

Fecha y Lugar

1. Antecedentes

En el contexto de la Estrategia Nacional [Especificar nombre]el Gobierno de [nombre del país] , a través dea través de [nombre de la organización líder] está organizando una consulta sobre el desarrollo de un Plan de Acción de GIRH, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta actividad cuenta con la asistencia del Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6, que está diseñado para ayudar a los países a lograr un enfoque centrado y coordinado para la consecución de la meta 6.5 de los ODS (implementar la GIRH en todos los niveles para 2030), medida a través del indicador 6.5.1, como medio para alcanzar otras metas relacionadas con el agua y el clima. El objetivo general del Programa de Apoyo es avanzar en la GIRH mediante el fomento de las mejoras relacionadas con el agua que se traducirán en un impacto tangible y sostenible en los retos relacionados con el agua y el clima del país. Dicho impacto se manifiesta a través del progreso hacia las demás metas del ODS 6 y los objetivos más amplios relacionados con el agua.

Esta consulta es continuación de la consulta nacional realizada el (fecha) sobre el estado actual de la GIRH en [Nombre del país] a través de la encuesta SDG 6.5.1, tal y como se informó a ONU-Agua. Los resultados de esta consulta se encuentran en el siguiente documento: enlacey a nivel nacional Enlacey muestran los principales retos [Nombre del país] se enfrenta en términos de GIRH para alcanzar sus objetivos relacionados con el agua.

2. Objetivos de la consulta

El principal objetivo de la consulta es identificar los principales retos del país relacionados con el agua y el clima, basándose en las prioridades nacionales, la capacidad institucional y financiera, así como en los resultados de la encuesta mencionada anteriormente, además de formular posibles respuestas de acción a estos retos. Estas acciones potenciales se someterán a un proceso para perfeccionarlas y establecer prioridades entre ellas, y el conjunto final de acciones se incluirá en el Plan de Acción de la GIRH, como una cartera para que el país invierta y atraiga apoyo financiero adicional en los próximos años.

Con el fin de optimizar la apropiación de los retos identificados durante la consulta y las posibles acciones, se invita a participar en la consulta a una mezcla de socios que representan a los organismos gubernamentales nacionales, la sociedad civil, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la comunidad de donantes.

Los objetivos específicos de la consulta son

- Alcanzar un amplio acuerdo sobre el proceso a seguir

- Debatir y priorizar los principales retos relacionados con el agua y el clima.

- Lluvia de ideas sobre posibles acciones en respuesta a los retos relacionados con el agua.

- Acordar los próximos pasos, las funciones y el calendario.

3. Orden del día provisional

El orden del día definitivo de cada consulta dependerá del contexto. Sin embargo, deberá centrarse en un proceso que genere avances hacia los objetivos generales de la Fase 2. Algunos de los elementos básicos que probablemente se incorporen al orden del día de la primera consulta son:

- Bienvenida y objetivo de la consulta

- Presentaciones

- Acuerdo sobre el orden del día

- Presentación del análisis de referencia y de los materiales clave

- Introducción al Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6, presentación del esquema del Plan de Acción, principales puntos a destacar y proceso para la adopción de un Plan de Acción nacional de GIRH.

- Debate y priorización de los principales retos relacionados con el agua y el clima

- Lluvia de ideas sobre posibles acciones, captando todas las ideas

- Acuerdo en la medida de lo posible sobre lo anterior

El orden del día de la segunda y, en su caso, tercera consulta dependerá del proceso que se defina. No obstante, se espera que se centre en avanzar en el trabajo realizado por el grupo de trabajo tras la primera consulta, perfeccionar la priorización de las intervenciones, revisar la presentación del borrador del Plan de Acción y debatir los próximos pasos.

## Plantilla 4: Sugerencias de formularios de evaluación de la consulta

El facilitador puede personalizar este formulario según sus necesidades, en consulta con el representante designado de GWP. Se sugiere utilizar la encuesta para el público objetivo 1 al final del proceso de la Fase 2, mientras que la encuesta para el público objetivo 2 puede repetirse después de cada consulta. Los formularios también están disponibles en formato digital a través de los enlaces: Formulario para participantes, Formulario para organizadores.

Destinatarios 1: Organizadores

- ¿En qué medida cumplieron las consultas sus objetivos? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿Cómo calificaría el apoyo prestado por el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 durante el proceso? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿En qué medida fue útil la orientación proporcionada a través del Marco de planificación de la acción GIRH? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿En qué medida fue útil la formación sobre planificación de acciones? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿Cómo calificaría el nivel general de participación de las diferentes partes interesadas durante las consultas? - escala de 1 a 5, siendo 5 el más alto y N/A

- ¿En qué medida se integraron las opiniones de las partes interesadas en el Plan de Acción final? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿Qué ha funcionado bien en el proceso de consulta que debería repetirse en el futuro? Texto abierto

- ¿Cómo podría mejorar el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 para ayudar a futuros Planes de Acción como éste? Texto abierto

- Por favor, háganos saber si tiene algún otro comentario o idea sobre el proceso. Abrir texto

Destinatarios 2: Participantes

- ¿En qué medida cumplió la consulta sus objetivos? -- escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿Considera que el proceso de consulta estuvo bien organizado? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿En qué medida cree que se han tenido en cuenta sus opiniones en la consulta? - escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta y N/A

- ¿En qué medida, desde su punto de vista, el producto final de la consulta acelerará la aplicación de la GIRH a nivel nacional? - escala de 1 a 5, siendo 5 el más alto y N/A

- ¿Cómo podría mejorar el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 para ayudar a futuros procesos como éste? Texto abierto

- Por favor, háganos saber si tiene algún otro comentario o idea sobre el proceso. Abrir texto

Tomar nota de que las acciones incluidas en la lista larga inicial pero no en la lista final podrían incluirse como anexo al Plan de Acción, para referencia futura.

Utilizando la Sección 4 del Marco de Planificación de Acciones de la GIRH.