Структура планирования действий в области КУВР

Пошаговое руководство по интегрированному водно-климатическому планированию

Октябрь 2024 года, версия 2.0

Данная Структура планирования действий в области КУВР предназначена для содействия реализации этапа 2 Программы поддержки ЦУР 6 "Комплексное управление водными ресурсами (КУВР)" - "Планирование действий в области КУВР". Программа поддержки направлена на оказание помощи странам в определении и преодолении их основных проблем в области управления водными ресурсами в контексте меняющегося климата, чтобы ускорить прогресс в достижении ЦУР, связанных с водными ресурсами, и, в конечном счете, ускорить прогресс в достижении устойчивого, климатоустойчивого развития. Программа поддержки помогает правительствам в этом процессе, используя в качестве отправной точки показатель ЦУР 6.5.1, который оценивает степень внедрения КУВР. Этот процесс осуществляется как непосредственная поддержка официальных процессов мониторинга и отчетности по ЦУР. Под руководством Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и при координации Глобального водного партнерства (ГВП) и Центра ЮНЕП-DHI по водным ресурсам и окружающей среде в сотрудничестве с ПРООН Cap-Net, Программа поддержки объединяет партнеров, представляющих правительства, гражданское общество, научные круги и частный сектор в странах, которым она оказывает помощь. Программа предусматривает три этапа оказания помощи: Этап 1 - Определение проблем: Оказание помощи государствам-членам ООН в мониторинге прогресса в достижении ЦУР 6.5.1 путем объединения различных заинтересованных сторон для коллективного согласования основных проблем, связанных с управлением водными ресурсами и климатом в стране. Этап 2 - Разработка планов действий в области КУВР: Поддержка разработки высокоэффективных многосторонних планов действий по решению основных выявленных проблем, основанных на потребностях, амбициях, приоритетах и возможностях стран, в качестве общего обязательства по продвижению к водной безопасности. Этап 3 - Поддержка реализации: Оказание помощи странам в получении средств для реализации Планов действий КУВР посредством финансовой и технической помощи и доступа к другим соответствующим ресурсам и возможностям. Бесплатный и открытый онлайн-курс по структуре планирования действий КУВР доступен на английском, французском и испанском языках.

Оглавление

Предоставленные шаблоны	iii

Сокращения	iii

Список рисунков	ii

Список таблиц	ii

1.	Краткое описание Руководства	1

1.1	Что представляет собой это руководство? И чем оно не является?	1

1.2	Кому следует использовать это руководство?	1

1.3	Почему вам следует использовать это руководство?	2

1.4	Что такое план действий КУВР?	3

1.5	Почему использование системы индикаторов ЦУР 6.5.1 важно для планирования действий?	4

1.6	Как долго может длиться процесс планирования действий?	5

1.7	Какую поддержку можно получить в этом процессе?	5

2.	Описание процесса	7

2.1	Как может выглядеть процесс планирования действий?	7

2.1.1	Этап 1: Подготовка	8

2.1.2	Этап 2: Консультации и совместная разработка	9

2.1.3	Этап 3: Формализация	11

3.	Интеграция климатических соображений в планирование действий в области КУВР	13

3.1	Почему КУВР должно учитывать изменение климата?	13

3.2	Как определить точки входа для включения климатических соображений в планирование действий в области КУВР?	14

3.2.1	НПА	16

3.2.2	НЦД	16

3.3	Какие еще инструменты можно использовать для интеграции климатических соображений в планирование КУВР?	17

3.4	Какие источники международного климатического финансирования доступны для поддержки планирования и реализации мероприятий КУВР?	18

3.4.1	ЗКФ	18

3.4.2	ГЭФ	19

3.4.3	Адаптационный фонд	20

3.4.4	Партнерство НДК	20

4.	Участие и вовлечение	22

4.1	Почему в процесс должны быть вовлечены многочисленные заинтересованные стороны?	22

4.2	Какие заинтересованные стороны могут принять участие в процессе планирования действий?	22

4.3	Как разработать эффективный процесс с участием многих заинтересованных сторон?	25

4.4	Какие роли и обязанности могут быть у заинтересованных сторон в этом процессе?	26

4.5	Как виртуальные инструменты могут способствовать инклюзивным и партисипативным процессам с участием многих заинтересованных сторон?	27

5.	Определение приоритетов, оценка затрат и мобилизация ресурсов	28

5.1	Какие темы можно рассмотреть?	28

5.2	Как можно определить приоритетность действий?	30

5.3	Когда следует рассчитывать стоимость реализации мероприятий?	32

5.4	Как определить стоимость реализации мероприятий?	33

5.5	Как можно мобилизовать ресурсы для поддержки Планов действий?	35

Приложение: Полезные ссылки на дальнейшее руководство	39

## Предоставленные шаблоны

- Набросок плана действий;

- Техническое задание для фасилитации процесса;

- Шаблон приглашения и повестки дня первого консультационного совещания;

- Предлагаемые формы оценки консультаций;

- Набросок базового анализа;

- Составление карты заинтересованных сторон;

- Оценка стоимости мероприятий.

## Сокращения

АФ		Адаптационный фонд

DAE		Организация прямого доступа

ESG		Экологические, социальные и управленческие аспекты

ПИИ 		Прямые иностранные инвестиции

ЗКФ 		Зеленый климатический фонд

ГЭФ		Глобальный экологический фонд

ГВП		Глобальное водное партнерство

МГЭИК		Межправительственная группа экспертов по изменению климата

КУВР		Комплексное управление водными ресурсами

НРС		Наименее развитая страна

LTS		Долгосрочная климатическая стратегия

МБР		Многосторонний банк развития

НПА		Национальный план адаптации

НУО 		Национальный уполномоченный орган

НОВ		Национально определенные взносы

NPWI		Чистое положительное воздействие на воду

ЦУР		Цели устойчивого развития

СГООН		Страновая группа Организации Объединенных Наций

ЮНЕП		Программа ООН по окружающей среде

РКИК ООН 	Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

VWP		Принципы оценки стоимости воды

WASH		Санитария и гигиена

ВМО		Всемирная метеорологическая организация

## Список рисунков

Рисунок 1 Три этапа программы поддержки КУВР ЦУР 6	3

Рисунок 2 Примерный график подготовки национального плана действий в области КУВР	6

Рисунок 3 Предлагаемые этапы процесса планирования действий	7

Рисунок 4 Подготовительный этап процесса планирования действий	8

Рисунок 5 Предлагаемые уровни вовлечения заинтересованных сторон в процесс планирования действий	9

Рисунок 6 Предлагаемая схема этапа консультаций и совместной разработки процесса планирования действий	10

Рисунок 7 Предлагаемые шаги на этапе формализации	11

Рисунок 8 Матрица приоритетности потенциальных действий	32

Рисунок 9. Пример разбивки действия на компоненты для оценки затрат.	35

## Список таблиц

Таблица 1 Четыре критерия процедурной справедливости при проведении консультаций с заинтересованными сторонами	25

Таблица 2 Предлагаемые роли заинтересованных сторон в процессе планирования действий и их обязанности	26

Таблица 3 Таблица приоритетов потенциальных действий	31

# Краткое описание Руководства

## Что представляет собой это руководство? И чем оно не является?

Последняя версия Структуры планирования действий в области КУВР призвана стать четким и практичным руководством, представляющим процесс, не носящий директивного характера, который призван помочь странам ускорить прогресс в достижении их целей в области водных ресурсов в контексте меняющегося климата. Более 90 % развивающихся стран мира в своих Национальных целевых взносах (НЦС) указывают, что большинство воздействий изменения климата они испытывают через воду (например, засухи, наводнения, изменение характера осадков, ускоренное таяние ледников) и уделяют приоритетное внимание работе над действиями, связанными с водой, для адаптации к этим последствиям изменения климата. Таким образом, любой прогресс в достижении целей ЦУР, связанных с водными ресурсами, требует учета меняющегося гидрологического контекста в связи с изменением климата и возникающих в связи с этим проблем, а также использования огромных возможностей, которые предоставляет управление и развитие водных ресурсов для повышения общей экономической, экологической и социальной устойчивости страны к изменению климата, а также сокращения выбросов углерода.

В каждом разделе этого Руководства делается попытка ответить на общий вопрос при планировании действий в области КУВР, по которому даются рекомендации, основанные на опыте. В то время как Этап 1 Программы поддержки тесно связана с усилиями по мониторингу прогресса в рамках Инициативы ООН-Вода по интегрированному мониторингу ЦУР 6 (ИМИ-ЦУР 6), данное руководство Этапа 2 призвана направить страны на использование результатов мониторинга для ускорения прогресса в достижении целей, связанных с водой, путем разработки многосторонних ответов на основные проблемы, выявленные в ходе мониторинга.

Настоящая концепция не ставит своей целью объяснить, что такое КУВР, представить обоснование его внедрения, осветить его текущее состояние или привести примеры внедрения КУВР. Предполагается, что читатель достаточно хорошо информирован по этим вопросам, хотя более подробная информация представлена по ссылкам выше, а также в Приложении.

Предполагается также, что читатель будет искать пути ускорения внедрения КУВР с помощью типичного процесса планирования действий. По этой причине данная концепция призвана стать пошаговым справочным материалом, который будет направлять читателя в ходе процесса, указывая на существующие глобальные руководства и структуры и дополняя их. Руководство также является "живым" документом, который будет периодически обновляться на основе опыта реализации этого процесса в разных странах. Мы приветствуем любые отзывы о Руководстве (пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите поделиться своим мнением).

## Кому следует использовать это руководство?

Данное руководство было написано с учетом следующих целевых аудиторий:

- Партнеры Программы поддержки, которые помогают национальным правительствам, в частности национальным координаторам ЦУР 6.5.1, планировать ускоренное достижение целей, связанных с водой и климатом, оказывая прямую финансовую и техническую помощь.

- Координаторы ЦУР 6.5.1 и соответствующие коллеги, часто работающие в национальных отраслевых министерствах, отвечающих за управление водными ресурсами или охрану окружающей среды. Хотя процесс планирования действий будет осуществляться назначенными лицами, специально привлеченными для этой цели, координаторы ЦУР 6.5.1 должны понимать процесс, осуществляемый в их странах, настолько, чтобы быть в состоянии оказать ему надлежащую поддержку.

40% стран сообщили о низком или среднем уровне внедрения КУВР в 2023 году. В этих странах необходимо определить приоритетность действий.

При нынешних темпах прогресса в достижении ЦУР 6.5.1 мир не достигнет устойчивого управления водными ресурсами до 2049 года

Другая аудитория - это внешние агентства поддержки, как многосторонние, так и двусторонние, которые стремятся поддержать страны в соответствующих областях, будь то через Программу поддержки или через свою собственную прямую помощь.

- Хотя Руководство лучше всего подходит для использования на национальном уровне, она также может быть актуальна для субнациональных правительств, организаций речных бассейнов, региональных органов власти или любых других органов, уполномоченных руководить коллективными действиями по достижению целей, связанных с водой, в контексте меняющегося климата, на субнациональном уровне.

Обратитесь к разделу 1.7, чтобы узнать, какие ресурсы Программа поддержки может предоставить для оказания прямой помощи странам, по запросу и при условии одобрения, в проведении этого процесса.

## Почему вам следует использовать это руководство?

Данное руководство обеспечивает структурированный подход к решению основных проблем, связанных с водными ресурсами, в контексте меняющегося климата, основываясь на результатах периодических оценок ЦУР 6, проводимых под руководством ООН . Используя последнюю национальную отчетность по показателю 6.5.1 ЦУР в качестве отправной точки , второй этап Программы поддержки направляет страны в формулировании, посредством многостороннего процесса, практических ответов на основные проблемы управления водными ресурсами и развития страны в контексте изменения климата (см. рис. 1). Включая в себя результаты консультаций с заинтересованными сторонами, проведенных на первом этапе Программы поддержки , Руководство поддерживает разработку плана действий в области КУВР, который должен быть практичным и готовым к реализации. План действий должен содержать ограниченное число целевых мероприятий, которые национальное правительство и соответствующие заинтересованные стороны обязуются поддержать.

Руководство направляет процесс, в рамках которого могут быть разработаны приоритетные действия в ответ на основные национальные вызовы, а также определены возможности финансирования из широкого спектра потенциальных источников, включая национальные государственные бюджетные ассигнования, национальные и многонациональные инвестиции частного сектора и международных доноров и финансовых механизмов, связанных с водой и климатом. Следует отметить, что "финансирование" - это то, откуда в конечном итоге будут поступать ресурсы для управления водными ресурсами, будь то налоги, тарифы или трансферты (то, что ОЭСР называет 3Т), в то время как "финансирование" - это способ привлечения этих денежных потоков для осуществления деятельности. Именно при "финансировании" мероприятий, предусмотренных, например, Планом действий КУВР, частный сектор может быть заинтересован в привлечении средств или могут быть задействованы международные механизмы климатического финансирования, чтобы восполнить первоначальный дефицит государственных ресурсов. Руководство предлагает систематический способ обеспечить эффективную реализацию различных мероприятий, даже при наличии нескольких источников финансирования и различных сроков. Последующая реализация каждого из этих действий на этапе 3 может повлечь за собой различное сочетание источников финансирования, сроков и способов реализации в зависимости от контекста страны.

Рисунок 1 Три этапа программы поддержки КУВР в рамках ЦУР 6

## Что такое план действий КУВР?

План действий в области КУВР - это совместное обязательство многих заинтересованных сторон по продвижению к целям страны в области водных ресурсов в контексте меняющегося климата на основе подхода КУВР, содержащее ограниченное число приоритетных действий . Эти действия могут быть национальными, субнациональными и/или трансграничными по своему охвату. Они могут быть направлены как на устранение различных последствий изменения климата, так и на устранение какого-либо одного конкретного последствия, например, на борьбу с засухой или наводнением. Поскольку каждая страна имеет свой набор обстоятельств, не существует универсального "рецепта" для разработки такого плана действий, но есть некоторые общие элементы, которые его характеризуют (см. Блок 1).

План действий не должен быть самостоятельным документом, отделенным от других инструментов планирования. Вместо этого он должен поддерживать национальные планы развития и соответствующие тематические планы развития, а также устанавливать связи с существующими политическими стратегиями КУВР, ЦУР, национальными планами адаптации (НПД), НОВ и другими соответствующими стратегиями, выступая в качестве связующего звена между ними в области водных ресурсов.

Блок 1: Чем отличается план действий в области КУВР?

Во всех странах существует ряд отраслевых планов, направленных на достижение различных целей, которые в той или иной степени связаны с водой. В отличие от многих подобных планов, План действий в области КУВР использует интегрированный подход, чтобы гарантировать, что определенные действия принесут максимальную пользу и не приведут к нежелательным компромиссам в различных секторах. В нем задействовано множество заинтересованных сторон, что повышает заинтересованность, а значит, увеличивает потенциал реализации и устойчивость определенных действий. Она направлена на полную интеграцию изменения климата в формулирование и приоритизацию необходимых действий в области водных ресурсов, обеспечивая тем самым устойчивость систем управления водными ресурсами перед лицом климатических воздействий, а также способствуя общей адаптивности и устойчивости экономики, населения и экосистем страны. Это гибкий процесс, который учитывает политическую экономику страны, определяя ограниченное число комплексных мероприятий с высоким потенциалом финансирования и воздействия. Наконец, поскольку он основан на национальной отчетности по ЦУР 6.5.1, реализация его мероприятий должна обеспечить количественно измеримый прогресс в достижении многочисленных целей ЦУР, связанных с водой.

Чтобы План действий был выполнимым и ориентированным на реальные возможности, он должен иметь сроки, определенные в соответствии с графиком национальных инструментов планирования, хотя в идеале они должны быть в пределах 3-5 лет. План действий должен быть результатом баланса между амбициозностью и реализмом. Амбициозность - потому что действия, включенные в План действий, должны быть направлены на преобразования, выходя за рамки привычного ведения бизнеса и внедряя инновационные подходы (см. Вставку 1). Реалистичность, поскольку достижение комплексных результатов может занять больше времени, чем предусмотрено Планом действий, а наличие финансовых ресурсов может стать одним из факторов, определяющих конечный успех реализации Плана действий.

## Почему использование системы индикаторов ЦУР 6.5.1 важно для планирования действий?

Достижение 17 ЦУР, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, требует комплексного и неделимого подхода, который должен учитывать взаимосвязанность экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития. Вода как ресурс является связующим звеном между всеми аспектами человеческого существования и поэтому имеет ключевое значение для достижения всех 17 ЦУР. Внедрение КУВР является средством координации устойчивого развития и управления ограниченными водными ресурсами для всех видов использования и уровней. Поскольку прогресс в достижении ЦУР 6 отстает, поиск путей решения конфликтов и компромиссов имеет решающее значение для эффективного, устойчивого и справедливого управления водными ресурсами, тем самым поддерживая другие усилия в области развития. Индикатор 6.5.1 ЦУР по внедрению КУВР поддерживает достижение многих других целей ЦУР, включая цели в области здравоохранения, продовольственной безопасности, сокращения бедности, энергетики, климата, окружающей среды, гендера и мира , а также всех других целей ЦУР 6. Поэтому его следует использовать в качестве основы в Планах действий в области КУВР.

Блок 2 : Инновации в процессе планирования действий

Являясь одним из пяти "ускорителей" Глобальной рамочной программы ускорения достижения ЦУР 6, инновации должны быть включены во все усилия, направленные на достижение прогресса в достижении ЦУР 6, в том числе в Программу поддержки КУВР ЦУР 6. Трансформационные изменения в области водных ресурсов и климата невозможны без инновационных данных, управления, развития потенциала и схем финансирования, а также без внедрения новых подходов и технологий. На самом простом уровне инновации в данном контексте можно определить как "делать вещи по-другому" и "делать разные вещи для достижения лучших результатов в управлении водными ресурсами". Всем заинтересованным сторонам, участвующим в процессе планирования действий, рекомендуется по возможности применять инновационные подходы и инновационный образ мышления. Если заинтересованные стороны ищут примеры инноваций, они могут обратиться за вдохновением к команде Программы поддержки.

Как долго может длиться процесс планирования действий?

Не существует фиксированных сроков реализации всего процесса планирования действий, поскольку они будут определяться конкретными потребностями и обстоятельствами в каждой стране. Однако, исходя из прошлого опыта, предполагается, что он может быть завершен примерно за 9-12 месяцев . Ориентировочный график этого процесса приведен на рис. 2. Обратите внимание, что подготовительный период, предшествующий официальному началу процесса, включая официальное оформление запроса на поддержку от якорного(ых) учреждения(й) , разработку концепции, административные и финансовые мероприятия и т. д., не включен в эту оценку.

Рисунок 2 Примерный график подготовки национального плана действий в области КУВР

## Какую поддержку можно получить в этом процессе?

Данная методология предоставляется с открытым исходным кодом, чтобы любое национальное правительство или другая заинтересованная сторона могли использовать ее для проведения собственного процесса планирования действий. В таких случаях Программа поддержки может оказать определенную техническую и методологическую помощь и будет признательна за уведомление об использовании данной методологии.

Страны, желающие получить прямую помощь в рамках Программы поддержки, должны пройти процедуру подачи заявки на втором этапе. Он включает в себя запрос на поддержку от якорного(ых) учреждения(й) в стране, завершение и утверждение концептуальной записки и бюджета, а также формализацию административных механизмов. Любая финансовая поддержка, предоставляемая в рамках Программы поддержки, будет направляться через сеть GWP, а именно через региональные водные партнерства и страновые водные партнерства. Процесс подачи заявки и критерии можно получить по запросу у команды Программы поддержки.

По запросу и при условии наличия ресурсов Программа поддержки может предоставить до 20 000 евро на страну для содействия процессу планирования действий. Ожидается, что этот процесс будет также софинансироваться из государственных бюджетов и/или местных фондов, по крайней мере, в той же денежной сумме, которая предоставляется Программой поддержки. Такое софинансирование может осуществляться в натуральной или денежной форме и должно быть упомянуто в процессе подачи заявки и сообщено после завершения процесса Этапа 2. Это означает, что общий бюджет Этапа 2 может составлять около 40 000 евро, хотя эта сумма варьируется в зависимости от относительных затрат каждой страны, от того, проводится ли процесс очно и/или онлайн, от продолжительности процесса и т.д.

Следует также отметить, что при наличии дополнительных ресурсов можно провести более тщательный процесс, который позволит провести более глубокий анализ исходных условий и первопричин, более активное взаимодействие с заинтересованными сторонами, более детальное определение действий, оценку затрат и расстановку приоритетов, а также уделить больше внимания мобилизации ресурсов на завершающем этапе 2, что позволит легче перейти от планирования действий к реализации приоритетных действий.

# Описание процесса

Несмотря на то, что признается, что процесс планирования действий должен проходить по-разному в контексте каждой страны и в зависимости от региональных механизмов поддержки, которые также могут отличаться, ниже приводится предлагаемый процесс в качестве отправной точки. Этот процесс был определен на основе опыта первых двадцати стран , разработавших планы действий при содействии Программы поддержки, а также опыта других аналогичных рамочных программ, в частности тех, которые описаны в Приложении.

## Как может выглядеть процесс планирования действий?

На следующем рисунке показано, как можно организовать процесс планирования действий, состоящий из трех этапов, каждый из которых описывается в следующих разделах.

Рисунок 3 Предлагаемые фазы процесса планирования действий

## Этап 1: Подготовка

Подготовительный этап, как правило, включает в себя следующие четыре основных этапа:

Рисунок 4 Подготовительный этап процесса планирования действий

- Назначение фасилитатора: После официального начала процесса обычно назначается фасилитатор процесса, которого нанимает сеть ГВП в стране для тесного сотрудничества с якорным(и) учреждением(ями) и командой ГВП. Фасилитатор отвечает за планирование и проведение консультаций с заинтересованными сторонами, а также за руководство разработкой Плана действий в области КУВР. Точные обязанности и объем работы фасилитатора могут различаться в зависимости от страны. В Шаблоне 2 приведен предлагаемый набор технических заданий для фасилитатора.

- Создайте целевую группу или координационный орган: Якорный(ые) институт(ы) может(ут) собрать и возглавить целевую группу или аналогичный механизм для контроля за процессом совместной разработки Плана действий. Если в стране уже существует соответствующий координационный орган, то в идеале его следует использовать для этой цели, а не создавать новый. На рис. 5 показана предлагаемая организационная структура заинтересованных сторон для процесса планирования действий . Если формируется целевая группа, в нее должно входить ограниченное число учреждений (например, 6-9), таких как министерства финансов и планирования, министерства, ответственные за действия по изменению климата, партнеры по развитию, координационные органы частного сектора и другие соответствующие органы по вопросам управления водными ресурсами. Привлечение таких партнеров на данном этапе должно обеспечить их постоянную поддержку на этапах 2 и 3.

Рисунок 5 Предлагаемые уровни вовлечения заинтересованных сторон в процесс планирования действий

- Сбор данных и подготовка базового анализа: План действий должен опираться на существующие национальные планы, программы, процессы и приоритеты, чтобы обеспечить вклад мероприятий в выполнение существующих обязательств, повышая тем самым эффективность и воздействие ресурсов. Для этого необходимо провести базовый анализ, который поможет понять общий контекст развития водных ресурсов в свете уже имеющихся последствий изменения климата и прогнозируемых при различных сценариях выбросов, и который должен быть обобщен в кратком базовом анализе. Этот анализ может быть подготовлен в формате PowerPoint, чтобы его можно было легко представить и усвоить на консультациях с заинтересованными сторонами, учитывая, что не все заинтересованные стороны могут быть в состоянии полностью прочитать объемный письменный отчет. Шаблон 5 призван облегчить проведение такого базового анализа и должен быть адаптирован по мере необходимости.

Базовый анализ должен быть передан Программе поддержки, чтобы облегчить ее анализ и обратную связь. Впоследствии он должен быть представлен целевой группе для анализа и обратной связи (на следующем этапе).

- Обсудите и уточните базовый анализ, картирование заинтересованных сторон, процесс консультаций и организационную структуру: Целевая группа должна обсудить базовый анализ, подготовленный фасилитатором, и высказать свое мнение об основных проблемах и возможностях, а также о потенциальной сфере охвата и целях Плана действий, среди прочих соответствующих тем. На этом этапе необходимо согласовать подробный список заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться консультации (консультационная группа) на этапах 2 и 3, на основе картирования заинтересованных сторон (для чего можно использовать Шаблон 6, а также данный инструмент). Список заинтересованных сторон, которые будут вовлечены в процесс, должен включать те, которые важны по техническим, социальным и финансовым причинам, и должен быть разработан продуманный план вовлечения всех ключевых заинтересованных сторон. Более подробное руководство по вовлечению заинтересованных сторон содержится в Разделе 4 данной Структуры. Наконец, на этом этапе следует согласовать организационную структуру для остальной части процесса планирования действий и пригласить заинтересованные стороны принять участие в процессе, как это было согласовано.

В результате этого шага необходимо обновить базовый анализ, чтобы использовать его в качестве справочного материала во время фазы 2 процесса планирования действий.

## Этап 2: Консультации и совместная разработка

Этап консультаций и совместной разработки может включать в себя следующие шаги, как правило, не менее двух семинаров или консультаций с участием многих заинтересованных сторон с консультационной группой, а также несколько встреч целевой группы между ними.

Рисунок 6 Предлагаемый план этапа консультаций и совместной разработки процесса планирования действий

- Согласование основных задач и целей: Базовый анализ может быть представлен и обсужден на первом консультационном семинаре для заинтересованных сторон, который должен собрать отзывы различных заинтересованных сторон об основных проблемах, связанных с водой, с которыми сталкивается страна, включая экологические, социальные и управленческие факторы (ESG), климатические риски и риски бедствий, а также потенциально приоритетные географические районы, и потенциальные цели для решения этих проблем.

- Определите лонг-лист потенциальных действий: Обычно на том же консультационном семинаре, после согласования основных целей, участвующие заинтересованные стороны должны определить длинный список потенциальных тематических и/или географических действий, соответствующих этим целям. На данном этапе эти действия должны быть как можно более конкретными по своей сфере охвата, что соответствует шагу фасилитации № 3.

- Первоначальный расчет стоимости для потенциальных действий: После определения длинного списка потенциальных действий фасилитатор должен стремиться провести первоначальную оценку затрат для потенциальных действий, чтобы поддержать дальнейшую приоритизацию, для утверждения целевой группой. Более подробные указания по этому вопросу содержатся в разделе 5.2 данного руководства.

- Определение приоритетов и уточнение действий, а также утверждение объема Плана действий: Второй семинар или консультация могут быть организованы для определения приоритетов и усиления потенциальных действий, а также для утверждения масштаба Плана действий. Это должно включать определение того, какие заинтересованные стороны могут выделить ресурсы для реализации возможностей действий. Кроме того, следует рассмотреть потенциальные выгоды и негативные последствия всех действий для ОУР и при необходимости найти компромисс. Более подробное объяснение предлагаемого объема и приоритетности действий можно найти в разделе 5.

- Интеграция и дальнейшая доработка Плана действий: После разработки приоритетных действий, но до их официального утверждения, их следует передать в Программу поддержки, чтобы облегчить обратную связь и обмен опытом между странами, а также выявить дополнительные возможности для перехода к реализации. Затем проект плана действий должен быть представлен целевой группе для дальнейшей доработки и утверждения. Другим заинтересованным сторонам, участвовавшим в процессе планирования действий, может быть предложено внести дополнительный вклад и, в конечном счете, утвердить План действий на этом этапе, возможно, с помощью электронных средств связи. Такой вклад должен быть рассмотрен и учтен по возможности.

- Разработка процесса и структуры мониторинга: План действий должен содержать четкий, структурированный метод мониторинга, оценки и информирования всех заинтересованных сторон о достигнутом прогрессе. Успешная структура мониторинга также обеспечит подотчетность за выполнение Плана действий. Дополнительные рекомендации содержатся в Шаблоне 1. Странам рекомендуется использовать возможность, предоставляемую периодическим мониторингом и отчетностью по индикатору 6.5.1 ЦУР, для отслеживания хода выполнения своего Плана действий. Однако странам также рекомендуется контролировать выполнение Плана действий, используя либо существующие, либо вновь разработанные процессы и структуры, более подходящие для приоритетных действий, имеющихся ресурсов и других обстоятельств.

- Утверждение и окончательная доработка Плана действий: После получения и рассмотрения всех отзывов от заинтересованных сторон План действий должен быть доработан в тесном сотрудничестве с членами целевой группы, чтобы перейти к его формализации в рамках фазы 3. На этом этапе План действий должен включать четкое определение потребностей в мобилизации ресурсов, а также первоначальный план по мобилизации необходимых ресурсов.

В период между консультациями с заинтересованными сторонами может потребоваться проведение совещаний целевой группы для уточнения процесса и анализа материалов, предоставленных различными заинтересованными сторонами для подготовки проекта Плана действий с использованием Шаблона 1. В этот период команда Программы поддержки также готова провести контрольные встречи, чтобы поддержать ясность в определении проекта Плана действий.

Партнеры Программы поддержки также готовы внести свой вклад в процесс консультаций с заинтересованными сторонами. В частности, страны, заинтересованные в шести приоритетных темах Программы поддержки (см. раздел 5.1), могут запросить презентацию возможностей, связанных с этой темой, с целью дальнейшей разработки потенциальных ответов на эти вызовы.

## Этап 3: Формализация

Формализация плана действий может включать следующие этапы.

Рисунок 7 Предлагаемые шаги на этапе формализации

- Официальное одобрение Плана действий: После утверждения плана действий целевой группой и консультационной группой его следует представить соответствующим национальным органам власти на соответствующем уровне для официального утверждения. Степень необходимой институциональной формализации зависит от страны, но может включать официальное утверждение на министерском уровне, публикацию по официальным правительственным каналам или в газетах, официальное принятие межведомственными органами или другими правительственными платформами, а также любые другие средства, выражающие политическую поддержку плана. Кроме того, он может быть официально одобрен другими учреждениями, как государственными, так и не государственными, которые обязуются поддерживать его реализацию. Наконец, страна может также рассмотреть возможность его регистрации в международных механизмах отчетности по обязательствам, связанным с ЦУР 6 (см. Вставку 3).

Блок 3: Добровольные международные механизмы подотчетности

Национальное правительство страны, разработавшей План действий в области КУВР, может также рассмотреть возможность его регистрации в добровольных международных механизмах, что может способствовать повышению подотчетности и последующей деятельности. Например, Повестка дня действий по воде - это "собрание всех добровольных обязательств по водным ресурсам для ускорения прогресса во второй половине Десятилетия действий по воде 2018-2028 гг. и во второй половине Повестки дня на период до 2030 года". Кроме того, или в дополнение к этому, Механизм взаимной подотчетности Санитарии и Воды для всех - это "инструмент, позволяющий партнерам брать на себя обязательства и требовать друг от друга отчетности за прогресс в достижении целей ЦУР в области водоснабжения и санитарии, а также возможность сотрудничать, учиться и стимулировать коллективные действия".

- Принятие решения о следующих шагах, ответственных сторонах и механизмах распределения ресурсов: Чтобы обеспечить выполнение Плана действий, необходимо инициировать различные механизмы реализации для принятия мер по следующим шагам, включая ответственные стороны и механизмы распределения ресурсов, описанные в Плане действий. Это может потребовать подписания дополнительных меморандумов о взаимопонимании, соглашений о сотрудничестве или других договорных документов. Предполагается, что по мере возможности мероприятия, предусмотренные Планом действий, должны финансироваться для реализации сразу же после его утверждения.

- Продвижение Плана действий: После завершения и одобрения якорным(и) учреждением(ями) План действий должен быть передан Программе поддержки, которая разместит его в виде полного плана на своем веб-сайте, а также опубликует отдельные действия на сайте IWRM Action Searcher. Если План действий составлен не на английском языке, к нему должно быть приложено резюме на английском языке.

- Реализация стратегии мобилизации ресурсов: В зависимости от объема финансирования, уже привлеченного для реализации Плана действий, может потребоваться дополнительная стратегия мобилизации ресурсов, направленная на обеспечение полной реализации всех мероприятий. Мобилизация ресурсов более подробно рассматривается в разделе 5.5.

- Отчет о проделанной работе: Национальное правительство должно регулярно отчитываться и оценивать прогресс, достигнутый в реализации Плана действий, перед Программой поддержки, национальными заинтересованными сторонами и любыми другими механизмами, которые оно обязалось использовать (см. пример во вставке 3 выше).

# Интеграция климатических соображений в планирование действий в области КУВР

## Почему КУВР должно учитывать изменение климата?

"Использование подходов КУВР - межсекторного управления на основе широкого участия в масштабах бассейна - в усилиях по адаптации к изменению климата открывает широкие возможности для повышения устойчивости к последствиям изменения климата".

Ключевое сообщение 3: Среднесрочный статус показателя 6.5.1 ЦУР и потребности в ускорении, с особым акцентом на изменение климата.

Вода и изменение климата неразрывно связаны друг с другом. Вода является основным средством, через которое ощущаются последствия изменения климата, причем не ограничиваясь национальными или субнациональными границами. Изменяя водный цикл, изменение климата влияет на количество, сроки и качество воды, от которых зависят все социальные, экономические и экологические задачи. Воздействие изменения климата на водные ресурсы может включать изменение водоотдачи бассейна, годового количества осадков, минимального базового стока, водоотдачи бассейна, вероятности возникновения и масштабов наводнений и засух, а также других факторов . Эти последствия изменения климата для водных ресурсов в свою очередь влияют на сектора, зависящие от водных ресурсов, что ставит под угрозу устойчивое развитие.

Поэтому использование подхода КУВР может активизировать усилия по повышению устойчивости в различных секторах и способствовать лучшей адаптации к изменению климата. Для достижения этой цели климатическое финансирование может быть использовано для реализации скоординированных проектов по управлению водными ресурсами и межсекторной устойчивости к изменению климата. Это означает не только установление связей между ЦУР 6 и 13, но и между ЦУР и Парижским соглашением в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) .

Несмотря на то, что страны публично ставят эту взаимосвязь в приоритет, о чем свидетельствуют 48 из 52 стран, определивших воду в качестве приоритетного сектора для адаптации к изменению климата в своих НПД , и растущее политическое внимание на всех уровнях к решению проблемы изменения климата через воду, прогресс в преобразовании этого импульса в ощутимый прогресс неравномерен, при этом страны часто отдают предпочтение немедленному и краткосрочному снижению рисков, а не трансформационным комплексным подходам. План действий в области КУВР, подготовленный в рамках Этапа 2, должен поддерживать определение и реализацию интегрированных решений, которые преобразуют эту политическую волю в ощутимые действия.

## Как определить точки входа для включения климатических соображений в планирование действий в области КУВР?

Ответные меры на изменение климата организуются с помощью целого ряда официальных институциональных механизмов, которые в каждой стране в большей или меньшей степени затрагивают водные ресурсы. Процесс планирования действий КУВР должен, как минимум, дополнять и поддерживать существующие процессы политики и планирования в связи с изменением климата, а как максимум, желательно найти связь с этими процессами. Это поможет повысить эффективность и воздействие процесса планирования действий в области КУВР, позволяя продвигать приоритетные действия по адаптации или смягчению последствий изменения климата, связанные с водными ресурсами, до того, как они будут полностью разработаны, профинансированы и реализованы как часть приоритетных действий стран в области климата. Национальные стратегические рамки на страновом уровне включают НПД, НДД и политику или нормативные акты, связанные с изменением климата. Более подробно они описаны ниже, но в целом планирование действий в области КУВР, связанное либо с повышением устойчивости, либо с сокращением выбросов, должно учитывать, как:

- действия, связанные с КУВР, способствуют достижению условных и безусловных целей, а также приоритетов стран, установленных в НДД;

- согласована с национальными рамками планирования адаптации страны; и

- продвигает, рассматривает или вносит вклад в существующие в стране климатические политики и нормы.

План действий в области КУВР в Непале включает 20 приоритетных мероприятий, в том числе интеграцию КУВР в планы и программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также создание как минимум одной станции для измерения осадков, снега и температуры в каждом местном органе власти.

На национальном уровне планирование действий в области КУВР должно быть увязано с процессом разработки или реализации НПД страны и с пятилетним обновлением или реализацией НДЦ страны в рамках Парижского соглашения. В частности, если для реализации действий в рамках процесса планирования действий в области КУВР изыскивается климатическое финансирование, то учет РКИК ООН и процессов в конкретной стране имеет решающее значение.

В рамках базового анализа, проведенного в процессе планирования действий (см. раздел 2.1.1), следует провести обзор существующей национальной литературы и данных об изменении климата, чтобы определить текущее состояние знаний об уязвимости и воздействии, связанных с климатом, а также прогнозы на будущее. Элементы, которые могут быть рассмотрены, включают НПД страны, НДД, национальные сообщения для РКИК ООН, национальную отчетность по ЦУР 13 "Действия в области климата", а также национальные информационные системы или базы данных по изменению климата, если они существуют, например, системы раннего предупреждения наводнений и засух, национальные или бассейновые прогнозы изменения климата, порталы по снижению риска бедствий. Соответствующие координационные органы или агентства по изменению климата, национальные координационные центры при РКИК ООН и многосторонних фондах, составляющих Механизм финансирования РКИК ООН (Зеленый климатический фонд, Глобальный экологический фонд, Адаптационный фонд), и другие соответствующие организации, которые должны участвовать в процессе планирования действий (см. раздел 4.2), могут предоставить полезную информацию о соответствующих источниках данных. Наконец, следует особо рассмотреть ответы в свободном тексте на пять вопросов в национальном опросе по ЦУР 6.5.1 от 2023 года о том, как координируются соответствующие аспекты управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата/смягчения последствий.

Блок 4: Ключевые вопросы для анализа текущих и будущих климатических сценариев

- Какие климатические модели и климатические сценарии наиболее важны с точки зрения адаптации для управления водными ресурсами?

- Какие риски несет изменение климата для управления водными ресурсами и смежных секторов?

- Какие основные климатические угрозы, связанные с водой, существуют в настоящее время? Какова уязвимость страны к этим угрозам?

- Каков предполагаемый диапазон неопределенности для возможных будущих климатических сценариев?

- Какие индексы тенденций, связанных с климатом и водой, могут помочь в планировании и принятии решений в водном секторе?

(GWP, 2019, op. cit.)

Отраслевые меры реагирования на изменение климата также могут быть ценным источником информации. Например, национальные планы и стратегии, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, производство энергии, развитие городов, процветание сельских районов, сохранение биоразнообразия и экономический рост, среди прочего, могут содержать информацию о наблюдаемых и прогнозируемых воздействиях климата, связанных с водой (см. вставку 4). Такая информация может помочь выявить дополнительные заинтересованные стороны, которые следует привлечь к процессу планирования действий. Цель процесса планирования действий должна заключаться в определении потенциальных вспомогательных действий в рамках этих текущих усилий, не допуская их дублирования.

Если соответствующие национальные климатические данные недоступны или в них имеются пробелы, можно воспользоваться глобальным анализом. Например, в Атлас глобальных карт водных рисков Aqueduct "предоставляет картографические инструменты на основе ГИС для оценки различных показателей, таких как базовый водный стресс, межгодовая изменчивость, сезонная изменчивость, наводнения и засухи" . Рабочая группа I МГЭИК имеет Интерактивный атлас, содержащий "гибкий пространственный и временной анализ большей части информации о наблюдаемых и прогнозируемых изменениях климата, лежащей в основе вклада Рабочей группы I в Шестой доклад об оценке, включая региональный синтез для факторов климатического воздействия".

Дополнительные ресурсы включают портал знаний Всемирного банка об изменении климата, который служит хранилищем легкодоступных данных климатических прогнозов, полученных в рамках шестой фазы Проекта взаимосравнения моделей (CMIP 6), а также хранилищем других данных и информации, связанных с изменением климата, для каждой страны. Всемирный банк также публикует страновые профили климатического риска, которые составляются на регулярной основе и представляют собой обзор ожидаемого воздействия изменения климата на страны, находящиеся на стадии оценки. Для получения конкретных климатических прогнозов, учитывающих гидрологию, Climate Information предоставляет климатические прогнозы по конкретным объектам с использованием всемирной модели HYPE Шведского института метеорологии и гидрологии (SMHI), а также другие параметры прогнозируемого изменения климата.

Анализ этой информации должен помочь выявить наблюдаемые климатические воздействия на воду и будущие климатические риски (как в тематическом, так и в географическом плане), существующие механизмы реагирования, а также пробелы. Такие воздействия могут быть ранжированы, например, по величине потенциального воздействия, вероятности возникновения, обратимости и срочности действий . Вся эта информация должна быть включена в анализ исходных условий и учитываться при усилении мер по адаптации к климату посредством планирования действий в области КУВР.

## НПА

В 2010 году страны-участницы РКИК ООН учредили процесс национального планирования адаптации (НПА), чтобы дать возможность наименее развитым странам (НРС) определить среднесрочные и долгосрочные потребности в адаптации, а также разработать и реализовать стратегии и программы для удовлетворения этих потребностей. НПА - это итеративный и непрерывный процесс, включающий формулирование, реализацию и обновление плана.

По состоянию на конец ноября 2023 года 142 развивающиеся страны принимали меры по формулированию и реализации НПА . Если страна имеет существующий и недавно разработанный НПА, процесс планирования действий в области КУВР может принести пользу, принимая приоритеты, связанные с водой, в НПА в качестве отправной точки и продвигая эти приоритеты к действиям на местах в рамках реализации НПА, в соответствии с основными процессами планирования национального развития. Однако если НПА находится в стадии разработки, пересмотра или подготовки, могут возникнуть возможности для синергетического развития между Планом действий в области КУВР и НПА. Процесс планирования действий может способствовать определению приоритетных действий по повышению устойчивости к воздействию водных ресурсов в НПА, которые впоследствии могут быть реализованы за счет финансирования, доступного для реализации НПА, например, в рамках Программы готовности ГКФ.

Точный способ увязки Плана действий в области КУВР будет зависеть от текущего состояния страны в процессе разработки НПА, а также от того, какие возможности заинтересованные стороны считают самыми большими.  ГВП в сотрудничестве с РКИК ООН и партнерами разработала Дополнение по водным ресурсам к Руководству РКИК ООН по разработке НПА , в котором описано, какие отправные точки могут быть использованы для интеграции водных ресурсов в процесс НПД, и которое может стать полезным руководством для содействия процессу планирования действий в области КУВР.

Несколько стран также сформулировали Стратегию и Планы по адаптации к водным ресурсам , которые определяют секторальные (а не общие) подходы к интеграции адаптации; однако это не делается систематически, что дает процессу планирования действий КУВР, учитывающему климатические изменения, особую возможность войти в процесс НПА с секторальной точки зрения. План действий по адаптации к водным ресурсам или Национальный план адаптации к водным ресурсам (НПАВР) предоставляет возможность рассмотреть несколько сценариев выбросов в будущем; провести оценку уязвимости и климатического риска на уровне систем для воздействия изменения климата на водные ресурсы; определить и расставить приоритеты среди потенциальных вариантов реагирования, включая их оценку; и сформулировать дополнительные затраты, вызванные изменением климата, по сравнению с обычными подходами устойчивого развития для конкретного реагирования. Такой подход к планированию адаптации к водным ресурсам может облегчить доступ к международному климатическому финансированию для реализации действий в рамках 3-го этапа Программы поддержки ЦУР.

Например, в рамках Программы готовности ЗКФ страны могут получить до 3 миллионов долларов США для "содействия разработке НПА и других процессов адаптационного планирования" , а после разработки НПА Программа готовности ЗКФ предлагает еще 3 миллиона долларов США на страну для поддержки реализации НПА.

## НОВ

Согласно определению, данному в Парижском соглашении, НОВ содержат национальные обязательства стран по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Все стороны Парижского соглашения представили свой первый раунд НОВ в 2015 году и должны обновлять свои НОВ каждые пять лет, чтобы повысить уровень амбициозности . Проведенный в 2018 году анализ первого раунда НОВ 80 развивающихся стран показал, что 89% стран, участвовавших в опросе, определили приоритетность инвестиций в водную инфраструктуру, институты или управление среди своих ключевых действий в области климата, но только 10% из них подготовили предложения с указанием стоимости, которые можно было бы рассмотреть на предмет финансирования . Во втором раунде НОВ, представленных в 2020-2021 годах, примерно 85% НОВ стран с низким и средним уровнем дохода включали больший акцент на уязвимости и воздействии климата, связанных с водными ресурсами, чем в предыдущих версиях их НОВ  . Хотя это и является прогрессом, только 16% НОВ, оцененных в ходе анализа 2023 года, содержали достаточную подробную информацию о взаимодействии водных и энергетических ресурсов.

Поскольку следующая итерация НОВ должна состояться в 2025 году, существует возможность для процесса планирования действий в области КУВР внести вклад в обновление НОВ страны с интегрированными действиями, связанными с водой, для адаптации и смягчения последствий. Если это соответствует условиям страны, планирование действий в области КУВР может предложить процессу обновления НОВ более конкретное определение измеримых целей, связанных с водой, в соответствии с приоритетами страны, связанными с ЦУР 6, тем самым интегрируя планирование ЦУР с планированием адаптации и смягчения последствий. Действительно, данные по ЦУР 6 могут служить в качестве базовой линии для отслеживания прогресса в достижении мер, связанных с водой, в НОВ страны. Для этого координаторы РКИК ООН должны быть приглашены к участию в процессе планирования действий в области КУВР с самого начала, а рабочие группы или целевые группы по обоим направлениям деятельности должны быть хорошо скоординированы.

## Какие еще инструменты можно использовать для интеграции климатических соображений в планирование КУВР?

Трекер устойчивости водных ресурсов для национального климатического планирования AGWA - это "инструмент и диагностическое руководство, способствующее пониманию и повышению устойчивости водных ресурсов в национальных климатических планах", который был внедрен в ряде стран Латинской Америки, Азии и Африки. Он ориентирован на специалистов по национальному климатическому планированию и политиков и позволяет им изучить синергию и компромиссы между многочисленными водопользовательскими секторами в процессе национального климатического планирования.

Ассоциированная программа ГВП-ВМО по борьбе с наводнениями и Программа комплексного управления засухой могут предоставить индивидуальную поддержку по рискам наводнений и засух через свои соответствующие справочные службы, которые опираются на авторитетную сеть организаций, занимающихся этими двумя экстремальными климатическими явлениями. Например, в качестве полезных справочных материалов можно использовать Справочник по показателям и индексам засухи и серию инструментов APFM.

Стратегическая рамочная программа GWP-ЮНИСЕФ по климатоустойчивому развитию ВСГ содержит руководство по обеспечению устойчивости инфраструктуры и услуг ВСГ к рискам изменения климата, а также по тому, как ВСГ может способствовать повышению устойчивости сообществ к изменению климата. Эта концепция может быть полезна для информирования процесса планирования действий КУВР, чтобы рассмотреть более широкое управление и развитие водных ресурсов в комплексе с услугами ВСГ. Региональные и страновые офисы ЮНИСЕФ внедряют Рамочную программу на национальном и субнациональном уровнях и могут быть полезны для участия в процессе планирования действий КУВР.

## Какие источники международного климатического финансирования доступны для поддержки планирования и реализации мероприятий КУВР?

Существует огромное количество глобальных и региональных механизмов финансирования борьбы с изменением климата. Чтобы задействовать эти механизмы финансирования, важно понять, как они работают, до разработки плана действий в области КУВР. При этом действия могут быть определены таким образом, что они с большей вероятностью будут поддержаны одним или несколькими механизмами финансирования. Цель следующих страниц - помочь странам сориентироваться и определить приоритетность некоторых механизмов, которые, скорее всего, будут уместны. Ниже приведен иллюстративный список некоторых основных источников климатического финансирования, которые могут быть использованы для финансирования этапов 2 и/или 3 Программы поддержки. Не все такие источники будут доступны для всех заинтересованных стран, поэтому критерии приемлемости, наличие ресурсов в национальных квотах и другие критерии должны быть рассмотрены с соответствующими национальными партнерами. Партнеры Программы поддержки могут предоставить некоторые рекомендации по потенциально значимым механизмам финансирования в контексте каждой страны (см. раздел 5.5).

## ЗКФ

Зеленый климатический фонд (ЗКФ), крупнейший в мире многосторонний фонд, предназначенный для поддержки адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, ускоряет климатические действия в развивающихся странах, предлагая "гибкие финансовые решения и опыт в области климатических инвестиций". Его текущий портфель на октябрь 2024 года, включающий 270 проектов, составляет 58,7 млрд долларов США, включая финансирование и софинансирование ЗКФ. Водная безопасность - один из межсекторальных вопросов, которые ЗКФ определил для синергетических возможностей во всех восьми областях своей деятельности. С этой целью он разработал Отраслевое руководство по водной безопасности с двумя утвержденными приложениями, посвященными рекомендациям по разработке водных проектов. В отраслевом руководстве рассматриваются следующие межсекторальные вопросы:

- Эффективность водопользования, включая управление спросом; водосбережение; круговая экономика; технологии водосбережения.

- Сохранение водных ресурсов (количество и качество), включая сбор дождевой воды, защиту грунтовых вод и управляемое пополнение водоносных горизонтов (УПВГ).

- Управление сточными водами: канализационная сеть; очистка сточных вод на объектах, за их пределами и децентрализованная очистка; повторное использование воды; рециркуляция воды.

- Климатоустойчивые программы в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ).

- Интегрированное доказательное управление в области борьбы с наводнениями, включая водопроницаемые тротуары, интегрированное управление водосборными бассейнами .

Программа готовности и подготовительной поддержки ЗКФ - это "крупнейшая в мире программа по наращиванию климатического потенциала для расширения доступа развивающихся стран к ресурсам и финансовым инструментам ЗКФ". На период 2024-2027 годов ЗКФ определил целью своей Программы готовности "укрепление потенциала стран и создание благоприятных условий для реализации НОВ, НПА и ЛТС, инвестиционного планирования и расширения доступа к ресурсам ЗКФ". ЗКФ будет укреплять потенциал программирования прямого доступа, чтобы значительно расширить участие организаций прямого доступа (ОДП) в программировании ЗКФ, и, по просьбе развивающихся стран, помогать их финансовым институтам наращивать потенциал для интеграции климатических соображений в их инвестиционные операции". Готовность стран может быть использована для достижения трех широких целей, каждая из которых имеет различный вес в более широком портфеле готовности ЗКФ. Как указано на сайте программы готовности и подготовительной поддержки ЗКФ:

- Цель 1: Целевой показатель портфеля готовности установлен на уровне 30% для обеспечения целевой поддержки в создании основ, таких как стратегические рамки, координационные механизмы для действий в области климата и поддержка организаций прямого доступа.

- Цель 2: Целевой показатель портфеля готовности установлен на уровне 60%, чтобы четко обозначить, что ЗКФ вновь сосредоточил внимание на развитии инвестиционного портфеля, ориентированного на результат, и на приверженности развитию потенциала программирования и реализации, а также прямого доступа.

- Цель 3: Целевой показатель портфеля готовности установлен на уровне 10%, чтобы обеспечить лазерную фокусировку на эффективных и тщательно разработанных мероприятиях, которые максимально способствуют обмену знаниями и обучению.

Страны могут получить доступ к поддержке готовности через НУО, координационные центры или через Аккредитованные Организации (AО). Ожидается, что начиная со стратегического периода 2024-2027 годов НУО подготовят программные подходы к использованию средств, выделенных на обеспечение готовности, для своих стран, при этом каждая страна сможет получить до 7 млн долларов США на страну в течение четырех лет, включая поддержку в разработке НПА для стран, которые еще не использовали свои ассигнования, выделенные в предыдущие периоды стратегии. Страны также могут запросить дополнительные 3 млн долларов США на реализацию НПД, если предыдущие ассигнования на НПД были исчерпаны. Подробную информацию можно найти в Первоначальном руководстве ЗКФ для стран по доступу к поддержке готовности.

В 2024-2027 годах Секретариат ЗКФ предполагает выделить 500 млн долларов США на грантовую поддержку готовности.

## ГЭФ

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) - это многосторонний фонд, состоящий из 18 партнерских агентств, который поддерживает "работу развивающихся стран по решению наиболее острых экологических проблем в мире". Как правило, он оказывает финансовую поддержку государственным проектам или программам, однако правительства могут сами определять исполнительное агентство, будь то государственное учреждение, организация гражданского общества, частная компания или исследовательский институт .

Тематически ГЭФ строит свою работу по пяти основным направлениям - утрата биоразнообразия, химические вещества и отходы, изменение климата, международные воды и деградация земель. Он стремится использовать комплексный подход для поддержки более устойчивых продовольственных систем, лесопользования и городов - всех тех вопросов, для которых управление водными ресурсами имеет большое значение. За последние три десятилетия в рамках программы было выделено более 25 миллиардов долларов США и мобилизовано еще 145 миллиардов долларов США на приоритетные проекты, реализуемые по инициативе стран .

ГЭФ предоставляет руководство по работе с проектами, включая критерии отбора, а также типы проектов, которые он поддерживает:

- Полномасштабные проекты (финансирование проекта ГЭФ в размере более двух миллионов долларов США);

Проекты среднего размера (финансирование проекта ГЭФ в размере менее или эквивалентном двум миллионам долларов США);

- Вспомогательная деятельность (ВД): Проект по подготовке плана, стратегии или отчета для выполнения обязательств по конвенции;

- Программа: Долгосрочный и стратегический комплекс отдельных, но взаимосвязанных проектов, направленных на достижение масштабного воздействия на глобальную окружающую среду.

На сайте ГЭФ можно просмотреть портфель существующих проектов, который можно отфильтровать по странам, фокусным областям, источникам финансирования и другим критериям. Также следует отметить, что для представления любого проекта на утверждение требуется письмо об одобрении, подписанное Операционным координационным центром, который координирует всю деятельность, связанную с ГЭФ, в той или иной стране.

## Адаптационный фонд

Стремясь помочь развивающимся странам, которые особенно уязвимы к негативным последствиям изменения климата, покрыть расходы на адаптацию к изменению климата с учетом их потребностей, взглядов и приоритетов, Адаптационный фонд (АФ) финансирует подготовку предложений, проектов и трубопроводов, а также реализацию проектов и программ. Заявки на все окна финансирования принимаются на постоянной основе. Текущая Среднесрочная стратегия фонда на 2023-2027 годы включает в себя направления "Действия", "Инновации", "Обучение и обмен опытом", а также межсекторные направления по расширению масштабов и адаптации на местном уровне.

С 2010 года АФ выделил более 1,2 млрд долларов США на проекты и программы по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости. АФ также "стал пионером прямых доступов и расширенных прямых доступов, предоставляя странам возможность получать доступ к финансированию и разрабатывать местные проекты непосредственно через аккредитованные национальные организации-исполнители" . Он также предлагает гранты на разработку проектов странам через их аккредитованные национальные исполнительные структуры для развития потенциала в области подготовки и разработки проектов.

Имеется руководство о том, как подать заявку на финансирование проекта из средств Адаптационного фонда. Интерактивная карта проектов также показывает, какие проекты были поддержаны в прошлом. Чтобы подать заявку на финансирование проектов и программ, страны должны представить предложения через аккредитованное учреждение, которых существует три категории: Национальные учреждения-исполнители (НУИ), Региональные учреждения-исполнители (РУИ) и Многосторонние учреждения-исполнители (МУИ). Кроме того, только учреждения, аккредитованные АФ, могут получать финансирование на адаптационные проекты. НУИ подпадают под механизм прямого доступа АФ, что позволяет им "напрямую получать доступ к финансированию и управлять всеми аспектами проектов по адаптации к климату и повышению устойчивости, от разработки и реализации до мониторинга и оценки" . Прямой доступ также позволяет развивающимся странам укреплять свой потенциал по адаптации к изменению климата, опираясь на местный опыт.

## Партнерство НОВ

Партнерство НОВ (NDC Partnership) выступает в качестве нейтрального посредника между запросами на поддержку стран и членами и партнерами, используя прозрачные рамки сотрудничества. Таким образом, оно расширяет возможности коллективных действий, направленных на содействие достижению Парижского соглашения при одновременном обеспечении устойчивого развития. Это глобальная коалиция, объединяющая более 200 членов, в том числе более 130 стран, развитых и развивающихся, и около 100 учреждений.

Фонд действий Партнерства по НСР (NDC-PAF) с текущей капитализацией в 46,5 млн долларов США до 2025 года может предоставлять ресурсы по запросам стран для продвижения реализации НСР и НПД, включая повышение согласованности между НСР/ НПД и планированием КУВР для стран-членов. Объединяя средства и делая их более доступными для стран, "PAF обеспечивает странам лучший доступ к техническим и финансовым ресурсам, а максимально широкий круг членов Партнерства может быстро реагировать на потребности развивающихся стран-членов" .

Процесс обращения за поддержкой через письма стран описан на веб-сайте NDC-PAF. На веб-сайте можно ознакомиться с членами Партнерства НСР, как со странами-членами, так и с институциональными и ассоциированными членами. Запросы, поданные странами, также можно просмотреть на страницах стран-членов.

# Участие и вовлечение

## Почему в процесс должны быть вовлечены многочисленные заинтересованные стороны?

В консультациях с участием многих заинтересованных сторон, организованных в рамках первого этапа Программы поддержки в 2023 году, приняли участие 2 683 человека в 67 странах мира (в среднем 41 человек на страну). 92 % из них считают, что их мнение было услышано в ходе консультаций, и 85 % удовлетворены тем, как их мнения были отражены в итоговых исследованиях ЦУР 6.5.1.

Вовлечение заинтересованных сторон - важнейший элемент управления водными ресурсами во всех странах. Привлечение заинтересованных сторон становится важнейшим фактором успеха подходов к управлению, поскольку оно ведет к расширению прав и возможностей заинтересованных сторон и более прозрачным процессам планирования и принятия решений. Именно поэтому заинтересованные стороны, чьи действия влияют и затрагивают водные ресурсы, должны быть объединены в открытый и конструктивный диалог, направленный на формирование более широкого и системного понимания многочисленных перспектив, что приведет к разработке более надежных подходов к управлению, направленных на решение приоритетных задач.

Одним из важнейших факторов успеха процесса планирования действий является вовлечение различных групп заинтересованных сторон в этот процесс. Такое вовлечение может повысить "поддержку" приоритетных действий, привести к разработке надежного и инклюзивного Плана действий, учитывающего выгоды и компромиссы различных действий для заинтересованных сторон, которые будут затронуты ими, и, таким образом, обеспечить долгосрочную поддержку реализации согласованных планов и стратегий. На основе собственного опыта и опыта своих партнеров ГВП разработала полезный справочник по развертыванию процессов с участием многих заинтересованных сторон для КУВР.

## Какие заинтересованные стороны могут принять участие в процессе планирования действий?

Чтобы внести свой вклад в разработку и формализацию национального Плана действий в области КУВР, необходимо пригласить заинтересованные стороны, имеющие отношение к национальному контексту, принять участие в процессе консультаций, включая очные или виртуальные многосторонние консультации, будь то в целевой группе или консультационной группе. Для обеспечения широкого, сбалансированного и согласованного набора действий, связанных с водой, предлагается рассмотреть в качестве потенциальных участников этого процесса следующие заинтересованные стороны, представляющие различные сектора и уровни (ссылки, по возможности, приведены ниже):

- Центральные органы власти: представители основного министерства/министерства, ответственного за водные ресурсы, а также представители других государственных органов, занимающихся или оказывающих влияние на водные вопросы (например, сельского хозяйства/животноводства, лесного хозяйства, энергетики, окружающей среды, туризма, городского планирования, санитарии, финансов, изменения климата, управления рисками, здравоохранения и т.д.). Министерства финансов и планирования развития (или эквивалентные им) также должны быть приглашены к конструктивному участию в процессе.

- Соответствующие органы власти на уровне бассейнов, водоносных горизонтов, охраняемых территорий и городов: местные органы власти, представители охраняемых территорий и организации, отвечающие за управление водными ресурсами на соответствующем субнациональном уровне, уделяя особое внимание "горячим точкам" на национальном уровне, где политическая воля и потенциальное воздействие могут быть наиболее высокими.

- Страновые группы ООН (СГООН) и подразделения в стране: Структуры ООН, имеющие наибольшее отношение к устойчивому развитию, окружающей среде, социальным аспектам и экономическому развитию. Глобальная команда ЮНЕП готова поддержать связи, которые могут быть установлены со СГООН, которые должны быть полностью вовлечены в процесс планирования действий, стремясь обеспечить соответствие плана действий КУВР общему страновому анализу ООН.

- Финансовые институты/сообщество доноров: фонды, двусторонние и многосторонние органы сотрудничества, региональные и/или глобальные банки развития, посольства и другие финансисты, заинтересованные в решении водных и климатических проблем. Важно привлечь эти заинтересованные стороны с самого начала процесса, поскольку необходимо, чтобы (совместное) финансирование для реализации Плана действий было согласовано с приоритетами доноров.

- Координаторы РКИК ООН и многосторонних климатических фондов: отраслевые министерства, отвечающие за планирование и действия в области изменения климата в стране, ответственные за управление межсекторальными национальными процессами в области изменения климата, такие как национальные координаторы РКИК ООН, национальные координаторы НДД и НПД, национальный уполномоченный орган (НУО) для ГКФ, координатор ГЭФ и уполномоченный орган для Адаптационного фонда и другие заинтересованные стороны из климатического сообщества (см. раздел 3).

- Лица, отвечающие за вопросы трансграничных вод: включая представителей официальных государственных органов и/или координационных механизмов, занимающихся трансграничными водоносными горизонтами или речными бассейнами, таких как Министерство иностранных дел и организации трансграничных речных бассейнов.

- Национальные координаторы по другим целям и показателям ЦУР, связанным с водой: правительственные чиновники, названные координаторами по каждой цели и показателю ЦУР, связанным с водой (не только по ЦУР 6). Контактная информация координаторов по ЦУР 6 должна быть доступна по официальным правительственным каналам, может быть получена на сайте Международной инициативы по мониторингу "ООН - водные ресурсы" или может быть предоставлена ГВПО по запросу.

- Академическое и научное сообщество: национальные, местные или международные академические институты, университеты, исследовательские институты, аналитические центры и другие организации, располагающие соответствующей информацией, исследованиями, данными и анализом по различным аспектам водных ресурсов страны и устойчивости к изменению климата.

- Гражданское общество: неправительственные организации, общественные группы, ассоциации водопользователей, экологические организации, гражданские научные инициативы и/или фермерские организации, занимающиеся вопросами водных ресурсов и устойчивости к изменению климата.

- Бизнес и промышленность: компании со значительным экологическим, социальным и экономическим влиянием, предлагающие инновационные решения в области водных ресурсов и/или проявляющие интерес к водным проблемам, будь то компании из сферы производства напитков, продуктов питания, горнодобывающей промышленности, энергетики, бумажной промышленности, потребительских товаров, туризма и/или других смежных отраслей. Сюда также можно отнести институциональных инвесторов, страховой сектор, филантропические фонды и ассоциативные группы, представляющие частный сектор. См.  Блок 9 ниже для получения более подробной информации о привлечении частного сектора.

- Партнеры ГВПв вашей стране: Партнеры ГВПпредставляют целый ряд заинтересованных сторон, имеющих отношение к КУВР, из разных секторов. Список зарегистрированных партнеров в каждой стране и их контактная информация находятся в свободном доступе.

- Партнеры Cap-Net в вашей стране: сети и организации, занимающиеся развитием потенциала в области водных ресурсов.

- Гендерные правозащитные группы: ограничение участия в управлении водными ресурсами по гендерному признаку часто приводит к несправедливому и самоподдерживающемуся воздействию на жизнь женщин и мужчин, что, в свою очередь, может привести к дальнейшим формам маргинализации, сокращению доступа к производственным ресурсам. Выявление и вовлечение гендерных организаций в КУВР может означать, что возможности и выгоды от действий, связанных с водой, будут одинаково доступны как для женщин, так и для мужчин. В разделе 5.1 описаны некоторые инструменты, доступные для продвижения гендерного подхода. В процессе планирования действий следует уделить внимание справедливому участию представителей обоих полов, чтобы определить и заручиться поддержкой гендерно-преобразующих действий.

- Уязвимые группы, включая коренные народы: учреждения и организованные группы, представляющие права, интересы и перспективы уязвимых групп, как определено в исследовании SDG 6.5.1. Особенно важно услышать голос коренных народов, учитывая, что на традиционно занимаемых ими землях, по оценкам, сосредоточена большая часть оставшегося в мире биоразнообразия. Важно отметить, что для полноценного участия представителей коренных общин в консультациях может потребоваться использование других языков, помимо преобладающего национального языка.

- Молодежь: молодые люди являются силой, способствующей позитивным изменениям в вопросах устойчивости. Привлечение молодых специалистов к процессу планирования действий может повысить качество и актуальность инициатив, политики и программ, связанных с водой и климатом, поскольку они могут предоставить инновационную информацию, идеи и решения. Молодежные организации, занимающиеся вопросами водных ресурсов и устойчивого развития, могут стать хорошей отправной точкой для выявления лучших участников. Молодежь не является однородной группой и может представлять различные слои населения, например, исследователей, представителей гражданского общества, коренных племен, предпринимателей и молодых специалистов в области водных ресурсов. Более подробная информация содержится в Стратегии ГВПпо привлечению молодежи.

- Законодатели-экологи: в зависимости от потенциального масштаба вмешательства в План действий, соответствующие парламентарии/законодатели, занимающиеся вопросами окружающей среды/воды, могут быть приглашены для участия и внесения вклада в некоторые части консультаций, давая представление о возможностях улучшения правовой базы для водных ресурсов.

## Как разработать эффективный процесс с участием многих заинтересованных сторон?

В рамках Программы поддержки была рассмотрена и проанализирована документация по процессам с участием многих заинтересованных сторон (ПЗС) для мониторинга ЦУР 6.5.1 в 61 стране, получающей поддержку в рамках Программы поддержки в 2020 году. Способы проведения консультаций включали очные, онлайн и смешанные формы. Углубленный анализ с примерами из практики доступен здесь. В аналитической записке выделены основные факторы, повышающие легитимность ПЦМ, а также приведены некоторые соображения и рекомендации, которые следует учитывать при всех формах консультаций, представленные в таблице 2.

Стол 1 Четыре критерия процедурной справедливости при проведении консультаций с заинтересованными сторонами

| Критерий | Рекомендации и передовой опыт |
| --- | --- |
| Вовлечение заинтересованных сторон | - Обеспечьте отраслевое разнообразие, включив в исследование представителей различных секторов и министерств, и учитывайте различные подсектора, включенные в исследование КУВР (например, гендерные вопросы, вопросы трансграничных вод, частный сектор, уязвимые группы). - Обеспечьте географическое разнообразие, чтобы отразить, что решения принимаются на разных уровнях (местном, бассейновом, региональном, национальном и международном). - В идеале в состав участников должны входить представители государственных органов (таких как государственные министерства и региональные органы управления водными ресурсами), гражданского общества, частного сектора и неправительственных организаций, занимающихся вопросами ВСГ. - Участники также должны быть разнообразными с точки зрения пола, возраста, этнических групп и традиционно маргинализированных групп. |
| Процедурная справедливость | - Убедитесь, что каждый участник располагает необходимой информацией, прежде чем приступить к процессу консультаций. Заранее отправляйте информацию и будьте доступны до и после встреч для вопросов и уточнений. - Укрепляйте потенциал традиционно маргинализированных групп, чтобы дать им возможность эффективно участвовать в работе. Например, перед семинаром можно организовать встречи для "неспециалистов", чтобы они ознакомились с техническими терминами и жаргоном. - Рассмотрите возможность проведения более длительных семинаров и/или периодов взаимодействия, поскольку это может дать заинтересованным сторонам больше возможностей поднять свои вопросы и приоритеты в ходе обсуждений. Однако следует понимать, что это может негативно сказаться на вовлеченности, так как некоторые заинтересованные стороны могут быть не в состоянии выделить необходимое количество времени. |
| Достижение консенсуса | - Создайте обстановку, способствующую достижению консенсуса, используя различные методы повышения сплоченности группы, например, упражнения по укреплению доверия, обсуждения в фокус-группах с последующей обратной связью или методы творческого структурирования проблем, такие как упражнения по абстрагированию и видению или основанные на Освобождающих структурах. - Рассмотрите возможность проведения семинаров в течение нескольких дней, а не нескольких часов или более длительных периодов консультаций, чтобы дать заинтересованным сторонам больше времени для обмена мнениями и создания атмосферы взаимопонимания и доверия. |
| Прозрачность | - Предоставить данные и документы, в которых достаточно подробно описаны различные этапы консультаций, освещены дебаты и выставлены справедливые оценки. - Заранее обменяйтесь повесткой дня, ведите протоколы встреч, отмечайте, кто принимал в них участие, сообщайте о результатах встреч и делитесь резюме обсуждений, в том числе информацией о том, что было сказано, кем и как были составлены оценки. - Используйте такие инструменты, как опросы удовлетворенности, в дополнение к общим сессиям обратной связи, чтобы понять сильные и слабые стороны процесса консультаций и то, как их можно сделать более эффективными. |

## Какие роли и обязанности могут быть у заинтересованных сторон в этом процессе?

При разработке процесса Этапа 2 важно не только определить заинтересованные стороны, которые могут быть приглашены к участию в процессе, но и продумать, как они могут принять в нем участие, в том числе обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны имели право голоса в процессе, следуя принципам процедурной справедливости (см. таблицу 1). В таблице 2 представлены различные роли, которые заинтересованные стороны могут играть в процессе планирования действий, и соответствующие им обязанности, в зависимости от их заинтересованности и значимости. Определение ролей должно быть полностью прозрачным, чтобы обеспечить подотчетность каждой группы и заинтересованных сторон, входящих в нее.

Стол 2 Предлагаемые роли заинтересованных сторон в процессе планирования действий и их обязанности

| Актер | Роль/ответственность |
| --- | --- |
| Учреждение(я): 1-2 государственных учреждения, включая министерство или ведомство, уполномоченное на достижение ЦУР 6.5.1 | - общее руководство и лидерство в процессе, чтобы создать значимые взаимосвязи с более широкими целями ЦУР/развития и обеспечить вклад действий в текущие процессы - координация деятельности целевой группы и консультационной группы, других государственных учреждений и текущих процессов в стране и/или регионах - председатель(и) целевой группы - официальный(ые) организатор(ы) любых консультационных семинаров - в идеале должны выделить бюджетные и другие ресурсы для поддержки процесса планирования действий (этап 2) и реализации некоторых действий, содержащихся в Плане действий (этап 3) |
| Целевая группа: 6-9 ключевых национальных заинтересованных сторон | - контролирует подготовку и утверждает План действий в области КУВР - вносит свой вклад в определение проблем, связанных с водой и климатом, и стратегий реагирования - утверждает процесс консультаций, механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами - могут внести финансовый вклад в процесс планирования действий и/или реализацию некоторых приоритетных мероприятий |
| Консультационная группа: 20-50 заинтересованных сторон | - предлагается рассмотреть и, при необходимости, представить свои замечания по исходному анализу, внеся свой вклад в определение основных проблем и возможностей, связанных с водой - вносит свой вклад в возможные действия по решению этих проблем и общее направление Плана действий - вносит вклад в работу по определению приоритетов, направленную на окончательное определение этих действий - стремится к синергии своих собственных мероприятий, исследований и анализов с приоритетными действиями, чтобы поддержать их реализацию |
| Программа поддержки КУВР ЦУР 6: ЮНЕП, ГВПО, ЮНЕП-ДХИ, Кап-Нет | - координирует обмен знаниями между странами и отчетность об извлеченных уроках - разрабатывает и предоставляет специальные знания и методические материалы для поддержки страновых участников - (по запросу и при наличии возможности) выделяет каталитическое финансирование для поддержки мероприятий этапа 2 - (по запросу и при наличии возможности) вносит технические взносы и/или взносы натурой по любой из шести приоритетных тем Программы поддержки - рассматривает и предоставляет отзывы на список базового анализа, приоритетные действия и проект Плана действий - продвигает окончательный вариант Плана действий через свои коммуникационные каналы |
| GWP: Региональные или страновые водные партнерства (в зависимости от ситуации), потенциально при поддержке назначенного фасилитатора | - связь между Программой поддержки КУВР ЦУР 6 и ведущим(и) учреждением(ями) в стране - выявляет и мобилизует основные заинтересованные стороны и координационные структуры - подготовка и организация семинаров и других консультаций с заинтересованными сторонами - нанимает и управляет внешними помощниками, такими как фасилитаторы или другие консультанты - поддерживает общий процесс и разработку Плана действий - связи с другими инициативами и программами ГВП |

## Как виртуальные инструменты могут способствовать инклюзивным и партисипативным процессам с участием многих заинтересованных сторон?

Консультации могут проводиться в очной, виртуальной или смешанной форме. Учитывая, что очные консультации уже давно стали стандартом, ниже приведены некоторые рекомендации, которые можно использовать в качестве вдохновения для разработки процессов онлайн-вовлечения заинтересованных сторон.

Варианты взаимодействия в режиме онлайн

Следующие онлайн-инструменты могут быть объединены наиболее подходящим для вашей страны способом.

- Письменные материалы: в дополнение к официальным консультациям можно попросить заинтересованные стороны представить письменные материалы. Для сбора идей от большего числа участников можно использовать адрес электронной почты или простую онлайн-форму.

- Фокус-группы: для обсуждения определенных аспектов процесса можно организовать небольшие онлайн-семинары для заинтересованных сторон. Это может быть короткая, целенаправленная сессия или серия сессий для закрепления общего понимания и продвижения к консенсусу, в идеале с использованием программного обеспечения для видеоконференций.

- Дискуссионные форумы: ключевые вопросы могут быть вынесены на обсуждение широкой общественности, возможно, в рамках процесса предварительной регистрации. Это позволяет глубже изучить ключевые аспекты, что может способствовать общему пониманию со стороны большего числа участников.

- Онлайн-опрос: количественные и качественные отзывы от более широкой группы можно также получить с помощью онлайн-опроса. Это может быть особенно полезно для процесса определения приоритетов. Онлайн-опрос может уменьшить предвзятость, присущую личному голосованию.

- Онлайн-консультация(ии): Онлайн-семинары или консультации могут быть организованы на основе материалов, предоставленных через несколько механизмов, перечисленных выше. При необходимости онлайн-семинары или консультации могут проводиться в течение нескольких дней подряд и должны быть короче по продолжительности, чем очные семинары. Если позволяют обстоятельства, можно организовать гибридные схемы, когда одни люди участвуют лично, а другие - в режиме онлайн.

Возможные платформы и инструменты для проведения онлайн-встреч

Ниже приводится краткий перечень некоторых возможных коммуникационных платформ и инструментов. Государственные ведомства и частные лица могут иметь свои предпочтительные платформы, и нет необходимости внедрять новые платформы, если уже существуют эффективные или известные системы. Привлечение фасилитаторов, специализирующихся на использовании таких инструментов, может быть полезным.

- Два человека или небольшие группы: например, телефон, MS Teams, Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, Facetime и т. д.

- Онлайн-совещания/семинары (с видео или без него): например, MS Teams, WebEx, GoToMeeting, Zoom, Google Meet или прямые трансляции в социальных сетях (например, Facebook, LinkedIn или YouTube Live).

- Онлайн-опросы: например, Survey Monkey, Menti, Google Forms, Kahoot, Pollev, Slido.

- Дискуссионные форумы: например, Facebook, LinkedIn, IWRM Action Hub.

- Совместный мозговой штурм: Miro, Google docs.

# Определение приоритетов, оценка затрат и мобилизация ресурсов

## Какие темы можно рассмотреть?

Поскольку водные ресурсы затрагивают все аспекты человеческого существования, а проблемы, связанные с водой и климатом, в разных странах различны, не существует определенного набора действий, на которых заинтересованные стороны могли бы сосредоточиться в процессе планирования действий. Приоритетность действий должна определяться результатами мониторинга ЦУР, НДЦ, НПД, Национальными стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия (НСПДС), национальными стратегиями снижения риска бедствий, а также другими рамочными документами, и должна использовать интегрированный подход, учитывающий четыре измерения КУВР для достижения целостных результатов. Действительно, до середины 2024 года 20 стран, которым Программа поддержки оказала помощь на втором этапе, определили 320 мероприятий, сфокусированных на различных областях управления водными ресурсами.

Географический охват потенциальных действий может быть на одном из трех различных уровней, в зависимости от того, что требуется для решения выявленной проблемы наиболее подходящим способом:

- национальный,

- субнациональные и

- трансграничный,

Из 320 мероприятий, определенных первыми 20 странами, которым была оказана помощь в рамках Программы поддержки:

- 62,6% были определены на национальном уровне,

- 32,7% были субнациональными, и

- 4,8% были трансграничными.

В то время как действия, определенные на национальном уровне, в основном требуют горизонтальной координации с органами национального уровня, работа с потенциальными субнациональными приоритетами требует вертикального сотрудничества с органами власти других уровней и координационными органами, такими как организации речных бассейнов. Субнациональные действия, например, на уровне штата/провинции, бассейна, города или муниципалитета, могут также предоставлять больше возможностей для согласования с частным сектором (см. Вставку 9). Наконец, трансграничные действия, будь то действия в отношении подземных или поверхностных вод, требуют согласованного определения и реализации с прибрежными странами и могут быть направлены на достижение прогресса в достижении показателя 6.5.2 ЦУР, который фокусируется на доле трансграничных бассейновых территорий с оперативным механизмом для водного сотрудничества.

На основе анализа существующих мероприятий, определенных первыми 20 странами, потенциала для достижения большего эффекта, а также мандатов и областей компетенции основных партнеров, Программа поддержки определила шесть приоритетных тем, по которым она может предоставить дополнительные рекомендации и поддержку в рамках процессов 2 и/или 3 этапов. Этими темами являются:

- Адаптация к изменению климата. Партнеры Программы поддержки могут помочь странам установить связь между процессами КУВР, НПД и НЦД, а также направить их через процесс получения доступа к источникам финансирования, связанным с климатом (см. раздел 5.5 для более подробной информации).

- Биоразнообразие. ЮНЕП, как агентство-куратор ЦУР 6.6.1 по пресноводным экосистемам, имеет доступ к техническому опыту, который позволяет определить приоритетные географические и тематические области, требующие внимания, а также методологии, позволяющие уточнить потенциальные решения. ЮНЕП и ГВПтакже разработали методологию, помогающую странам продвигаться к достижению ЦУР 6.6.1, и в настоящее время проводят пилотное тестирование этого подхода в ряде стран.

- Снижение риска бедствий. Изменение климата приводит к увеличению частоты и интенсивности как наводнений, так и засух. В рамках совместной Программы комплексного управления наводнениями и Ассоциированной программы по борьбе с наводнениями ГВП и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) имеют две справочные службы, которые оказывают техническую помощь по комплексным подходам к борьбе с этими двумя экстремальными явлениями.

- Гендерная проблематика. Программа поддержки разработала ряд аналитических материалов и инструментов, призванных помочь странам в их усилиях по учету гендерных аспектов в водном хозяйстве, включая исследование основных узких мест и факторов, способствующих учету гендерных аспектов в управлении водными ресурсами, а также контрольный список гендерных вопросов для целей мониторинга. Кроме того, в документе ГВП Gender Action Piece содержатся практические рекомендации по усилению учета гендерных аспектов в водном хозяйстве.

- Качество воды. В качестве агентства-хранителя показателя 6.3.2 ЦУР по качеству воды в окружающей среде и принимающей стороны Всемирного альянса по качеству воды ЮНЕП имеет доступ к техническому опыту и инструментам, которые позволяют странам выявлять проблемы и возможности для улучшения качества воды, опираясь на мониторинг ЦУР.

- Продовольственная безопасность. По оценкам, во всем мире около 70 % забираемой пресной воды идет на нужды сельского хозяйства. В партнерстве с такими организациями, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП), Программа поддержки стремится поддержать комплексное планирование в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности.

## Как можно определить приоритетность действий?

Ключом к успеху Планов действий является определение приоритетности соответствующих действий по решению проблем, связанных с водой, которые должны быть одновременно амбициозными и реалистичными. Какие бы критерии ни были определены, они должны учитывать национальные приоритеты и условия, а также климатические уязвимости и риски. Хотя каждая страна вольна определять свои собственные критерии приоритетности, на рис. 8 предложен упрощенный набор из четырех критериев, при котором приоритетными будут действия, расположенные в центре диаграммы Венна. Одним из предлагаемых способов прозрачного вовлечения заинтересованных сторон в процесс определения приоритетов является использование простой электронной таблицы (см. также таблицу 3) или системы онлайн-голосования (см. раздел 4.5) для ранжирования потенциальных действий по этим критериям (или другим по выбору страны). Те действия, которые набрали больше определенного общего количества баллов (например, 75%), или 8-12 лучших действий, могут быть выбраны в качестве приоритетных действий, которые будут включены в План действий КУВР.

Рисунок 8 Матрица приоритетности потенциальных действий

Приоритетные действия

Стол 3 Таблица приоритетности потенциальных действий

| Потенциальные действия | Возможность преодоления проблем | Политическая воля | Согласование с текущими процессами | Потенциальная стоимость и наличие финансирования | Всего (Сумма баллов за действие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Оценка каждого действия: 1-10, 10 - наивысшая) |  |  |  |  |
| Действие 1 |  |  |  |  |  |
| Действие 2 |  |  |  |  |  |
| Действие 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таким образом, определяются четыре предложенных критерия:

- Потенциальное воздействие: Этот критерий направлен на выделение тех действий, которые, вероятно, будут представлять собой значительные ответы на основные проблемы страны, связанные с водой и климатом, как указано в ЦУР и других рамочных документах. Основывая этот критерий на системах мониторинга, можно количественно оценить измеряемое воздействие таких действий.

- Политическая воля: Те действия, которые уже пользуются поддержкой населения и/или высокопоставленных лиц на национальном, субнациональном и международном уровнях, с большей вероятностью будут успешно реализованы, поскольку усиление политической воли может устранить некоторые препятствия, которые в противном случае могли бы помешать успеху, включая облегчение доступа к финансированию и другим средствам реализации.

- Согласование с текущими процессами: При определении приоритетности действий важно согласовать их с существующими обязательствами в НПД, НДК, НБСАП и других рамочных программах, чтобы обеспечить согласованность между усилиями по адаптации к климату, сохранению биоразнообразия и управлению водными ресурсами. Действия, основанные на предыдущих обязательствах в этих рамках, позволят оптимизировать ресурсы, избежать дублирования усилий и повысить общую эффективность таких действий.

- Потенциальная стоимость и доступность финансирования: На основе оценки затрат на высоком уровне, которая направлена на определение порядков величины финансирования и/или финансовых средств, необходимых для реализации потенциальных действий, а также предварительной информации о потенциально доступных источниках финансирования и/или финансовых средствах для поддержки реализации Плана действий, можно будет определить действия, которые будут экономически эффективными и которые, вероятно, смогут получить доступ к достаточным ресурсам для обеспечения их полной реализации.

Признается, что такой процесс субъективен, поскольку основан на экспертном мнении участников процесса консультаций, и эти мнения могут даже различаться между экспертами. Поэтому важно провести этот процесс прозрачно, чтобы обеспечить широкое признание результатов и чтобы все заинтересованные стороны могли поддержать действия, которые группа определила в качестве приоритетных, даже если их предложение не вошло в число приоритетных.

При определении приоритетности действий можно руководствоваться Принципами оценки ценности воды (ПЦВ, см. вставку 5). Использование VWP, как показывает практика, способствует укреплению доверия между многочисленными группами заинтересованных сторон, поскольку позволяет выявить и использовать общие ценности участников. Такой подход позволяет выделить действия, которые могут оказать более значительное долгосрочное воздействие, поскольку они разработаны в рамках процесса с более широким участием заинтересованных сторон. ГВПразработала специальные инструменты для облегчения процесса определения приоритетов, основанные на VWP. Пожалуйста, свяжитесь с командой Программы поддержки, если вы хотите узнать больше об этих инструментах.

Блок 5: Принципы оценки ценности воды (VWP)

VWP, принятый Группой высокого уровня ООН по водным ресурсам в 2018 году, могут быть взяты за отправную точку при определении приоритетности потенциальных действий:

- Признать и принять многочисленные ценности воды

- Согласовывать ценности и укреплять доверие

- Охранять источники

- Образовывать, для того чтобы расширять возможности

- Инвестировать и внедрять инновации

ГВПразработала набор инструментов по применению VWP на практике, см. здесь, а также Инициативу по оценке ценности воды, см. здесь. Один из примеров - упражнение "Созвездия", которое является отличным ледоколом на семинаре. Если вы хотите узнать больше, пишите в отдел поддержки программы.

## Когда следует рассчитывать стоимость реализации мероприятий?

Действия, включенные в планы действий в области КУВР, должны представлять собой обязательства высокого уровня с участием многих заинтересованных сторон, которые могут быть разбиты на ряд результатов и мероприятий. Для того чтобы эти действия были эффективными, они должны быть соответствующим образом оценены, причем на двух этапах процесса:

- Первоначальная оценка затрат высокого уровня для определения приоритетов (см. раздел 5.2). На данном этапе оценка должна определять порядок величины мероприятия, например, в диапазоне десятков тысяч или миллионов долларов. Это может быть оценка "на глазок", основанная на стоимости аналогичных действий.

- Более подробная оценка стоимости мероприятий после того, как они будут определены в качестве приоритетных для включения в План действий в области КУВР , в идеале с указанием потенциальных источников финансирования. Хотя признается, что точная оценка затрат может быть затруднена для некоторых действий, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить как можно более реалистичную оценку стоимости действий, чтобы обеспечить реалистичную стоимость Плана действий.

Общая стоимость реализации мероприятий, включенных в План действий, должна включать как натуральные, так и финансовые взносы, как из государственных бюджетов, так и из других внешних источников финансирования. Существующие государственные финансовые обязательства могут быть использованы в качестве средства привлечения дополнительных внешних ресурсов (см. пример во Вставке 6). Подобные действия не только способствуют реализации Плана действий в области КУВР, но и являются ценным навыком, который можно приобрести для других целей.

Блок 6: Пример процесса планирования действий в Панаме

В 2021-2022 годах при содействии Программы поддержки Панама определила свой План действий в области КУВР, включающий 35 соответствующих мероприятий, на полную реализацию которых потребуется 14 млн долларов США. Правительство Панамы выделило 3,23 миллиона долларов США из своего национального бюджета на поддержку реализации Плана действий. Программа поддержки помогает правительству привлечь другие финансовые средства для покрытия общей стоимости реализации, в том числе через частный сектор и ЗКФ.

## Как определить стоимость реализации мероприятий?

Процесс оценки стоимости реализации каждого мероприятия может включать следующие три этапа и подэтапы:

План действий КУВР Туниса содержит 13 приоритетных мероприятий общей стоимостью 31,8 млн тунисских динаров (около 10,3 млн долларов США), включая создание платформы координации трансграничных водных ресурсов, внедрение подхода к управлению засухой, улучшение знаний и методов мониторинга запасов подземных вод, а также разработку инвестиционной программы для водного сектора.

Рисунок 9. Пример разбивки действий на компоненты для оценки стоимости.

Шаблон 7 представляет собой визуализацию подробной оценки затрат на одно примерное мероприятие, разбитое на два результата и восемь видов деятельности, которые были оценены с учетом прямых и косвенных затрат с использованием вышеприведенной логики. В этом примере предложены статус и источники финансирования. Такой подход позволяет гибко использовать ресурсы на уровне действия, результата и/или отдельных мероприятий в зависимости от степени заинтересованности потенциальных источников финансирования. Следует отметить, что, поскольку не все мероприятия могут осуществляться одной и той же организацией или финансироваться из одного и того же источника, могут применяться различные косвенные расходы.

Следует отметить, что стоимость действий в некоторых случаях может быть сравнима со стоимостью бездействия. Так, в контексте бизнеса некоторые исследования оценивают стоимость увеличения рисков в результате продолжающегося бездействия в пять раз выше, чем стоимость принятия конкретных мер по снижению этого риска . Расчет стоимости бездействия для государственного сектора в области управления водными ресурсами - сложная задача, которая не получила широкого распространения. Тем не менее, в сфере ВСГ финансовая отдача от каждого вложенного 1 доллара США рассчитывается в диапазоне от 1,32 до 2,05 доллара США в среднем и от 5,11 до 9,04 доллара США в среднем.

## Как можно мобилизовать ресурсы для поддержки Планов действий?

Поскольку мероприятия, определенные в Плане действий, не могут быть полностью профинансированы из национальных государственных ресурсов, и, скорее всего, потребуются дополнительные ресурсы, предлагается разработать стратегию мобилизации ресурсов высокого уровня, направленную на обеспечение полной реализации и, возможно, поддержания Плана действий. Следует отметить, что реализация мероприятий, которые могут быть начаты, должна начаться как можно скорее, даже если финансирование для реализации всего Плана действий недоступно.

В конечном итоге, по определению ОЭСР, инвестиции в водные ресурсы могут осуществляться через "3Т" - тарифы, налоги и трансферты . Однако потенциальные источники финансирования для реализации Плана действий в области КУВР могут включать "классические" механизмы финансирования водных ресурсов, а также механизмы, связанные с изменением климата, сохранением биоразнообразия, устойчивым развитием и другими смежными механизмами, на достижение прогресса в которых может быть направлен План действий. В этом смысле потенциальные источники финансирования Плана действий в области КУВР включают следующие, отмечая, что для идеального финансирования Плана действий могут потребоваться смешанные варианты финансирования, объединяющие несколько из следующих:

60 % стран в 2023 году в рамках ЦУР 6.5.1 сообщили, что они неэффективно собирают доходы для реализации законов, политики и планов в области водных ресурсов на практике.

70% стран сообщили о недостаточном финансировании для удовлетворения потребностей в реализации КУВР на бассейновом, водоносном и субнациональном уровнях.

Мобилизация внутреннего финансирования, которое, в свою очередь, может быть использовано для привлечения внешнего финансирования или снижения риска, причем в некоторых случаях может потребоваться целевое использование существующих средств или соответствующих фондов. Также может потребоваться выделение новых и/или дополнительных средств из национального и/или субнационального государственных бюджетов и/или повышение доступности финансовых ресурсов за счет эффективности их распределения. Однако внутренние ресурсы в широком смысле могут включать государственные бюджеты, национальные банки, национальные микрофинансовые организации, местные органы власти, институциональных инвесторов национального уровня (например, пенсионные фонды), частные водопользовательские компании, расположенные в стране, и целевые отчисления от налогов на загрязнение и минеральные ресурсы (см.  Блок 7).

- Мобилизация внешнего финансирования, включая доступ к глобальным финансовым инструментам и двусторонней официальной помощи развитию (ОПР), благотворительность, многосторонние климатические фонды (например, Зеленый климатический фонд, Глобальный экологический фонд и т.д.) или многосторонние и финансовые институты развития (например, Всемирный банк, Международный валютный фонд, региональные банки развития и т.д.). Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) также могут быть применимы, как и другие инновационные механизмы финансирования (см. Вставку 2), такие как инвестиции воздействия, зеленые облигации, водные фонды, водные кредиты, долговые свопы на природу или климат, децентрализованное финансирование (DeFi) и другие.

Блок 7: Инициатива по подбору финансирования в Кении

Программа поддержки оказала содействие правительству Кении в реализации их Плана действий в области КУВР посредством Инициативы по подбору финансирования, которая позволила определить одно из приоритетных направлений деятельности в рамках этого Плана, разработав механизм стимулирования поддержки КУВР со стороны частного сектора. В рамках этой поддержки был определен приоритетный водосборный бассейн - верхний водосбор реки Ати, где были определены четыре инвестиционных пакета, состоящие из 16 проектов, на которые кенийские власти выделили в общей сложности 15,45 млн долларов США. Эти инвестиционные пакеты были представлены потенциальным партнерам из частного сектора с целью привлечения дополнительных инвестиций из частного сектора на сумму, равную государственным ассигнованиям.

Как упоминалось в Разделе 3, одним из потенциальных источников, определенных для реализации Планов действий в области КУВР, является международное климатическое финансирование, потенциально направленное как на смягчение последствий изменения климата, так и на адаптацию к нему с помощью водных ресурсов. Такое финансирование может включать в себя различные источники, механизмы и инструменты, помогающие странам перейти на низкоуглеродные и устойчивые к изменению климата пути. Климатическое финансирование осуществляется в соответствии с международными соглашениями, такими как РКИК ООН и Парижское соглашение (см. Портал данных о климатическом финансировании РКИК ООН).

К ключевым многосторонним механизмам финансирования борьбы с изменением климата относятся Глобальный экологический фонд (ГЭФ), в рамках которого действуют Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФБИК) и Фонд для наименее развитых стран (ФНРС), а также ГКФ, Адаптационный фонд, созданный в рамках Киотского протокола, Пилотная программа по повышению устойчивости к изменению климата (ППУР) и Фонд партнерских действий в рамках НДД. Европейский союз выделил 28,5 млрд евро в виде государственного финансирования для поддержки действий в области климата в развивающихся странах. Многосторонние банки развития (МБР) также играют важнейшую роль, предоставляя кредиты, гранты и акции, а также оказывая техническую помощь в разработке и реализации климатических проектов. МБР часто используют инструменты смешанного финансирования для привлечения частного сектора к реализации климатических проектов . См. также возможности климатического финансирования (глобальные и региональные источники климатического финансирования, с акцентом на городские районы, 2021 год).

Несколько двусторонних доноров оказывают финансовую поддержку климатической адаптации, например, Международная климатическая инициатива (IKI) федерального правительства Германии, которая предлагает тематические и страновые призывы, а также средние и малые гранты. Правительство Соединенного Королевства также выделило миллиарды на финансирование климатических программ. Включение посольств традиционных двусторонних доноров в План действий может стать актуальным средством согласования приоритетных действий с этими источниками финансирования.

Блок 8: Инструменты для увеличения инвестиций в водный сектор

IWRM Action Hub - это глобальная платформа знаний, которая оказывает поддержку заинтересованным сторонам в реализации КУВР, способствуя обмену знаниями и опытом, полученными в ходе различных мероприятий. Одним из основных столпов КУВР является финансирование - критически важный компонент для обеспечения устойчивости систем управления водными ресурсами. Для решения финансовых проблем, с которыми сталкивается управление водными ресурсами, можно использовать несколько стратегических подходов. К ним относятся оптимизация использования существующих финансовых ресурсов и активов, минимизация будущих инвестиционных потребностей и привлечение дополнительных источников финансирования. IWRM Action Hub предлагает ряд инструментов, которые помогут субъектам создать убедительное обоснование для инвестиций в водные ресурсы. Следующие инструменты содержат более подробное руководство по различным структурам и механизмам финансирования:

- Построение обоснования инвестиций в водные ресурсы

- Оценка инвестиций в водные ресурсы

- Стратегическое финансовое планирование

- Водные ресурсы и климатическое финансирование

Частные ресурсы могут стать дополнительным средством финансирования реализации Плана действий (см. Блок 9). Следует отметить, что частный сектор - это широкая категория, в рамках которой действует целый ряд различных организаций, каждая из которых имеет свою собственную бизнес-логику. Поэтому невозможно определить единый подход, который был бы привлекателен для всего частного сектора. Кроме того, частный сектор может внести свой вклад в процесс планирования действий различными способами, используя опыт, ускоренные и более гибкие процессы, критическое понимание бизнеса, а также потенциальную финансовую поддержку соответствующих действий, которые отвечают как общественному благу, так и их собственным требованиям. Для того чтобы частный сектор мог внести свой вклад в реализацию плана действий КУВР, ему, скорее всего, потребуются четкие метрики и детальное понимание последствий.

Предлагается, чтобы во всех случаях участие частного сектора в процессе планирования действий в области КУВР шло параллельно с государственным сектором, например, через государственно-частное партнерство, привлечение корпоративных инвестиций в проекты по повышению устойчивости водных ресурсов и стимулирование компаний к участию в инициативах по адаптации к климату. Таким образом, помимо поддержки выполнения Планов действий, национальные правительства могут также повысить свой балл по вопросу 2.1 (d) в опросе по ЦУР 6.5.1, касающемуся "участия частного сектора в разработке, управлении и использовании водных ресурсов".

Блок 9 : Вовлечение частного сектора

В процессе планирования действий важно привлекать частный сектор в качестве одной из заинтересованных сторон, как на уровне органов, которые могут представлять группу компаний, таких как промышленные палаты, офисы Глобального договора ООН или Всемирного делового совета по устойчивому развитию, так и отдельных фондов, корпораций, благотворительных организаций и инвесторов, которые проявляют особый интерес к водным проблемам. Привлекая частный сектор в рамках логики коллективных действий, можно предположить, что потенциальные тематические и/или географические действия, определенные в процессе планирования действий, будут представлять интересы как государственного, так и частного секторов, что может способствовать возможностям совместного финансирования. Планы действий в области КУВР могут стать привлекательной возможностью для частных компаний достичь своих экологических, социальных и управленческих целей (ESG), внутренних корпоративных целей по доступу к воде, качеству или количеству воды, включая потенциально чистое положительное воздействие на воду (NPWI).

Следует отметить, что частный сектор может быть особенно заинтересован в бассейновом уровне в соответствии со своими целями НПУИ, хотя благоприятная среда на национальном уровне также, вероятно, повлияет на любую такую деятельность на бассейновом уровне, что делает бизнес-обоснование для участия частного сектора в национальном процессе планирования действий. Например, Коалиция за устойчивость водных ресурсов определила 100 приоритетных бассейнов для коллективных действий, которые могут стать хорошей отправной точкой для привлечения частного сектора в любой конкретной стране.

Кроме того, компании могут быть мотивированы внести свой вклад в процесс планирования действий в области КУВР через механизмы раскрытия финансовой информации, такие как исследование водных ресурсов и годовой отчет CDP, работа Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с природой (TNFD), и Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). Финансовая инициатива "Ценность воды" также направлена на привлечение крупных компаний к оценке и принятию мер в отношении воды как финансового риска, стимулируя масштабные изменения для лучшей защиты водных систем, и уже привлекла к этой работе более 100 институциональных инвесторов с активами под управлением более 17 триллионов долларов США. Все эти усилия направлены на то, чтобы подтолкнуть корпорации к большему раскрытию информации о воздействии их добывающей деятельности, а конечной целью является побуждение к действиям, направленным на смягчение этого воздействия путем принятия мер по исправлению ситуации.

# Приложение: Полезные ссылки на дальнейшее руководство

#### Об инвестициях в водные ресурсы и финансировании

- Альтамирано, М.А., де Рийке, Х., Баско Каррера, Л., Ареллано Хаймерена, Б. (2021). Руководство по реализации решений, основанных на природе, для обеспечения водной безопасности: рекомендации по разработке механизма реализации и финансирования.

- Зеленый климатический фонд (2022). Отраслевое руководство Безопасность водных ресурсов.

- Зеленый климатический фонд и Партнерство по НДД (2023). Рамочная программа планирования и мобилизации климатических инвестиций Партнерства ЗКФ/NDC. Консультационный проект.

- ГВП(2023). Финансирование водной безопасности на основе подхода КУВР.

- ГВП (2023). Разработка финансовых планов для ускорения прогресса в области управления водными ресурсами.

- ODI (веб-сайт). Обновление климатических фондов.

- ОЭСР (2009). Управление водными ресурсами для всех. Перспективы ОЭСР по ценообразованию и финансированию.

- ОЭСР (2019). Making Blended Finance Work for Water and Sanitation: Unlocking Commercial Finance for SDG 6, Исследования ОЭСР по водным ресурсам.

- ЕЭК ООН (2021). Финансирование и финансирование трансграничного водного сотрудничества и развития бассейнов.

- ЕЭК ООН (2023). Как ускорить финансирование трансграничного водного сотрудничества и развития бассейнов? Возможности и вызовы.

- Всемирный банк (2023). Расширение финансирования водных ресурсов: Стратегическая рамочная программа и дорожная карта действий Всемирного банка.

#### О согласовании с климатическими вопросами

- AGWA (2024). Водный трекер для национального климатического планирования.

- ЗКФ (2022). Отраслевое руководство по водной безопасности.

- ЗКФ (2023). Техническое приложение - Часть 1: Руководство по разработке водных проектов.

- ЗКФ (2023). Техническое приложение - Часть 2: Применение практического руководства по разработке проектов, устойчивых к воздействию водного климата, в КУВР, КР-ВСГ, борьбе с засухой и наводнениями.

- ГВП(2018). Подготовка к адаптации: Нерассказанная история воды в процессах адаптации к изменению климата.

- ГВП(2019). Учет водных ресурсов в национальных планах по адаптации. Дополнение по воде к Техническим руководящим принципам РКИК ООН по НПД. Второе издание.

- ГВП(2019). Нерассказанная история воды в адаптации к климату. Часть II: говорят 15 стран.

- ГВП(2022). Климатоустойчивое развитие ВСГ. Стратегическая рамочная программа. Издание 2022 года.

- Взаимосвязь НОВ-ЦУР (веб-сайт). ЦУР 6 - Чистая вода и санитария.

- SIWI (2024). Постановка водных ресурсов в центр амбициозных НОВ.

- Фонд управления водными ресурсами ПРООН-СИВИ (2023). Вода в Национальных целевых взносах: Повышение амбиций на будущее.

- ЮНЕП-DHI (2022). Сочетание подходов к управлению водными ресурсами и адаптации к изменению климата.

#### О взаимодействии многих заинтересованных сторон

- ГВП(2022). Исходный справочник MSP: Руководство по партнерствам с участием многих заинтересованных сторон в управлении водными ресурсами.

#### О статусе ЦУР 6.5

- Страновые отчеты по ЦУР 6.5.1 (Портал данных КУВР).

- Отчеты о национальных консультациях с заинтересованными сторонами (веб-сайт Программы поддержки ЦУР 6).

- ЕЭК ООН, ЮНЕСКО и ООН-Вода (2024). Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества: Среднесрочный статус показателя 6.5.2 ЦУР, с особым акцентом на изменение климата.

- Программа ООН по окружающей среде (2024). Прогресс в реализации Комплексного управления водными ресурсами. Среднесрочный статус показателя 6.5.1 ЦУР и потребности в ускорении, с особым акцентом на изменение климата.

- Разные авторы / годы. Региональные отчеты о состоянии внедрения КУВР.

#### О глобальном состоянии и ускорении прогресса в достижении ЦУР 6

- ООН-Вода (2020). Глобальная рамочная программа ускорения достижения ЦУР 6.

- ООН-Водные ресурсы (2023). Проект ускорения: Обобщающий доклад по Цели 6 в области устойчивого развития "Вода и санитария 2023".

- ООН-Вода (2024). Краткий обзор: Среднесрочный статус глобальных показателей ЦУР 6 и потребности в ускорении.

- ООН-Вода (разные годы). Тематические исследования по ускорению достижения ЦУР 6.

Различные версии этого документа существуют с 2017 года, когда впервые был реализован процесс Этапа 2. Он периодически обновляется с учетом опыта двадцати стран, которым была оказана помощь на данный момент.

Программа поддержки открыта для обсуждения возможности расширения сотрудничества с партнерами с целью рационализации соответствующих усилий по поддержке стран.

Последние результаты мониторинга ЦУР 6 по каждой стране можно посмотреть здесь.

С результатами национального мониторинга ЦУР 6.5.1 можно ознакомиться здесь, включая полный обзор и резюме по странам для 191 государства-члена ООН, представившего данные по этому показателю.

С отчетами о консультациях с заинтересованными сторонами из стран, которым оказывалась помощь в рамках Программы поддержки, можно ознакомиться здесь.

В зависимости от характера и сложности действий, определенных в Планах действий (Этап 2), может потребоваться более детальная подготовительная работа до их полной реализации, которая должна быть рассмотрена в рамках Этапа 3. Следует отметить, что не существует определенного формата для оказания помощи на Этапе 3 в рамках Программы поддержки. Она может носить технический, натуральный и/или финансовый характер и может включать в себя заявки на дополнительные финансовые ресурсы.

Хотя План действий КУВР - это общее глобальное название этих продуктов, используемое в данном документе, в каждой стране могут использоваться разные названия Плана действий в зависимости от национального контекста.

Несмотря на отсутствие формальных ограничений по количеству мероприятий, которые может содержать План действий, идеальным вариантом будет 8-16 мероприятий, которые были определены как приоритетные в связи с высокой степенью осуществимости и потенциальным воздействием в согласованные сроки. Отдельный "длинный список" других действий, определенных в ходе процесса, также может быть сохранен для будущих ссылок.

Под "действиями" в данном документе понимаются амбициозные возможности выделения и привлечения времени и/или других финансовых или нефинансовых ресурсов для решения определенных проблем, связанных с водой и климатом, или ряда проблем, влияющих на страну.

ЮНЕП (2024). Прогресс в реализации Интегрированного управления водными ресурсами. Среднесрочный статус показателя 6.5.1 ЦУР и потребности в ускорении, с особым акцентом на изменение климата.

Следует отметить, что этап формализации может занять больше времени в зависимости от необходимых политических шагов, которые могут оказаться вне контроля команды, непосредственно участвующей в процессе планирования действий.

В качестве базового учреждения обычно выступает министерство, отвечающее за водные ресурсы в стране (см. раздел 4.4).

С существующими Планами действий в области КУВР можно ознакомиться здесь, а с мероприятиями, которые являются частью этих Планов, - здесь.

В некоторых случаях процесс Этапа 2 был успешно проведен в стране без создания целевой группы.

Такие семинары и консультации могут проводиться как лично, так и в режиме онлайн, и могут быть разнообразными по характеру (виртуальные онлайн-сессии, онлайн-опросы, дискуссионные форумы и т.д.), чтобы способствовать широкому и инклюзивному участию. Более подробная информация об использовании виртуальных средств консультаций представлена в разделе 4

ГВП(2019). Учет водных ресурсов в национальных планах по адаптации. Дополнение по воде к Техническим руководящим принципам РКИК ООН по НПД. Второе издание, стр. 36.

В рамках процесса Этапа 2 возможны другие связи с работой, проводимой в рамках Конвенции по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и Конвенции о биологическом разнообразии (CBD).

Национальный план адаптации Глобальная сеть (2024). Тенденции в ключевых темах: Интеграция секторов

[accessed 7 June 2024].

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (2022). Изменение климата 2022: Воздействие, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в Шестой доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [доступ 7 июня 2024 г.].

А именно 1.1c, 2.1b, 2.1e, 3.1e и 4.1b.

ГВП(2019), указ. соч. стр. 36

ГВП(2019), указ. соч. стр. 47

РКИК ООН (веб-статья). Проконсультировано 6 октябряth , 2024.

ГВП(2019). Учет водных ресурсов в национальных планах по адаптации. Дополнение по воде к Техническим руководящим принципам РКИК ООН по НПД. Второе издание.

Например, Секторальная стратегия адаптации и план действий для водного сектора Сент-Люсии (Water SASAP) на 2018-2028 гг.

ЗКФ (2023). Приложение X: Стратегия готовности на 2024-2027 годы.

SIWI (2024). Постановка воды в центр амбициозных НПД.

ГВП(2018). Подготовка к адаптации: Нерассказанная история воды в процессах адаптации к изменению климата.

Фонд управления водными ресурсами ПРООН-СИВИ (2023). Вода в Национальных целевых взносах: Повышение амбиций на будущее. P. 2.

УНДП-СИВИ (2023). Op. cit. P. 3.

ЗКФ (2022). Секторальное руководство по водной безопасности. Серия отраслевых руководств. Йонсу: Зеленый климатический фонд.

ЗКФ (2023). Стратегический план Зеленого климатического фонда на 2024-2027 гг. P. 7.

ЗКФ (2023). Op. cit. P. 4.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-strategy-2024-2027.pdf

https://www.thegef.org/who-we-are (accessed October 24th , 2024)

https://www.thegef.org/who-we-are (accessed October 24th , 2024)

https://ndcpartnership.org/knowledge-portal/climate-funds-explorer/adaptation-fund (accessed October 23rd , 2024)

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/ (accessed October 29th , 2024)

https://ndcpartnership.org/climate-action-special-initiatives/partnership-action-fund (accessed October 25th, 2024)

Хэйр, М., Летчер, Р. А., и Джейкман, А. Дж. (2003). Моделирование на основе участия в управлении природными ресурсами: Сравнение четырех тематических исследований. Интегрированная оценка, 4(2), 62-72. doi:10.1076/iaij.4.2.62.16706

Например, ЮНИСЕФ реализует Стратегическую рамочную программу ГВП-ЮНИСЕФ по климатоустойчивому развитию ВСГ на страновом уровне и может играть стратегическую роль в интеграции ВСГ с управлением и развитием водных ресурсов в процессе планирования действий КУВР.

У нескольких организаций есть свои определения понятия "молодежь". ГВПпризнает молодежью молодых людей в возрасте 15-35 лет, в то время как ООН обычно считает молодежью людей в возрасте от 15 до 24 лет. Согласно Молодежной стратегии GWP, "молодые специалисты" - это недавние выпускники в возрасте до 35 лет, имеющие определенный опыт работы.

Благоприятная среда; институты и участие; инструменты управления; и финансирование.

Общая стоимость Плана действий и стоимость каждого мероприятия должны быть включены в основной текст Плана действий. Детальная оценка затрат на каждый результат и мероприятие по каждому действию может быть включена в приложение к Плану действий.

Например, CDP (2021). Волна перемен. Роль компаний в построении мира, безопасного для воды.

WaterAid (2022). Система учета выгод ВСГ. Стандартизированный подход к оценке

и оценка многочисленных выгод от корпоративных инвестиций в обеспечение доступа к питьевой воде, санитарии и гигиене .

ОЭСР (2009). Управление водными ресурсами для всех. Перспективы ОЭСР по ценообразованию и финансированию.

См. How-to-Mobilise-USD30-Billion-Annually-to-Achieve-Water-Security-and-Sustainable-Sanitation-in-Africa-New-York-Version-21-March-2023.pdf (aipwater.org)

Более подробную информацию можно найти в общем заявлении МБР о финансировании климатических программ.